勐省镇满坎村胶场村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主，因地制宜、因势利导的原则，编制满坎村胶场村庄规划。该小组规划经2019年  月  日村民小组代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

地理位置：满坎村胶场组地处满坎村委会东边，属满坎村胶场自然村村民小组。

人口现状：本组共有18户农户，总人口68人，劳动力40人，党员3人，五保户0户0人、残疾户0户0人、低保户2户8人。义务教育阶段在校学生9人（含学前班2人）、在校高中学生3人、在校大学生4人。

资源现状：有耕地面积147亩，人均耕地面积2.2亩。

产业现状：主要种植甘蔗、玉米等农作物。核桃面积50亩，挂果10亩。林地面积400亩（含退耕还林）。有小车4辆、货车3辆、中型拖拉机0辆、挖机1辆、手扶拖拉机（含微耕机）1辆、三轮摩托车2辆。2018年本组经济总收入67万元，农民人均收入9724元，粮食总产量24.8吨，人均有粮236公斤。

## 基础设施：村民小组沿公路分散而局，组内入户道路共5条入户道路还未完成硬化扩宽，长度135米。无村组活动室，无学校。组内人畜饮水已基本解决。住房有17户为安全稳固住房，目前1户未达到安全稳固住房。

（三）优势资源

- 属于亚热带季风气候，气候适宜，昼夜温差小。发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。

- 二、规划内容

- （一）规划思路

- 满坎胶场地处沧源、勐省、耿马交界处，正在建设的瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段穿境而过，与勐省工业中心城镇近。生态条件优越，产业发展空间大，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，农户沿公路而居，依山就势，呈点状布局。结合区位条件和资源条件，村民小组划定位为：提升改造型。

- （二）规划期限

- 近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

- （三）规划内容

- 1、道路交通

- 新建入户硬板路5条。概算总投资16.6万元。

- （1）新建1条入户硬板路（35米，宽度3.5-4米，厚度20厘米）：连接李赛不勒家—赵门拐家—李三老家—李卫巴家，概算总投资3.6万元。

- （2）新建1条入户硬板路（20米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接李到保家—李尼门家，概算总投资3万元。

- （3）新建1条入户硬板路（30米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接李叶保家—赵三门家—赵荣勒家，概算总投资3.5万元。

- （4）新建1条入户硬板路（20米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接赵方伦家—柏油路，概算总投资3万元。

- （5）新建1条入户硬板路（30米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接肖艾门家—柏油路，概算总投资3.5万元。

2.排水工程

- 新建排污管道5处，概算总投资3.1万元。

- （1）赵方伦家到柏油路建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。

- （2）赵三门-赵叶保到柏油路建排污管道1条（30米，标准30cm x 30cm），概算投资6000元。

- （3）李到保家到柏油路建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。

- （4）卫宏斌家路口建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。

## （5）卫迎兴家路口新建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。

新建排水沟3处，概算总投资1.3万元。

## （1）卫宏斌家路口至卫迎兴路口建排水沟1条，30米，概算投资5000元。

- （2）李赛不勒家到柏油路建排水沟1条，50米，概算投资8000元。

## （3）肖艾门家到柏油路建排水沟1条，30米，概算投资5000元。

## 3.公共空间

- 新建球场1个，文化活动室1个，概算总投资26万元。

- （1）新建水泥球场1个、位置设在胶场赵三门家后面空地上，平地基与打平球场地面12万，运动器材2万元。概算投资15万元。

- （2）文化活动室1个，80平方。概算投资11万元。

## 4.环卫设施

- 环卫设施概算总投资24万元。

- （1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。

- （2）规划建设1个垃圾收集池，估算总投资4万元。

- （3）规划新建活动场所旁建设水冲公厕1座，估算总投资10万元。

- 5.亮化工程

- 安装路灯26盏，路灯安装在入户路，及公厕旁。概算总投资13万元。

6.民房建设

改造民居1户，建筑风格为红瓦灰墙，概算总投资20万元。

## 7.通讯网络

## 规划新建有线网络和有线电视主线和入户线设施。
8.产业发展

（1）养殖业：建立1个农民养殖合作社：与胶场沙坝地统一新建1个养殖合作社，位置设在胶场片柏油路下方，涉及赵杰拐—李艾搞—李卫巴—李赛惹—李艾搞—李三木噶—李卫巴家林地和甘蔗地，总面积共40亩。概算总投资800万元。

## （2）种植业：抓好现有甘蔗、玉米种植管护，在陡坡和林地发展坚果，芒果、火龙果等热带水果种植，概算投资400万元。

## 9.绿化美化

- 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

- 10.用地规划

- 规划待开发的住宅用地共2处，一处位置设在胶场柏油路下方，涉及李三老、李艾保、赵杰拐、李艾搞、李赛惹、李尼巴家土地，总面积40亩.一处位置设在肖艾门家旁边及赵三门家背后空地，总面积10亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。实施完成道路交通、排水工程、环卫设施、亮化工程、绿化美化、消防设施规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信等规划内容。

详见《勐省镇满坎村胶场村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位和村民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划。经自然村振兴理事会核实同意后，提交村民委员会审核后，统一上报镇人民政府审批。

（三）严格执行乡村清洁、保洁相关法律法规及村规民约，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，并发挥好其作用。加大对“两违”建筑治理力度，发现一起治理一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐省镇满坎村胶场自然村规划工作小组

规划工作小组组长：卫迎珍（勐省农场管委会）

成员：赵新成、李艾搞、李三木老、李秀芳

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐省镇满坎村胶场村庄规划建设项目统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  |  | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 新建1条入户硬板路（35米，宽度3.5-4米，厚度20厘米）：连接李赛不勒家—赵门拐家—李三老家—李卫巴家，概算总投资3.6万元 | 2019 |  |  | 3.6 | 3.0 |  | 0.6 | 县人民政府 |
|  | 新建1条入户硬板路（20米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接李到保家—李尼门家，概算总投资3万元。 | 2019 |  |  | 3 | 2.5 |  | 0.5 | 县人民政府 |
|  | - 新建1条入户硬板路（30米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接李叶保家—赵三门家—赵荣勒家，概算总投资3.5万元。 | 2019 |  |  | 3.5 | 3 |  | 0.5 | 县人民政府 |
|  | - 新建1条入户硬板路（20米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接赵方伦家—柏油路，概算总投资3万元。 |  | 2019 |  | 3 | 2.5 |  | 0.5 | 县人民政府 |
|  | - 新建1条入户硬板路（30米，宽3.5-4米，厚度20厘米）：连接肖艾门家—柏油路，概算总投资3.5万元。 |  | 2019 |  | 3.5 | 3 |  | 0.5 | 县人民政府 |
| 人饮工程 | 胶场人畜饮水基本饱和。 |  |  |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 排水工程 | - 赵方伦家到柏油路建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。 |  | 2019 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | - 李到保家到柏油路建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。 |  | 2019 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | - 卫宏斌家路口建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。 |  | 2019 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | ## 卫迎兴家路口新建排污管道1条（20米，标准30cm x 30cm），概算投资5000元。 |  | 2019 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | ## 赵三门-赵叶保到柏油路建排污管道1条（30米，标准30cm x 30cm），概算投资6000元。 |  | 2019 |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | ## 卫宏斌家路口至卫迎兴路口建排水沟1条，30米，概算投资5000元。 |  | 2019 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | - 李赛不勒家到柏油路建排水沟1条，50米，概算投资8000元。 |  | 2019 |  | 0.8 | 0.7 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
|  | ## 肖艾门家到柏油路建排水沟1条，30米，概算投资5000元。 |  | 2019 |  | 0.5 | 0.4 |  | 0.1 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | - 新建水泥球场1个、位置设在胶场赵三门家后面空地上，平地基与打平球场地面12万，运动器材2万元。概算投资15万元。 |  | 2019-2022 |  | 15 | 14 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | 新建文化活动室1个，80平方。概算投资11万元。 |  | 2019-2022 |  | 11 | 10 |  | 1 |  |
| 环卫设施 | - 规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。 |  | 2019-2022 |  | 10 | 9 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | - 规划建设1个垃圾收集池，估算总投资4万元。 |  | 2019-2022 |  | 4 | 3 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | - 规划新建活动场所旁建设水冲公厕1座，估算总投资10万元。 |  | 2019-2022 |  | 10 | 9 |  | 1 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 安装路灯26盏，路灯安装在入户路，及公厕旁。概算总投资13万元。 |  | 2019-2022 |  | 13 | 12 |  | 1 | 县人民政府 |
| 民居建设 | 改造民居1户，建筑风格为红瓦灰墙。概算总投资20万元。 |  | 2019-2022 |  | 20 | 19 |  | 1 | 县人民政府 |
| 电力电信 | 规划新建有线网络和有线电视主线和入户线设施。 |  | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 养殖业：建立1个农民养殖合作社：与胶场沙坝地统一新建1个养殖合作社，位置设在胶场片柏油路下方，涉及赵杰拐—李艾搞—李卫巴—李赛惹—李艾搞—李三木噶—李卫巴家林地和甘蔗地，总面积共40亩。概算总投资800万元。 |  | 2019-2020 |  | 800 | 790 |  | 10 | 县人民政府 |
|  | 种植业：抓好现有甘蔗、玉米种植管护，在陡坡和林地发展坚果，芒果、火龙果等热带水果种植，概算投资400万元。 |  | 2019-2020 |  | 400 | 300 |  | 100 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。 |  | 2019-2020 |  | 5 | 4 |  | 1 | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | - 规划待开发的住宅用地共2处，一处位置设在胶场柏油路下方，涉及李三老、李艾保、赵杰拐、李艾搞、李赛惹、李尼巴家土地，总面积40亩.一处位置设在肖艾门家旁边及赵三门家背后空地，总面积10亩。 |  | 2019-2035 |  | 400 | 300 |  | 100 | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  |  |  | 1709 | 1487.6 |  | 221.4 |  |

- 附件4

- 勐省镇满坎村胶场民约

- 1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准方可施工。不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

- 2．保持卫生清洁。农户庭院卫生实行一日一清扫，村组公共卫生实行一周一大扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要进行处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

- 3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

- 4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛等，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

- 5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超过1天，送礼不超过100元，菜品不超8个，宴席不超过40桌。

- 6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

- 7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

- 8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

- 9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。