附件2

芒卡镇南腊行政村南腊中寨自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南腊行政村南腊中寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月15日南腊中寨自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：南腊行政村南腊中寨自然村位于芒卡镇西南部，距镇政府驻地37公里，距南腊村委会0.5公里。南腊村委会位于该自然村，海拔1520 米，森林覆盖率达70%以上，年平均气温16.00℃，年降水量2500毫米，年平均日照1850—2500小时，年均降水量2500毫米，工程性缺水突出,风向为西南方向。

2．人口现状：南腊中寨自然村共31户123人。

3．资源现状：南腊中寨自然村村庄建在四周群山环绕的小山坡上，村庄周边绿树繁茂。有常规耕地面积260.50亩，其中人均耕地1.80亩；有林地1742.30亩。村庄占地面积  亩。

4．产业现状：种植业以水稻、茶叶、核桃、杉木为主。水稻面积243.28亩、茶叶面积98.5亩、核桃面积287.7亩、养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为11059元。

5．基础设施：

（1）道路：南腊中寨自然村主干道自南腊村委会下寨自然村岔路至南腊中寨自然村连接，全长425米，其中：前段250米，宽4米；后段175米，宽3.3米。此路段由村民筹资修建，但质量不达标，需硬化；村内道路796.5米未硬化。

（2）饮水：南腊中寨自然村因水源不足，人畜饮水还需改善。

（3）住房31户全部为安全稳固住房，全为砖混结构房

（4）场所：有活动室一间，面积60平方米，篮球场一块，长？米，宽？米，面积？平方米。篮球场实际是综合性活动场地，是开展篮球比赛等体育活动、打歌跳舞等娱乐活动以及停车的场地。

（三）优势资源

南腊中寨自然村属于山区，地势以山地为主，海拔1520米，属亚热带暖湿气候类型，气候条件好，有丰富的光温水热资源。年平均气温16.00℃，年降水量2500.00毫米，年平均日照1850—2500小时，是农作物生长的适宜区域。土层深厚，土质肥沃、疏松、有机质含量高，比较适宜发展茶叶、沙松等经济林木和畜牧养殖等产业。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：基本整洁型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

（三）规划内容

1、道路交通

硬化15条段硬板路，新建1条机耕路。一是建设1条下寨路口至南腊中寨球场小组进组道路与小南线相连，全长250米，设计宽度4m。二是铺设硬化14条段自然村内道路，总长546.5米，设计宽度1.5米－3.3米；三是新一条机耕路1200米，设计宽度4m。上述3项概算总投资40.14万元。

小组进组道路1号路段-下寨路口至南腊中寨球场（硬化）,全长250m，设计硬化宽度4m，厚度20cm，概算投资17万元；

村内道路2号路段－南腊中寨球场至万玉琴家（硬化）,全长175m，设计硬化宽度3.3m，厚度15cm，概算投资6.93万元；

村内道路3号路段－高红平入户路（硬化）,全长23，设计硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资0.55万元；

村内道路4号路段－高红民入户路（硬化）,全长50米，设计硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资1.20万元；

村内道路5号路段－王忠华入户路（硬化）,全长30米，设计硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资0.72万元；

村内道路6号路段－周老四入户路（硬化）,全长27米，设计硬化宽度1.5m，厚度10cm，概算投资0.34万元；

村内道路7号路段－白老四入户路（硬化）,全长12米，设计硬化宽度1.5m，厚度10cm，概算投资0.15万元；

村内道路8号路段－孟庭安入户路（硬化）,全长12.5米，设计硬化宽度1.5m，厚度10cm，概算投资0.16万元；

村内道路9号路段－刘正明入户路（硬化）,全长18米，设计硬化宽度2m，厚度10cm，概算投资0.43万元；

村内道路10号路段－廖东山入户路（硬化）,全长20米，设计硬化宽度1.5m，厚度15cm，概算投资0.36万元；

村内道路11号路段－刘青安入户路（硬化）,全长37米，设计硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资0.89万元；

村内道路12号路段－李发云入户路（硬化）,全长18米，设计硬化宽度1.5m，厚度10cm，概算投资0.23万元；

村内道路13号路段－刀美兰入户路（硬化）,全长14米，设计硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资0.34万元；

村内道路14号路段－刘玉华入户路（硬化）,全长75米，设计前段50米硬化宽度4m，厚度20cm，后段25米硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资4.00万元；

村内道路15号路段－陈志军至陈玉香入户路（硬化）,全长35米，设计硬化宽度2m，厚度15cm，概算投资0.84万元；

小组机耕道路1号路段－刘红明家地至廖树英家地，全长1200km，设计宽度4m，概算投资6万元；

2．供水规划：概算总投资？万元。

（1）新建水源点取水坝一座、前池，80mm主管1500米，概算投资 ？万元。

（2）新建30立方米老水井水池1座，概算投资3万元。

3．排污工程：概算总投资22.38万元。

（1）南腊中寨自然村规划新建2条段村内排污主管道，采用DN300主管，主管道长1025米，概算投资15.38万元。

（2）新建设6mx6m氧化池一座，实施污水生态处理，概算投资7万元。

4、灌溉沟渠：新建三面光灌溉沟渠9条段，概算总投资72.18万元。

1号沟渠-矿山坝头至刘红明田，全长1600m，设计标准30cm×40cm，概算投资28.80万元。

2号沟渠-李光亮田至王学明田，全长500m，设计标准30cm×40cm，概算投资9.00万元。

3号沟渠-刘红英田至孟庭安田，全长450m，设计标准30cm×40cm，概算投资8.10万元。

4号沟渠-学校沟至刘玉华田，全长460m，设计标准30cm×40cm，概算投资8.28万元。

5号沟渠-学校沟至排江华田，全长250m，设计标准30cm×40cm，概算投资4.50万元。

6号沟渠-廖树英家田至廖东山家田，全长85m，设计标准30cm×40cm，概算投资1.53万元。

7号沟渠-李光亮田至张庭明田，全长65m，设计标准30cm×40cm，概算投资1.17万元。

8号沟渠-杨卫华田灌溉沟渠，全长350m，设计标准30cm×41cm，概算投资 6.30万元。

9号沟渠-周老四田灌溉沟渠，全长250m，设计标准30cm×42cm，概算投资4.50万元。

5、公共空间：规划建设2个停车场共527平方米。概算总投资8.96万元。

（1）南腊中寨球场对面停车场240平方米，设计厚度20cm，概算投资4.08万元。

（2）南腊村卫生室下方停车场287平方米，设计厚度20cm，概算投资4.88万元。

6．环卫设施：概算总投资82.23万元。

（1）规划采购塑料垃圾桶31个，概算投资 0.93万元。

（2）规划建设1个垃圾收集池，概算投资 0.3万元。

（3）规划采购挂臂式垃圾箱，概算投资 3.00万元。

（4）规划采购挂臂式垃圾车，概算投资 10.00万元。

（5）规划新建垃圾焚烧炉一座，概算投资 40.00万元。

（6）规划建设4座水冲式卫生厕所，24个蹲位。，概算投资 28.00万元。

7．亮化工程：概算总投资48.5万元。

一是从村委会下方主干道至高仲见岗酒厂安装17盏太阳能路灯；二是从进村主干道下寨路口至自然村西南端安装22盏太阳能路灯；三是其余58盏太阳能路灯安装于村庄内的次干道、入户道及活动场所周边，概算总投资48.5万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线2450千米，入户线2450千米。

（2）有线电视：主线2450千米，入户线2450千米。

9．产业发展：概算总投资120万元。

（1）种植业：抓好现有茶叶管护和提质增效。新发展魔芋种植100亩，概算总投资120万元

（2）提高种养殖技术，加大劳动力技能培训，发展生态养殖，户均投资0.5万元，概算总投资15.5万元。

10．绿化美化：概算总投资1.875万元。

（1）实施入村主干道下寨路口至南腊中寨球场250米，补充种植当地花树、果树或其他植物。概算投资1.875万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边栽植5

至10盆花卉或绿色植物。

11.用地规划：

由于现有村庄拥挤，不在原村庄设定或预留新增民居括容建设用地。根据村民要求，在原林业站下面预留4亩的民居括容建设用地

12.村庄消防规划：

南腊中寨自然村顺山脊而建设，村庄内外无天然水池、水库等，只能以人畜饮水蓄水池作为消防水池，且安居房已完成建成，结合现有道路比较窄，村内道路最宽处仅为3.3米的实际情况来设计村庄消防体系。

新建自然村100立方米的消防主水池1座，铺设100mm消防主管1250米，消防栓19个，概算投资 ？万元。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成供水工程、道路硬化、排污工程、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成灌溉沟渠、产业发展（生态养殖业）、机耕路建设、电力电信、消防设施等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

(五)在自然村振兴理事会成员中,明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

(一)自然村域规划图(见附件)

(二)村庄建设规划图(见附件)

(三)自然村村规划说明书(见附件)

(四)规划建设项目表(见附件)

(五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：字伟华

成员：吴华仙、吴红玲吴华英、杨忠勤、杨忠玉、杨忠云、赵玲丽、杨云贞、杨卫华、刘忠宝、周老五

芒卡镇南腊村南腊中寨自然村

2019年4月 15日