勐董镇永和社区洋嘎丁自然村村庄规划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐董镇永和社区洋嘎丁自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月9日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：洋嘎丁自然村隶属于勐董镇永和社区，属于山区。距离永和社区村委会11公里，距离勐董镇11公里。国土面积1.09平方公里，海拔1600米，年平均气温15℃，年降水量1800毫米，适宜种植茶叶、玉米等农作物。有耕地130亩，其中人均耕地1.25亩;有林地626亩。

2.人口现状：洋嘎丁自然村共有户籍人口24户104人（常住103人）。

3．资源现状：自然村成山区地势，有耕地面积130亩；有林地626亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、玉米为主，有茶叶面积66亩，玉米85亩；养殖业以猪、牛、羊为主；副业以外出务工、部分运输、便民服务部（小卖部）为主。2018年农民人均可支配收入为12536.5元。

5．基础设施：

（1）道路：洋嘎丁自然村主干道全长2.5公里，宽3.5米，已经完成硬化2.5公里。村庄内村内入户路已是硬板路。

（2）饮水：洋嘎丁自然村已实现户户通自来水，饮用水安全，水质100%达标。

（3）住房：全部为安全稳固住房，结构类型均为砖混和砖木结构。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积60平方米，有室外活动场地等配置。

（5）学校：无学校。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处山区，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）新建2条硬板路。一是建设1条洋嘎丁自然村与大寨自然村最近的连接硬板路，全长500m，设计宽度4m，厚度15cm，概算总投资24万元；二是建设1条村内到二级路1000m，设计宽度4m，厚度15cm，概算总投资48万元；2条全长1500m，设计宽度4m，厚度15cm，概算总投资72万元。

2．供水规划：

新建洋嘎丁自然村蓄水池一座，建设规模150立方米。用于发展连片种植产业，浇灌农作物等。概算总投资15万元。

3．公共空间：

结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场，规划1个集体厨房，规划寨门1个。概算总投资35.5万元。

- 规划1个停车场，长20米，宽20米，硬化面积400㎡。概算投资10万元。

- 规划在集体活动室旁建盖一栋公用厨房，长5米，宽5米，面积25㎡。概算投资3.5万元。

- 规划岔路口建设寨门，共1道，建筑风格富有佤族文化特色。概算投资10万元。

（4）新建公共厕所2幢、修建1幢，概算投资12万元。

4．亮化工程：

（1）自然村沿路环线路灯规划30盏太阳能路灯，概算总投资15万元。

5．产业发展：

（1）养殖。规划增加养殖小区4个，长15 米，宽15米，面积576㎡。概算投资43.2万元。

（2）种植。抓好现有核桃、茶叶、玉米管护。概算投资2万元。

6．绿化美化：

村庄内主路共2条。沿着主路规划种植樱桃树，按每3米一颗计算，共种植樱桃树100棵，按15元/棵计算。概算投资0.15万元。

7．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路硬化交通、人畜饮水、停车场、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展等规划内容。

详见《勐董镇永和社区洋嘎丁自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

（四）自然村村规民约（见附件4）

勐董镇永和社区洋嘎丁自然村

2019年3月9日