附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐董镇龙乃村永丁自然村村庄规划项目建设统计表 | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | 投资规模（万元） | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | 群众  自筹 |
| 道路交通 | 1号路段（硬化），全长0.1km，设计宽度4m，厚度15cm。 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 2号路段（硬化），全长0.05km，设计宽度4m，厚度15cm。 | 2018-2022 | 5 | 5 |  | 县人民政府 |
| 1号机耕路（加宽到养殖小区），全长800m，硬板路，设计宽度4.5m，厚度15cm， | 2018-2022 | 100 | 150 |  | 县人民政府 |
| 2号机耕路（新修到茶园），全长500m，硬板路，设计宽度4.5m，厚度15cm， | 2018-2022 | 50 |
| 排水工程 | 1号沟渠，全长500m，设计标准1m×50cm加盖板，设计污水处理1座。 | 2018-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府 |
| 2号沟渠，全长500m，设计标准1m×50cm加盖板，设计污水处理1座。 | 2018-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府 |
| **公共空间** | 规划建设停车场一个，新建堡坎200m，硬化面积200㎡。 | 2018-2022 | 100 | 100 |  | 镇人民政府 |
| **环卫设施** | 1、规划放6个垃圾箱；2、改造厕所1座 | 2018-2022 | 16 | 16 |  | 县人民政府 |
| 亮化工程 | 规划安装太阳能路灯55盏 | 2018-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 养殖业。规划新建养殖小区1个3000㎡。概算投资150万元。 | 2022-2035 | 150 | 150 |  | 县人民政府 |
| 种植业：提升改造老茶园200亩，新植树番茄300亩，新植白香果260亩。 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 县人民政府 |
| 用地规划 | 1、划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩；  2、新规划公共墓地2片10亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 旅游  规划 | 1. 古树名录保护（2处），（1）提升木屋改造；（1）古树保护；新建2座寨门， | 2022-2035 | 110 | 110 |  | 县人民政府 |
| 总计 |  |  | 731 | 731 |  |  |