勐董镇永冷下永冷自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制勐董镇永冷下永冷自然村村庄规划。该自然村规划经2019年 4月13日自然村村民代表会议审议表决通过。

- 村情概况

1．地理区位：勐董镇永冷下永冷自然村位于沧源勐董镇东部，东经100°19′41〞，北纬24°119′52〞，距镇政府驻地6公里，为永冷村委会驻地，海拔1300—2340米，森林覆盖率达68%，年均年降水量1700毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村由一组和永那让2个村民小组组成，共74户287人。其中：一组54户213人，二组4户8人，三组16户66人。

- 资源现状：自然村成“两河夹一山”之势，两河于自然村西端交汇，有常规耕地面积约1468.8亩，林地面积约1988.7亩，村庄占地90余亩。

4．产业现状：种植业以烤烟、水稻、玉米和甘蔗为主，有烤烟面积220亩，水稻113亩，玉米200亩；养殖业以养猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10996元。

- 基础设施：

（1）道路：自然村主干道与永冷村委会公路连接，全长3.7公里，宽4.5米，已经完成硬化。三个小组有4条（段）与主干道相连土路为小组道路，4条（段）全长9.95km。村庄内2条（段）历史以来的古人行道路年久失修，处于无法行走状态，全长0.20km。

（2）饮水：一组于2011年完成人畜饮水改造。但年久失修。

（3）住房：全自然村已住安全稳固住房74户，其中砖混结构楼房25户，砖木结构49户。

（4）场所：有自然村活动室一间100平方米，有室外活动场地等配置。

（5）学校：有自然村教学点一个。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

- 规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较近，有名山秀水、等优质旅游资源，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

- 规划内容

1．道路交通：

硬化、新建3条硬板路。一是建设3条村内硬板路，全长2.63km，设计宽度4.5km。二是修复一条进村入户道路，总长2.1km，修复宽度5m。其中主干道1km，入户路1.1km上述两项概算总投资246.25万元。

1号路段（硬化），全长2.255km，设计宽度4.5m，厚度15cm概算投资420万元。157万元

2号路段（硬化），全长175m，设计宽度4m，厚度10cm概算投资12.25万元。

3号路段（硬化），全长200m，设计宽度4m，厚度10cm概算投资14万元。

4号路段（修复），全长2.1km，修复宽度5m，厚度10cm概算投资63万元。

2．供水规划：

新建人畜饮水工程1条，架设6cm主管道长2.5km，2.5cm入户管道长3km。概算投资20万元。

3．排水工程：

自然村规划1条排水沟渠，总计长2.0km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。其中：1—5号排水沟需同步进行水土流失治理，采取支砌包坎、跌水缓冲、栽植竹木方式处理。概算总投资40万元。

1号沟渠（含水土流失治理），全长2.0km，设计标准30cm×30cm，设计包坎6处共180m。概算投资40万元。

4．公共空间：

结合村庄带状布局，自然村共规划3个停车场（村民活动广场），养老设施1座。概算总投资231.4万元。

（1）停车场（村民活动广场）。3个停车场概算投资15.3万元。

1号停车场（村民活动广场），规划建设篮球场一个，硬化面积400㎡。概算投资5万元。

2号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡。概算投资3.7万元。

3号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡。概算投资3.7万元。

4、建设文艺娱乐舞台，硬化面积100平方米，概算投资30万元。

（3）养老设施。

规划建设可容纳80人的养老院一所，建筑面积600㎡。估算投资150万元。

4．环卫设施：概算总投资30万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。

（2）规划建设3个垃圾收集池，移动垃圾箱和一辆垃圾车估算总投资26万元。

（3）规划建设2个卫生公厕，提升改造3个旱厕估算总投资24万元。

6．亮化工程：

自然村规划安装70盏太阳能路灯，概算总投资49万元。

7．民居建设：

改造33户民居，建筑风格为红瓦白墙。概算总投资86万元。

8．产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区5个。概算投资120万元。

（2）种植。抓好现有烤烟、甘蔗、，巩固提升大棚蔬菜40亩，概算投资40万元。

10．绿化美化：

（1）实施活动场所周边和3.7千米入村主干道绿化工程，以樱桃树间种方式实施绿化。概算投资10万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩。

- 实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、民居建设、养老设施等规划内容。

详见《勐董镇永冷村下永冷自然村村庄规划项目建设统计表》

- 规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

（四）自然村村规民约（见附件4）

规划工作小组组长：肖卫红

成员：肖冬梅    李红    李丽    李美英  李美珍    李罗块   李金强  李艾色

肖文强    李尼块