芒卡镇焦山村焦山大寨组村庄规划书

（2019年3月）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制焦山大寨自然村村庄规划。

（二）村情概况

1．地理区位：焦山村焦山大寨位于村委会西边，距镇政府驻地33公里，海拔1600—1700米，森林覆盖率达79%，年均年降水量1800毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2．人口现状：焦山大寨组共49户208人。

3．资源现状：焦山大寨组有常规耕地面积约1579亩，其中水田438亩，旱地1141亩。

4．产业现状：种植业以核桃、茶叶、木瓜、玉米为主；有茶叶面积189亩，核桃1721亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配纯收入为9039元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道有1条硬板路，与焦山下寨硬板路相连接，有1条进组硬板路；目前污水管道还未得到解决，长度约为2.5公里，有1条群众自建的入户路长度200米未合格需要新建，有4条全长度10公里的机耕路，其中3条已开通，雨季处于无法通车状态，现需要砂石化；其中一条长2公里需要新开砂石路面。

（2）饮水：本组于2018年实施人畜饮水户户通 ，已实现一户一表。

（3）住房：全部为安全稳固住房（其中砖混结构楼房 43户，砖木结构6户。）

（4）场所：有自然村活动室一幢，需要新建一块群众活动场所（停车场）700㎡，厚度20㎝。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远 ，但生态条件优越，产业发展空间大。农户坐落在半山腰而居，依山就势，错落有致，群居相对集中。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

项目计划投资金1119万元，其中：上级补助1119万元，群众自筹0万元。

- 规划内容

- 项目计划投资金1061万元，均为上级补助。

1.道路交通：概算总投资168万元。

（1）硬化道路1条：自然村入户路1条，概算投资48万元。

自然村入户路硬化（起止点为：连接自然村主干道至每家每户及活动场所），全长0.6km，设计宽度4m，厚度20cm。

（2）建设机耕生产路生产路6条：新建2条，提质改造4条。概算投资186万元。

1号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：嘛让至陶云山核桃地），全长2km，设计宽度4m。概算投资16万元。

2号路段为新建砂石机耕生产路（从寨子边到拱它让),全长3公里。概算投资 18万元。

3号路段为机耕生产路提质改造为砂石机耕生产路（起止点为：本组陶小大起至控山神庙），全长2km，，设计宽度4m，概算投资16万元。

4号路段为机耕生产路提质改造为砂石机耕生产路(起止点为：控西笼起至焦山下寨卫老三家田），全长3km，，设计宽度4m。概算投资 32万元。

5号路段为机耕生产路提质改造为砂石机耕生产路（从寨子边到拱山有脚下),全长4公里。概算投资 32万元。

6号路号路段为机耕生产路提质改造为砂石机耕生产路(起止点为：本组周平家起至播控），全长3km，，设计宽度4m。概算投资 24万元。

- 新建三面灌沟渠2条。躲冻一条长2 km，控洗笼一条2 km，概算投资30万元

2.公共空间。概算总投资90万元。

- （1）改造村民活动广场及停车场。硬化面积为700㎡厚度20㎝，概算投资20万元。

- （2）社会治安综合管理

- 新建社会治安综合管理项目一个，主干道岔口，村寨岔口，人口集聚密集地安装监控系统，概算投资50万元。

- （3）文化氛围营造

新建农民舞台，新建文化墙及宣传栏一个，投资20万元

- 环卫设施建设。概算总投资83万元。

（1）新建2个垃圾收集池，每个垃圾池10个立方，位于本组东南西北各一个，概估算总投资8万元。

（2）新建公厕1个，概算总投资15万元。

（3）污水管道。全长3千米，概估算总投资60万元。

- 4、亮化工程。自然村规划安装50盏太阳能路灯。概算总投资30万元。

5、产业发展。概算总投资650万元。

（1）养殖：新建养殖小区2个（黄牛，山地鸡各一个），概算投资150万元。

（2）种植：抓好管护好现有核桃1721亩、茶叶189亩、木瓜60亩；发展草果130亩，魔芋200亩，概算投资100 万元。

（3）新建核桃、茶叶、木瓜、竹笋、魔芋、草果加工厂概算投资400万元。

5.绿化美化。概算总投资50万元。

实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。实施主广场周边和入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。

（四）实施步骤

1近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、生产灌溉用水、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2远期：2023—2035年。完成产业发展、民居建设、社会综合治理，文化氛围营造等规划内容。镇上统一综合开发湖广大山旅游景区。

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）焦山大寨村规民约

芒卡镇焦山村焦山大寨规划工作组组长：王飞

成员：王文志、王娟、铓小二、李桂花、鲍永昌、李强、刘绍成。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒卡镇焦山村焦山大寨自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |  |
| 道路交通 | 自然村入户路（硬化），全长0.6km，设计宽度4m，厚度20cm。 | 2019-2022 |  | 32 | 32 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 新建砂石机耕生产路1号，全长2km，设计宽度4m。 | 2019-2022 |  | 16 | 16 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 新建砂石机耕生产路2号。全长2km，设计宽度4m。 |  |  | 18 | 18 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路3号路段（砂石），全长2km，设计宽度4m。 | 2019-2022 |  | 16 | 16 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路4号路段（砂石），全长3km，设计宽度4m。 | 2019-2022 |  | 24 | 24 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路5号路段（砂石），全长4km，设计宽度4m。 | 2019-2022 |  | 32 | 32 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路6号路段（砂石），全长3km，设计宽度4m。 | 2019-2022 |  | 24 | 24 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 公共空间 | 村民活动广场（停车场），硬化面积700㎡。 | 2019-2022 |  | 20 | 20 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 新建农民舞台，新建文化墙及宣传栏一个 | 2019-2022 |  | 20 | 20 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 社会综合治理项目：监控系统。 | 2023-2035 |  | 80 | 80 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 文化氛围营造：文化墙、宣传栏户户通广播系统。 | 2019-2022 |  | 270 | 270 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 环卫设施 | 规划建设2个垃圾收集池。 | 2019-2022 |  | 8 | 8 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 规划建设1个公厕。 | 2019-2022 |  | 30 | 30 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 排污系统，全长3km，设计标准主管直径100cm，次管20cm。 | 2019-2022 |  | 60 | 60 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 亮化工程 | 自然村规划安装50盏太阳能路灯。 | 2019-2022 |  | 50 | 50 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 产业发展 | 养殖：新建养殖小区2个 | 2023-2035 |  | 100 | 100 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 抓好管护好现有核桃1721亩、茶叶189亩、木瓜60亩，无公害蔬菜100亩；发展草果130亩，魔芋200亩。 | 2023-2035 |  | 100 | 100 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 保护新建核桃、茶叶、木瓜、竹笋加工厂概算投资。 | 2019-2022 |  | 400 | 400 |  | 镇人民政府 |  |
| 美化绿化 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物，实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树等交叉间种方式实施绿化。 | 2019-2022 |  | 50 | 50 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩。 | 2023-2035 |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |  |
| 旅游综合开发 | 综合开发湖广大山旅游景区。 | 镇上统一规划 |  |  |  |  | 镇人民政府 |  |
|  | 投资总额：1119万元 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

芒卡镇焦山村焦山大寨自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。