芒卡镇莱片村岩门一组自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇莱片村岩门一组自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：芒卡镇莱片村岩门一组自然村位于芒卡镇莱片村东南部，距镇政府驻地3公里，距村委会驻地1公里，海拔800米，森林覆盖率达70%，年均年降水量2400毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2．人口现状：自然村由岩门一组1个村民小组组成，共54户213人。。

3．资源现状：自然村成“四周环山”之势，有常规耕地面积约476亩，林地面积约2338亩，村庄占地80余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、玉米为主，有水稻面积215亩、玉米面积261亩；养殖业以猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为9807元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道与219国道公路连接，全长0.87公里，宽3米，已经完成硬化。村庄内路面未全部硬化。

（2）饮水：实施人畜饮水池2座，其中22m³1座，130m³1座架设250mm主管道长1.3km，更换150mm入户支管道长2.5km。

（3）住房：全部为安全稳固砖混结构住房54户。

（4）场所：有自然村活动室一间，有室外活动场地篮球场一块。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资 1118万元，其中：上级补助 909 万元，群众自筹208.8万元（以老折资）。

1．道路交通：概算总投资40.56万元。

自然村内硬板路全长0.8公里，设计宽3米，投资160元/平方米，总投资38.4万元；人行踏步台阶0.1公里设计宽1.2米，厚20厘米，投资180元/平方米，总投资2.16万元

3．排水工程：概算投资111.63万元。

一是自然村规划建设2条排洪沟渠,1条总排污管，15条支排污管。总计长约1.6km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建污水净化池300立方米容量1座。

（1）村内排洪水渠2条（46万元）

- 1号排洪三面灌水渠（从硬板路口至2号排污管）长约70米，设计标准50*50cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算总投资3.5万元

- 2号排洪三面灌水渠（从水池范围至净化池范围）长约125米，设计标准120*150cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资42.5万元

- 村内排污管16条（41.63万元）

- 1号排污管（杨学辉户至水池），长33m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资0.99万元 。

- 2号排污管（杨赛不勒家下面水池至三面灌沟沿着沟至拟建净化池点），长约320m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资9.6万元（总排污管）。

- 3号排污管（杨玉德户至2号管），长约70m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资2.1万元。

- 4号排污管（彭卫清户至5号管），长约63m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资1.8万元。

- 5号排污管（彭志明户至2号管），长约135m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资4.05万元。

- 6号排污管（杨江华户至2号管），长约60m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资1.8万元。

- 7号排污管（彭志强户沿着2号排洪三面灌渠至净化池），长约125m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资3.7万元。

- 8号排污管（彭志强户沿着2号排洪三面灌渠至净化池），长约125m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资3.7万元。

- 9号排污管（杨保英户至7号管），长约70m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资3.7万元。

- 10号排污管（杨建华户至8号管），长约100m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资3万元。

- 11号排污管（杨江户至8号管），长约50m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资1.5万元。

- 12号排污管（李月英户至8号管），长约20m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资0.6万元。

- 13号排污管（杨学生户至净化池），长约23m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资0.69万元。

- 14号排污管（尹龙户至净化池），长约80m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资2.4万元

- 15号排污管（杨华忠户至2号管），长约70m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资2.1万元。

- 16号排污管（彭志生户至2号管），长约50m，设计300口径双壁多纹管，投资单价300元/m，概算投资1.5万元。

- 污水净化池1座，拟建300立方米容量。投资单价800元/立方米（含盖板井），概算总投资约24万元。

- 3、亮化太阳能路灯规划建设，概算总投资32万元。

- 自然村规划安装40盏太阳能路灯，投资单价8000元。总投资概算32万元。

- 公共空间：结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场（村民活动广场）。概算总投资6万元。

5．环卫设施：概算总投资7万元。

（1）规划建设1个垃圾收集池，估算总投资1万元。

（2）规划建设1个水冲式公厕，估算总投资6万元。

6．民居建设：概算总投资108万元。

新建（改造）54户民居，建筑风格为蓝顶黄墙。概算总投资108万元。

7．产业发展：概算投资790万元。

（1）规划养殖小区1个，占地约15亩，概算投资450万元。

（2）规划实施橡胶林下、坚果林下种植600亩，5000元/亩，概算300万元

（3）根据市场趋势发展魔芋等中草药材种植100亩，4000元/亩，概算投资40万元。

8．绿化美化：概算投资22.7万元。

（1）实施进村入户主干道绿化工程，以石榴树、月季花等多种交叉间种方式实施绿化，概算投资约20万元

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植540棵，概算投资2.7万元

9．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排洪（污水）工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展民居建设、等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

(五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

(一)自然村域规划图(见附件)

(二)村庄建设规划图(见附件)

(三)自然村村规划说明书(见附件)

(四)规划建设项目表(见附件)

(五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：尹海森

成员：捌志荣 捌志坚 李新民 彭卫兰 彭学明

李永珍 彭卫芳 茶桂仙 杨跃武 茶衡荣 茶贵明

茶贵荣 王宾美 尹  飞 杨明清 茶衡英 彭金明

彭思仙 尹海峰 王朝军 茶衡美 彭贵文 彭贵军

尹  先 王红婿 茶福义

芒卡镇莱片村岩门一组

2019年3月14日