勐省镇农克行政村永得办自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐省镇农克行政村永得办自然村村庄规划。该自然村规划经2018年  月   日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐省镇农克行政村永得办自然村位于勐省镇东北部，距镇政府驻地10公里，距村委会驻地0.2公里，平均海拔1250，森林覆盖率达60%，年均年降水量960毫，昼夜温差小，水资源较丰富。

2．人口现状：自然村共47户183人。

3．资源现状：自然村位于农克村东北面，农克大沟窜寨子上头，有丰富的人畜饮水和足够生产用水，有常规耕地面积约1000亩，林地面积约4000亩，村庄占地60余亩。

4．产业现状：种植业以甘蔗为主，有甘蔗面积900亩，；养殖业以猪、鸡、鸭为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10433元。

5．基础设施：

（1）道路：坝和线穿过自然村，已经完成硬化为柏油路面。自然村内有6条（段）与乡到行政村主干道相连，道路路面为土路，全长1.381k米。村庄内人行道路为土路，全长144米。

（2）饮水：永得办自然村于2018年完成人畜饮水改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房37户，砖木结构10户。

（4）场所：自然村有活动室一幢208平方，目前室内没有办公设施配置，有活动场地一个600平方左右，没有文体设施等配置。

（5）学校：自然村有教学点一个。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源较丰富。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1、道路交通：

（1）村内道路建设。一是建设10条自然村内硬板路，全长3651米，设计宽度3-4米，厚度15厘米。二是铺设硬化5条进自然村人行路，总长194米，设计宽度1-1.5米，厚度10厘米。上述两项概算总投资185.1万元。

- 从田尼谷至村委会卫生室路段（硬化），全长146米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资8.8万元。

- 从赵惹太至赵艾块路段（硬化），全长240米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资14.4万元。

- 从田改那至赵门嘎路段（硬化），全长250米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资15万元。

- 从赵惹太至农克大沟路段（硬化），全长253米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资15.2万元。

- 从尹叶不勒至坝和线路路段（硬化），全长350米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资21万元。

- 从赵改门至坝和线路段（硬化），全长142米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资8.5万元。

- 从赵艾块至坟墓地路段（硬化），全长2000米，设计宽3米,厚度15厘米。概算投资90万元。

- 从田艾改李依门路段（硬化），全长50米,宽3米,厚度15厘米，概算投资2.3万元。

（2）铺设硬化自然村内人行道路，5条段全长194米。设计宽度1-1.5米。概算总投资2.6万元。

- ①从陈叶那至赵军祥路段（硬化），全长62米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资0.9万元。

- ②从赵志城入户路段（硬化），全长50米，设计宽度1米，厚度10 厘米。概算投资0.5万元。

③从尹茸嘎入户路段（硬化），全长10米，设计宽度1米，厚度10厘米。概算投资0.1万元。

④从赵块改入户路段（硬化），全长22米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资0.3万元。

⑤从赵三木块家至圣林人行道50米,宽1.5米,厚度10厘米。概算投资0.8万元。

2、排水工程：

自然村规划8条排水沟渠，总计长1820米。新建污水处理氧化池一座6米×6米。概算总投资46.4万元。

- ①从田艾茸至二组岔路口沟渠（含水土流失治理），全长1000米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资20万元。

②从赵三木块至赵艾块沟渠（含水土流失治理），全长160米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资3.2万元。

③从赵惹太至赵艾块沟渠（含水土流失治理），全长60米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资1.2万元。

④从赵块改至田倒那沟渠（含水土流失治理），全长50米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资1万元。

⑤从尹卫明至田不勒老沟渠（含水土流失治理），全长100米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资2万元。

⑥田艾茸至赵门嘎沟渠（含水土流失治理），全长100米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资2万元。

⑦赵门嘎至赵惹态沟渠（含水土流失治理），全长50米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资1万元。

⑧从大青树到二组田三木改家下边新建0.6米×0.7米排水沟1条长300米，概算投资9万元。

⑨新建污水处理氧化池一座6米×6米。概算投资7万元。

4、公共空间

结合村庄带状布局，自然村共规划新建1个停车场（赵永生家旁），概算总投资9万元。配套文化体育设施一批，概算投资10万元。新建寨门1个，计划投资35万元。保护古树2株，概算投资1万元。保护古井1座，概算投资5万元。以上四项概算总投资60万元

- 停车场（村民活动广场）。停车场（村民活动广场），硬化面积600平方米。概算投资9万元。

- 体育文化活动设备。配套体育文化活动设备一批，概算投资10万元。

- 新建寨门一座。新建一个寨门，概算投资35万元。

- 保护古树。保护古树2棵，概算投资1万元。

- 保护古井。保护古井一座，概算投资5万元。

5、环卫设施：概算总投资80.8万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资40万元。

（2）规划购买钩臂式垃圾箱6个，估算总投资3.6万元（垃圾运输车一组、二组、四组共用一辆）。

（3）规划建设水冲式公共厕所4幢24蹲位，估算总投资19.2万元。

（4）农户活动式塑料垃圾箱50个，估算投资1.5万元。

（5）新建家庭厕所47户，估算投资16.5万元。

6、亮化工程：

自然村规划安装50盏太阳能路灯（含村委会、学校等），概算总投资30万元。

7、民居建设：

改造12户民居，建筑风格为砖混结构，概算总投资144万元。

8、电力电信：

电力方面需要改造升级（电路主干线架高1公里、新建0.5公里），新安装200千伏安变压器1台，概算总投资16.5万元。

9、产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区2个。概算投资100万元。

（2）种植。稳固提升现有甘蔗产业900亩，培养新型产业坚果200亩。概算投资183.9万元。

10．绿化美化：

（1）实施主广场周边和1900米的村内主干道绿化工程，以荔枝、咖啡、坚果、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资25万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资0.5万元。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留村庄建设设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2018—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设，幼儿园、小学、敬老院等规划内容。

详见勐省镇农克行政村永得办自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐省镇农克行政村永得办自然村

规划工作小组组长：赵新锋

成员：赵美枝 尹建春 赵香花

赵军祥  赵艾那 赵安永

赵尼门  田依那

| 勐省镇农克行政村永得办自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 实施年度 | 计量 单位 | 数量 | 计算方法 | 投资构成(万元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 省级补助 | 自筹 |  |
|  | 一、道路交通 |  |  |  |  |  | 187.7 | 187.7 |  |  |
|  | 村内道路 |  |  |  |  |  | 185.1 | 185.1 |  |  |
| 1 | 村内道路 | 村内道路1号路段：从田尼谷至村委会卫生室路段（硬化），全长146米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积584平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 584 | 150元/平方米 | 8.8 | 8.8 |  |  |
| 2 | 村内道路 | 村内道路2号路段：从赵惹太至赵艾块路段（硬化），全长240米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积960平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 960 | 150元/平方米 | 14.4 | 14.4 |  |  |
| 3 | 村内道路 | 村内道路3号路段：从田改那至赵门嘎路段（硬化），全长250米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积1000平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 1000 | 150元/平方米 | 15 | 15 |  |  |
| 4 | 村内道路 | 村内道路4号路段：从赵惹太至农克大沟路段（硬化），全长253米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积1012平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 1012 | 150元/平方米 | 15.2 | 15.2 |  |  |
| 5 | 村内道路 | 村内道路5号路段：从尹叶不勒至坝和线路路段（硬化），全长350米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积1400平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 1400 | 150元/平方米 | 21 | 21 |  |  |
| 6 | 村内道路 | 村内道路6号路段：从赵改门至坝和线路段（硬化），全长142米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积568平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 568 | 150元/平方米 | 8.5 | 8.5 |  |  |
| 7 | 村内道路 | 村内道路7号路段：从赵艾块至坟墓地路段（硬化），全长2000米，设计宽3米,厚度15厘米，总浇筑面积6000平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 6000 | 150元/平方米 | 90 | 90 |  |  |
| 8 | 村内道路 | 村内道路8号路段：从田艾改李依门路段（硬化），全长50米,宽3米,厚度15厘米，总浇筑面积150平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 150 | 150元/平方米 | 2.3 | 2.3 |  |  |
| 9 | 村内道路 | 村内道路9号路段：从赵尼门至赵艾块入户路（硬化），全长200米,宽3米,厚度15厘米，总浇筑面积600平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 600 | 150元/平方米 | 9 | 9 |  |  |
| 10 | 村内道路 | 村内道路10号路段：从赵布勒到至赵三木保入户道路（硬化），全长20米,宽3米,厚度15厘米，总浇筑面积60平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 60 | 150元/平方米 | 0.9 | 0.9 |  |  |
|  | （三）自然村人行道 |  |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 1 | 人行道 | 1号人行道：从陈叶那至赵军祥路段（硬化），全长62米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积93平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 93 | 100元/平方米 | 0.9 | 0.9 |  |  |
| 2 | 人行道 | 2号人行道：从赵志城入户路段（硬化），全长50米，设计宽度1米，厚度10 厘米。，总浇筑面积50平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 50 | 100元/平方米 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 3 | 人行道 | 3号人行道：从尹茸嘎入户路段（硬化），全长10米，设计宽度1米，厚度10厘米，总浇筑面积10平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 10 | 100元/平方米 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 4 | 人行道 | 4号人行道：从赵块改入户路段（硬化），全长22米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积33平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 33 | 100元/平方米 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 5 | 人行道 | 5号人行道：从赵三木块家至圣林人行道50米,宽1.5米,厚度10厘米，总浇筑面积75平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 75 | 100元/平方米 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| 二 | 排水工程 |  |  |  |  |  | 46.4 | 46.4 |  |  |
| 1 | 排污沟 | 新建0.3m×0.4m的村内排水沟7条米，长1520米（1.从田艾茸至二组岔路口沟渠全长1000米；2.从赵三木块至赵艾块沟渠全长160米；3.从赵惹太至赵艾块沟渠全长60米；4.从赵块改至田倒那沟渠全长50米；5.从尹卫明至田不勒老沟渠全长100米；6.从田艾茸至赵门嘎沟渠全长100米；7.赵门嘎至赵惹态沟渠全长50米。 | 2019-2020 | 米 | 1520 | 200元/米 | 30.4 | 30.4 |  |  |
| 2 |  | 从大青树到二组田三木改家下边新建0.6米×0.7米排水沟1条长300米。 | 2019-2021 | 米 | 300 | 300元/米 | 9 | 9 |  |  |
| 3 | 氧化池 | 新建氧化池1座（6米×6米）。 | 2019-2021 | 座 | 1 | 70000元 | 7 | 7 |  |  |
| 四 | 公共空间 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 1 | 公共停车场 | 新建公共停车场1块600平方米。 | 2020-2021 | 平方米 | 600 | 150元/平方米 | 9 | 9 |  |  |
| 2 | 文化体育设施 | 配套体育文化活动设备一批 | 2020-2021 | 批 | 1 | 100000元/批 | 10 | 10 |  |  |
| 3 | 寨门 | 新建寨门1座 | 2021-2022 | 座 | 1 | 350000元/座 | 35 | 35 |  |  |
| 4 | 古树保护工程 | 保护古树2株 | 2020-2021 | 棵 | 2 | 5000元/棵 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 古井保护工程 | 实施古保护工程1座。 | 2020-2021 | 座 | 1 | 50000元/座 | 5 | 5 |  |  |
| 五 | 环卫设施 |  |  |  |  |  | 80.8 | 80.8 |  |  |
| 1 | 垃圾焚烧炉 | 规划安装垃圾焚烧炉1个 | 2020-2021 | 个 | 1 | 400000元/个 | 40 | 40 |  |  |
| 2 | 钩臂式垃圾箱 | 购买钩臂式垃圾箱6个。 | 2020-2021 | 个 | 6 | 6000元/个 | 3.6 | 3.6 |  |  |
| 4 | 公厕 | 新建砖混结构水冲式公厕4幢24个蹲位。 | 2020-2021 | 蹲位 | 24 | 8000元/蹲位 | 19.2 | 19.2 |  |  |
| 5 | 垃圾桶 | 购买活动式塑料垃圾桶50个 | 2020-2021 | 个 | 50 | 300元/个 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 家庭厕所 | 新建家庭厕所47户 | 2020-2022 | 户 | 47 | 3500元/户 | 16.5 | 16.5 |  |  |
| 六 | 亮化工程 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |
| 1 | 太阳能路灯 | 安装路灯50盏（含村委会、学校等）。 | 2020-2025 | 盏 | 50 | 6000元/盏 | 30 | 30 |  |  |
| 七 | 民房建设 |  |  |  |  |  | 144 | 48 | 96 |  |
| 1 | 安居房建设 | 新建安居房12幢960平方米（砖混结构）。 | 2020-2025 | 平方米 | 960 | 1500元/平方米 | 144 | 48 | 96 |  |
| 八 | 电力电信 |  |  |  |  |  | 16.5 | 16.5 |  |  |
| 1 | 电力工程 | 架设0.4kv电线路1500米（电路主干线架高1000米、新建500米）。 | 2020-2021 | 米 | 1500 | 63元/米 | 9.5 | 9.5 |  |  |
| 2 |  | 新安装200千伏安变压器1台 | 2020-2022 | 台 | 1 | 70000元/台 | 7 | 7 |  |  |
| 九 | 产业发展 |  |  |  |  |  | 283.9 | 283.9 |  |  |
| 1 | 养殖小区 | 新建养殖小区2个1250平方米 | 2020-2022 | 平方米 | 1250 | 800元/平方米 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | 种植业 | 新种植坚果200亩， 30株/亩，6000株。 | 2020-2022 | 株 | 6000 | 20元/株 | 12 | 12 |  |  |
| 3 | 甘蔗产业 | 稳固提升现有甘蔗面积900亩， | 2020-2021 | 亩 | 900 | 1910元/亩 | 171.9 | 171.9 |  |  |
|  | 绿化美化 |  |  |  |  |  | 25.5 | 25.5 |  |  |
| 1 | 道路沿线绿化工程 | 实施主广场周边和1900米的村内主干道绿化工程，以荔枝、咖啡、坚果、樱桃树交叉间种方式实施绿化。 | 2020-2021 | 株 | 12500 | 20元/株 | 25 | 25 |  |  |
| 2 | 村内绿化工程 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆绿色植物 | 2020-2022 | 株 | 235 | 20元/株 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 用地规划 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 预留建设用地 | 预留建设用地30亩 | 2020-2021 | 亩 | 30 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 874.8 | 778.8 | 96 |  |

勐省（镇）农克行政村永得办自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

农克村永得办自然村理事会

2019年  月   日