沧源佤族自治县勐董镇镇刀董行政村羊巩自然村村庄规划设计方案

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了沧源佤族自治县勐董镇镇刀董行政村羊梅自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月23日羊巩自然村活动室召开会议表决通过。

（二）自然村情概况

1．地理区位：勐董镇刀董行政村羊巩自然村位于村委会的西南面，距村委会300米，海拔1500米，森林覆盖率50%，年均年降水量1800毫米。

2．人口现状：刀董村羊巩自然村共有户籍人口108户413人，（常住445人）；无户籍人口1户2人，空户7户29人，共有建档立卡户59户209人，已脱贫57户200人，未脱贫2户9人。

3．资源现状：羊巩自然村有着丰富的水资源、经济林木，拥有广大的土地面积及气候温度适宜的特点，适合发展种养殖业，下一步在稳固推进产业的基础上，扩大养殖规模。           4.产业现状：种植业以茶叶、沙松、核桃、竹子、水稻、玉米为主，有茶叶面积370亩，核桃总面积2180亩；甘蔗45亩；养殖业以生态猪为主；副业以外出务工为副。2018年农民人均可支配收入为10835元。

5．基础设施：

（1）道路：羊巩自然村现有主干道有4条，村庄道路总长6km,需全程加宽。第一条主干道是县级公路叉口（赵叶嘎家小卖部）至寨头（活动场所）段，路程长1000m，该路段通过村级公路改造硬化基本完成，部分路段需改进，其中：①从赵叶嘎小卖部叉口至陈安门家旁旧水池段，约长500m,路面过窄、无堡坎、转弯处未设立防护砖，此路段多次引发交通事故且下方有住户很危险，需打堡坎和设立防护砖；②陈安布位家至寨头，需打长200m堡坎；③活动场所（教堂段）需打长100m堡坎。第二条主干道是活动场所至陈三老家接县级公路段，约长300m路面宽：此段多为斜坡，雨天易滑，需加约100m防护砖，陈三老家到公路叉口约100m是自家铺设路面，质量不达标，已出现坍塌现象。第三条主干道是李尼块家叉口至学校段。第四条是田尼块家至得莫路口，约长100m, 此路面为年久失修、坑洼不平，全是土路。第四条主干道是李华家路口至寨门段，此段有100m需硬化。

（2）饮水：羊巩自然村有一条1000m长年久未修的人畜饮水管道和2个破旧漏水水池。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全组均为砖混结构楼（4）场所：有自然村活动室一间，篮球场1个。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

羊巩自然村地处中缅边界，与缅甸佤邦接壤，接壤线长5公里。生态自然资源条件丰富，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈三角形布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水旅游型。

（二）规划期限

近期：2019—2021年，远期：2021—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）村庄道路全加宽：道路在原宽度基础上两侧加宽至4.5 m,厚度为20公分，全长6km,概算投资30.6万元。

（2）村庄部分路段设立防护砖及堡坎：第一处：二级路叉口（赵叶嘎家小卖部至旧水池）长500m；第二处：陈安布拉家至寨头长200m；第三处：活动场所侧边100 m；3处堡坎总长800 m，概算总投资：34.56万元。

（3）新建5条硬板路。①边防叉口至李岩搞家，长500m，路面宽为4.5m,厚度为20公分，概算投资7.65万元。②二级路叉口至陈三老家，长200m, 厚度为20公分，路面宽4.5m, 厚度为20公分，概算投资3.62万元。③二级路叉口至陈艾捆家，长500m, 路面宽4.5m, 厚度为20公分， 概算投资7.65万元。④产业发展基耕路：老道班至216界庄，长15km, 路面宽4m, 厚度为20公分，概算投资204万元。⑤二级路得摸叉口至田尼块家，长200m,路面宽4.5 m, 厚度为20公分，概算投资3.62万元。⑥寨门至学校叉口，长100m, 路面宽4.5m, 厚度为20公分， 概算投资1.81万元。

（3）入户硬板路建设

羊巩自然村已基本完成村庄道路户户通。

（4）人行景观道1条

得当路口至垃圾焚烧场（七组叉口），长3km, 路面宽4m, 厚度为20公分, 概算投资40.8万元。

2．供水规划：

（1）人行景观水。长度2.5km,需建有内水沟和两侧人行道，水沟概算投资45万元。两侧路面宽各1m,共5km, 概算投资18万元。

（2）人畜饮水。新建羊巩自然村人畜饮水工程，架设长为10km、直径为50cm主管道 (双管)。建7个大水池，概算投资85万元。

（3）生产用水。新建2条从村水源到得当、到色永总长8公里生产用水，概算总投资120万元。

3.娱乐场所扩建

村民活动室、球场、打歌场和集体食堂进行一体化扩建，概算投资30万元。

4.寨门建设

羊巩自然村是沧源佤族自治县通往佤邦特区必由之路之一，目前没有做过任何防范工程建设，为提升人居环境和美花乡村建设，需要建2道寨门，概算投资20万元。

5.水冲试公厕建设

由于羊巩自然村是由两个村民小组组成，人口多，居住分散，需新建10座水冲式公公厕（位置附于规划图内），概算投资48万元。

- 无公害蔬菜建设

随着人们对生活质量的提高和食物安全的使用及社会对无公害蔬菜的需求的重视及增加农户经济收入，需要在老道班、巩得弄、得当、色永、得别、得保建立5个面积为60亩的无公害蔬菜基地建设。概算投资95万元。

- 无公害果园及药材建设区

由于羊巩自然村农产品发展项目单一，导致村民经济来源少，需在老中学、台地、色捏、路半建立4个面积为100亩发展种植高端无公害水果基地，同时在果园林下种植多种高档次中药材，概算投资50万元。

- 农家乐建设

在新兴旅游休闲形式下，为带动全村经济收入提高、提供村民就业形式，需要设立4家农家乐（陈艾捆、肖艾伞、老村公所、李新明）。

9.太阳能路灯建设

经实地区划量算需要在羊巩自然村安装200个太阳能路灯，概算投资100万元。

10.增花增果及美花建设

为提高人居环境质量和美花羊巩自然村的寨容寨貌，需要种植开花树种700棵，其树高2m,胸径5cm。概算投资70万元。

11.公共空间

结合我组村庄分布情况和方便客人来往停车需要建立3个停车场（得摸、老村公所、陈艾捆），面积6亩，概算投资60万元。

12.珍贵古树木保护建设

“羊巩”这个组名来源于寨子依山傍水，寨头有一片原始“神林”面积约20亩，是整个刀董村最古老最原始的林地，也是村民人畜水源头，林中既有龙竹、榕树、滕竹生长，也有300多生长的珍贵古树楠木存在，其中最大的一棵直径达2米。需要进行围栏保护。概算投资5万元。

13.垃圾池场建设

因羊巩自然村村民居住较分散，需要建立五口垃圾池，活动垃圾箱20个，概算投资3.5万元。

14.养殖场建设

为提升人居环境，改变不良原始养殖方式，防治畜牧疾病传于人，需要另建7个生猪养殖场。概算项目投资为38万元。

15.净化池、污水处理设施

需在老道班处设立一座净化池和一座一体化污水处理设施，概算项目投资为12万元。

16.消防水池、消防栓、消防车通道

为提高村民消防意识，创建安全羊巩，需设立2个消防水池（陈艾捆家、田艾茸家），从寨头至老道班设为消防通道。概算项目投资为20万元。

17.学校

加完善学校硬件设施需增设：一个大门、球场1个、500m堡坎、绿化5亩总概算投资30万元。

三、规划空间

1．近期：2019—2020年。完成主干硬板路、分叉硬板路、入户硬板路、人畜饮水工程、路灯安装，水冲式公厕、寨子绿化美化等内容。

2．远期：2021—2035年。完成产业发展、产业引水工程、养殖等内容。

详见《勐董镇刀董行政村羊巩自然村村庄规划项目建设统计表》

| 勐董镇刀董行政村羊巩自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 一、主干道 | ①村庄道路全加宽：道路在原宽度基础上两侧加宽至4.5 m,厚度为20公分，全长6km,概算投资30.6万元。 | 2019-2021 | 30.6 | 30.6 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ②村庄道路设立防护砖及堡坎：第一处：二级路叉口（赵叶嘎家小卖部至旧水池处）长500m；第二处：陈安布拉家至寨头长200m；第三处：活动场所侧边100 m；堡坎总长800 m，概算总投资：34.56万元。 | 2019-2021 | 34.56 | 34.56 | 投劳 | 县人民政府 |
| 二、分叉硬板路 | ①号硬板路段从防叉路口至李岩搞家，长500m，路面宽为4.5m,厚度为20公分，概算投资7.65万元。 | 2019-2021 | 7.65 | 7.65 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ②号硬板路段从二级路叉口至陈三老家，长200m, 厚度为20公分，路面宽4.5m, 厚度为20公分，概算投资3.62万元。 | 2019-2021 | 3.62 | 3．62 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ③号硬板路段从二级路叉口至陈艾捆家，长500m, 路面宽4.5m, 厚度为20公分， 概算投资7.65万元。 | 2019-2021 | 7.65 | 7.65 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ④号硬板路段从产业发展基耕路：老道班至216界庄，长15km, 路面宽4m, 厚度为20公分，概算投资204万元。 | 2019-2021 | 204 | 204 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ⑤号硬板路段从二级路得摸叉口至田尼块家，长200m,路面宽4.5 m, 厚度为20公分，概算投资3.62万元。 | 2019-2021 | 3.62 | 3.62 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ⑥号硬板路段从寨门至学校叉路口，长100m, 路面宽4.5m, 厚度为20公分， 概算投资1.81万元。 | 2019-2021 | 1.81 | 1.81 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | ⑦号硬板人行景观道路段从得当路口至垃圾焚烧场（七组叉路口），长3km, 路面宽4m, 厚度为20公分, 概算投资40.8万元。 | 2019-2021 | 40.8 | 40.8 | 投劳 | 县人民政府 |
| 三、入户硬板路建设 | 本村入户路已基本完成。 | 2019-2021 | 0 | 0 | 投劳 | 县人民政府 |
| 四、供水工程 | （1）人行景观水。长度2.5km,配有内水沟两侧有人行道，水沟概算投资45万元。两侧路面宽各1m,共5km, 概算投资18万元。共需63万元。 | 2019-2021 | 63 | 63 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | （2）人畜饮水。新建羊巩自然村人畜饮水工程，架设长为10km、直径为50cm主管道 (双管)。建7个大水池，概算投资85万元。 | 2022-2035 | 85 | 85 | 投劳 | 县人民政府 |
|  | （3）生产用水。新建2条从村水源到得当、到色永总长8公里生产用水，概算总投资120万元。 | 2022-2035 | 120 | 120 | 投劳 | 县人民政府 |
| 五、寨门建设 | 羊巩自然村是沧源佤族自治县通往佤邦特区必由之路之一，目前没有做过任何防范工程建设，为提升人居环境和美化乡村建设，需要建2道寨门，概算投资20万元。 | 2022-2035 | 20 | 20 | 投劳 | 县人民政府 |
| 六、公厕建设 | 由于羊巩自然村是由两个村民小组组成，人口多，居住分散，需新建10座水冲式公公厕（位置附于规划图内），概算投资48万元。 | 2022-2035 | 48 | 48 | 投劳 | 县人民政府 |
| 七、无公害蔬菜园 | 随着人们对生活质量的提高和食物安全的使用及社会对无公害蔬菜的需求的重视及增加农户经济收入，需要在老道班、巩得弄、得当、色永、得别、得保建立5个面积为60亩的无公害蔬菜基地建设。概算投资95万元。 | 2022-2035 | 95 | 95 | 投劳 | 镇人民政府 |
| 八、无公害果园及药材建设区 | 由于羊巩自然村农产品发展项目单一，村民经济来源少，需在老中学、台地、色捏、路半建立4个面积为100亩发展种植高端无公害水果基地，同时在果园林下种植多种高档次中药材，概算投资50万元。 | 2022-2035 | 50 | 50 | 投劳 | 县人民政府 |
| 九、太阳能路灯建设 | 经实地区划量算需要在羊梅自然村安装200个太阳能路灯，概算投资200万元 | 2022-2035 | 100 | 100 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十、增花增果及美花建设 | 为提高人居环境质量和美花羊巩自然村的寨容寨貌，需要种植开花树种700棵，其树高2m,胸径5cm。概算投资70万元。 | 2022-2035 | 70 | 70 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十一、停车场建设 | 结合我组村庄分布情况和方便客人来往停车需要建立3个停车场（得摸、老村公所、陈艾捆），面积6亩，概算投资60万元。 | 2022-2035 | 60 | 60 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十二、旅游观光路建设 | 得当路口至垃圾焚烧场（七组叉路口），长3km, 路面宽4m, 厚度为20公分, 概算投资40.8万元。 | 2022-2035 | 40.8 | 40.8 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十三、珍贵古树木保护建设 | “羊巩”这个组名来源于寨子依山傍水，寨头有一片原始“神林”面积约20亩，是整个刀董村最古老最原始的林地，也是村民人畜水源头，林中既有龙竹、榕树、滕竹生长，也有300多生长的珍贵古树楠木存在，其中最大的一棵直径达2米。需要进行围栏保护。概算投资5万元。 | 2022-2035 | 5 | 5 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十四、垃圾池建设 | 因羊巩自然村村民居住较分散，需要建立五口垃圾池，活动垃圾箱20个，概算投资5万元。 | 2022-2035 | 5 | 5 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十五、养殖场建设 | 为提升人居环境，改变不良原始养殖方式，防治畜牧疾病传于人，需要另建7个生猪养殖场。概算项目投资为38万元。 | 2022-2035 | 38 | 38 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十六、净化池、污水处理设施 | 需在老道班处设立一座净化池和一座一体化污水处理设施，概算项目投资为12万元。 | 2022-2035 | 12 | 12 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十七、消防水池、消防栓、消防车通道 | 为提高村民消防意识，创建安全羊巩，需设立2个消防水池（陈艾捆家、田艾茸家），消防栓500个，从寨头至老道班设为消防通道。概算项目投资为20万元。 | 2022-2035 | 20 | 20 | 投劳 | 县人民政府 |
| 十八、农家乐建设 | 在新兴旅游休闲形式下，为带动全村经济收入提高、提供村民就业形式，需要设立4家（陈艾捆、肖艾伞、老村公所、李新明）农家乐，概算投资20万元。 | 2022-2035 | 20 | 20 | 投劳 | 县人民政府 |
| 总计 |  |  | 1186.11 | 1186.11 | 投劳 | 县人民政府 |