岩帅镇班驮村石头老寨村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发〈关于贯彻乡村振兴战略的实施方案〉的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发〈关于加快推进村庄规划提升工作方案〉》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制岩帅镇班驮村石头老寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月6日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1、地理区位：班驮村石头寨（老寨）属于山区。距岩帅镇政府驻地30㎞，距班驮村委会7公里， 国土面积   平方公里，海拔1600米，年平均气温19.00℃，年降水量1100-1300毫米，适宜种植甘蔗、玉米、坚果等农作物。有耕地574亩，其中人均耕地3.4亩；有林地700 亩。

2、人口现状：本自然村辖2个村民小组，有农户  45  户，有人口169人，其中农业人口169人，劳动力101人，其中从事第一产业人数101 人。

3、资源现状：石头寨自然村为佤族村庄，背靠山面向东北，位居小黑江河上方以南，具有浓郁的佤族文化，民俗民风淳朴。全村有水田面积45 亩，林地面积700亩。

4、产业现状：该自然村的种植业主要为甘蔗；养殖业以养猪、养牛为主，年出栏生猪70 头；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为8600 元。

5、基础设施：

（1）道路：入村道路1条未实施硬化，村庄内有2条道路已实施硬化，入户道路有部分硬化，路段狭窄，车辆难以通行。

（2）安全饮水：石头寨（老寨）自然村域内有1个水源，位于石头新寨 界线，水管主管道0.5 ㎞，有1座过滤池和1座 100立方的蓄水池，目前还属于集中供水，未实现一户一表。

（3）住房：石头（老寨）自然村42 户已全部为安全稳固住房，其中砖混结构7 户、砖木结构35  户。

（4）活动场所：有自然村活动室一间100平米，有1块篮球场（即停车场）200平米。

（三）优势资源

石头（老寨）自然村背靠山，有林地面积700亩，森林覆盖率达65 %，有水田面积45 亩，旱地面积529亩，结合当地土地、海拔、温度、湿度等气候条件，适合发展经济林果；交通便利，但主道路未实现硬化，石头（老寨）自然村在上世纪60至80年代，以种植水稻、玉米为主，自古以来具有浓厚的佤族文化，群众主要重大节日为春节、新米节，每年的春节、新米节为群众一年中的两个盛事节日，群众勤劳、民俗民风淳朴。

二、规划内容

（一）规划思路

石头（老寨）自然村风光秀丽，日照充足、道路通畅，交通便利，民俗风情具有浓厚的佤族文化；市场广阔，可以特色乡村为载体，实现“一村一品”发展经济林果，结合地理区位优势和土地、气候、海拔等自然资源条件，石头（老寨）自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019年-2022年，远期：2023-2035年。

- 规划内容

项目计划投资金1399.655万元，其中：上级补助1049.655万元，群众自筹350万元。

1、道路交通：投资概算353.43万元。

1-1.1村庄规划范围实施硬化：1号路段村外（老水池至办东）全长1km，设计宽度4m，厚度20cm按200元/㎡。概算投资80万元；

1-1.2村庄规划范围实施硬化：2号路段村外（公马干至公拉地）全长2km，设计宽度4m，厚度20cm,200元/㎡。概算投资160万元；

1-1.3村庄规划范围实施硬化：3号路段村外（荣业中至达安弄）全长1km，设计宽度4m，厚度20cm,200元/㎡。概算投资80万元；

1-1.4村庄规划范围实施硬化：4号路段村外人行道（石头老寨至永东胜）全长1km，设计宽度1m，厚度10cm,100元/㎡。概算投资10万元；

（2）、村庄规划范围实施硬化：5号路段村内串户路全长0.781km，设计宽度2m，厚度15cm，150元/㎡。概算投资23.43万元。

2、 供水工程（安全人饮工程），投资概算26万元。

新建1条（1）主管道0.5km，40cm钢管,100元/m，概算10万。(2)入户管道3km，20管的钢管,500元/m，概算15万。（3）新建压力池（过滤池）一座，投资概算1万元。总概算投资26万元。

3、排水工程：投资概算65.8万

3-1 、1-6号排污管道全长1.8km，设计标准宽40cm×深30cm，140.00元/m,概算投资25.2万元。

3-2、1号排水沟全长1km，深40cm，宽40cm，概算投资14万元

3-3、2号排水沟全长0.3km，设计标准宽40cm×深40cm，,概算投资4.2万元。

3-4、3号排水沟全长0.6km，宽40cm×深40cm，概算投资8.4万元。4号排水渠全长1km,设计砼为40cmX40cm，投资概算14万元。总投资概算22.4万元。

4、公共空间：投资概算25万元。

公共活动场所。（1）新修建1块停车场，面积300㎡，投资概算15万元；(2)新建活动室一栋，面积70㎡，投资概算10万元。

- 环卫设施：投资概算38.5万元

5-1、新建垃圾焚烧炉1座，8万元/座，概算投资8万元；

5-2、新卖垃圾车1辆，8万/辆，概算投资8万元；

5-3、新增垃圾箱10个,按4000元/个，概算投资4万元；

5-4、修缮水冲式公共厕所3栋，按40000元/栋，投资概算12万元；

5-5、新建氧化池1个，概算投资5万元。

5-6、新建垃圾池1个，每个1.5万元，概算投资1.5万元。

6、亮化工程:安装太阳能路灯70盏，投资概算42万元。

6-1自然村内亮化。自然村内规划安装太阳能路灯50盏，按0.6万元/盏，概算投资30万元。

6-2进自然村道路亮化。规划安装太阳能路灯20盏，按0.6万元/盏，概算投资12万元。

7、电力电信建设。概算投资20万元。

7-1有线网络入户线，全长1.5km，，概算投资10万元。

7-2、有线电视入户线，全长1.5km，概算投资10万元。

8、产业发展：投资概算285.7万，其中群众自筹0万元。

（1）养殖业：结合当地群众生产生活习惯，成立养殖合作社，带动农户发展养殖业，提高经济收入。规划养殖小区1个，建设规模2200㎡，实施养殖业基础设施建设，概算投资132万元。

8-1、规划生猪养殖小区1个，计划新建猪舍500㎡，可容生猪200头以上，年出栏400头以上，投资概算50万元；

8-2、规划新建牛圈700平米，牛养殖容量120头以上，年出栏60头以上，投资概算90万元。8-3渔业，规划养鱼1000平方米，需要新建鱼塘6个，需要鱼苗2万条，概算投资93.7万元。

（2）种植业，概算投资10万元。

8-4、茶叶。计划再发展茶叶种植面积40亩，需茶苗木2500株，按30元/株，投资概算7.5万元；

8-5、核桃。计划再发展核桃种植面积60亩，需核桃苗木715株，按35元/株，投资概算2.5万元；

9、民居建设,投资概算 490万元：

佤族特色民居改造35户，全部3500㎡×1400，投资概算 490万元，政府补助140万元，群众自筹350万元。

10、绿化美化,投资概算 16.675万元

（1）规划主干道旁、活动广场周边、庭院周边实施绿化10亩。投资概算10万元。

（2）规划主干道旁种植沃柑全长4km，需沃柑树苗1000株，按35元/株，投资概算3.5万元；

（3）、活动广场周边种植杨梅10亩，需董棕苗35株，按35元/株，投资概算1.675万元和杨梅苗500株，按30元/株，投资概算1.5万元；总投资概算3.175万元。

11、用地规划。

在村庄集中建设区北侧预留宅基地20亩。

12、消防设施  投资概算6.55万元

12-1.规划消防水池2座，投资概算6万元

12-2消防栓5个,1100元/个，投资概算0.55万元。

12-3消防通道4条

14、生态保护:投资概算30万元，其中群众自筹0万元。

14-1水源林保护。规划水源林保护面积50亩，计划种植水冬瓜树、牛血树或野芭蕉等水资源生态保护林木。投资概算20万元。政府补助10万元。群众自筹10万元。

14-2生态林保护。村庄周围古树名木实施保护并逐步扩大保护范围，投资概算10万元。

（四）实施步骤

1、近期：

2019-2022年。完成道路硬化、机耕路硬化，活动场修复、绿化亮化，供水设施和坚果产业建设等规划内容。

（2）远期：

2023年—2035年。完成养殖小区建设、排水排污设施建设和魔芋产业等规划内容。

详见《岩帅镇班驮行政村石头老寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

岩帅镇班驮村石头老寨自然村规划工作领导小组

组  长：李学明（安海完小校长）

副组长：李艾惹（班驮村七组组长）

鲍尼嘎（班驮村九组组长）

成  员：田红强（县交通局副主任科员）

陈江峰（岩帅镇团结完小工会主席）

田国强

赵  军

李艾色（班驮村九组理事会成员）

赵永军（班驮村七组副组长）

李安改（班驮村七组副组长）

赵艾不勒（班驮村九组副组长）

鲍安搞（班驮村九组副组长）

岩帅镇班驮村石头老寨自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 | 群众 |  |
|  |  |  |  | 补助 | 自筹 |  |
| 道路交通（投资概算253.43万元） | 1号路段硬化：村外（老水池至办东），全长1km，设计宽度4米，厚度25cm。 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 县人民政府 |
|  | 2号路段硬化：村外（公马干至公拉地），全长2km，设计宽度4米，厚度25cm。 | 2019-2022 | 160 | 160 |  | 县人民政府 |
|  | 3号路段硬化：村外（荣业中至达安弄），全长1km，设计宽度4米，厚度25cm。 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 县人民政府 |
|  | 4号路段硬化：村外（石头老寨至永东胜），全长1km，设计宽度1米，厚度10cm。 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
|  | 5号路段硬化：村内（串户路），全长0.781km，设计宽度2米，厚度15cm. | 2019-2022 | 23.43 | 23.43 |  | 县人民政府 |
| 供水工程（26万元） | 新建1条主管，全长0.5Km;入户管道，全长1.5km。水源压力池1个。 | 2019-2022 | 26 | 26 |  | 县人民政府 |
| 排水工程（65.8万元） | 1号排污管道，全长1.8km，投资概算25.2万元。 | 2019-2022 | 25.2 | 25.2 |  | 县人民政府 |
|  | 2号沟渠，全长1.km，投资概算14万元。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 县人民政府 |
|  | 3号排水沟渠，全长0.3km。投资概算4.2万元。 | 2019-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 县人民政府 |
|  | 4号排水沟渠，全长1km。投资概算14万元。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 县人民政府 |
|  | 5号排水沟长0.6km。投资概算8.4万元。 | 2019-2022 | 8.4 | 8.4 |  | 县人民政府 |
| 公共空间（40万元） | 新建1号停车场（冷弄），面积300㎡。新建活动室1栋70㎡,加固号停车场（老学校）。投资概算25万元。 | 2023-2035 | 25 | 25 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
| 环卫工程（38.5万元） | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2023-2035 | 8 | 8 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 垃圾车1辆 | 2023-2035 | 8 | 8 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 垃圾箱10个。 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 县人民政府、乡村振兴理事会 |
|  | 规划修缮水冲式公厕3座 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划新建氧化池1个 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划新建垃圾池1个 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 乡村振兴理事会 |
| 亮化工程（42万元） | 安装太阳能路灯70盏 | 2019-2022 | 42 | 42 |  | 县人民政府 |
| 电力电信（20万元） | 有线网络入户线，全长1.5km,有线电视入户线，全长1.5km.投资概算20万元。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 产业发展（285.7万元） | 1、养殖合作社：建设面积2200㎡和养殖小区（猪，鸡）建设面积500㎡。投资概算182万元。 | 2019-2022 | 182 | 182 |  | 县人民政府 |
|  | 2，规划新建牛圈700㎡和规划养鱼面积1000㎡.两者投资概算93.7万元。 | 2019-2022 | 93.7 | 93.7 |  | 县人民政府 |
|  | 3、种植业：抓好现有甘蔗、坚果产业的管护，新发展核桃、茶叶，面积100亩。投资概算10万元。 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 民居建设（490万元） | 佤族特色民居改造35户，全部3500㎡×1400 | 2019-2022 | 490 | 140 | 350 | 县人民政府 |
| 美化绿化工程（16.675万元） | 规划主干道旁，活动广场周边，庭院周边实施绿化20亩，种沃柑和杨梅。 | 2019-2022 | 16.675 | 16.675 | 0 | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2023-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 消防设施6.55万元 | 规划消防水池2个，地点：冷弄和荣业中；消防栓5个，消防车通道4条 | 2023-2035 | 6.55 | 6.55 |  | 县人民政府 |
| 生态保护（30万元） | 水源林保护种植芭蕉、水冬瓜、牛血树等树木。 | 2019-2022 | 30 | 30 | 0 | 镇、乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 1399.655 | 1049.655 | 350 |  |

岩帅镇班驮村石头（老寨）自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前屋后自行负责，对保持清洁的进行表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现处罚50元。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。按每年每人10元来计算。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、公共场所等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

- 倡导节俭办客。提倡勤俭戒奢，不攀比，红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超2天，送礼不超100元，菜品不超5个。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒、打架斗殴，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，适龄少年儿童必须完成国家义务教育；子女要孝敬、赡养老人，夫妻双方要平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8、妥善处置纠纷。村民要诚实友善、邻里要团结和睦，相互体谅、相互礼让。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向乡镇司法所及人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。

10.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

岩帅镇班驮村石头老寨组