沧源佤族自治县勐董镇芒摆村委会

永让自然村村庄规划

两图一书一表一民约

2019年4月

# 勐董镇芒摆村委会永让自然村村庄规划

# 说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制沧源县勐董镇芒摆村委会永让自然村村庄规划。该自然村规划经2019年5月14日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：永让自然村，属于山区。距离村委会2.00公里,距离镇9.00公里，国土面积4.50平方公里，海拔1470.00米，年平均气温16.00℃，年降水量1800.00毫米，适宜种植水稻等农作物。

2．人口现状：全村辖1个村民小组，有农户82户，有乡村人口287人，其中农业人口287人，劳动力171人，其中从事第一产业人数147人。2017年全村经济总收入265.78万元，农民人均纯收入9104.00元。农民收入主要以种植业为主。

3．资源现状：全村有耕地总面积1625.00亩(其中：田96.00亩，地1529.40亩)，人均耕地5.85亩，主要种植水稻等作物；拥有林地5400.00亩，其中经济林果地624.00亩，人均经济林果地2.24亩，主要种植核桃等经济林果。

4．产业现状：主要种植水稻、核桃、茶叶、甘蔗、玉米、沙松等。农民收入主要以种植业为主。

5．基础设施：

（1）道路：村内有西至永顶村、东至永公对的通村道路，其红线宽度为5米，全长844米。村内大多车行道为已硬化水泥路，宽度4米，部分步行道未硬化，宽度2.5米，规划均应硬化。内部交通方便，但自然村的道路高差大，坡度较陡，排水沟等设施不完善，路面较差。

（2）饮水：永让村水源是山泉水供给，现状有一处水池。现状没有形成环状供水系统，供水安全性差，没有完整的排水系统。

（3）环卫设施：目前，村内现状有1个公厕，规划应提升改造。永让村没有统一的污水集中收集处理设施，现状只是村民自建雨水沟，对本村进行排污。

（4）住房：永让村现状建筑多为砖木结构建筑，牲畜棚等简易建筑多为一层。到2017年底，有52户居住砖木结构住房。

（5）场所：现状有活动室、球场（兼停车场）。

（6）学校：永让村小学生就读到芒摆小学，中学生就读到永和中学。永让村距离小学校1.50公里，距离中学9.00公里。目前永让村义务教育在校学生中,小学生7人，中学生5人。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地理位置优越，充分结合永让村自身资源优势，结合传统村落产业发展的现状及发展趋势，通过合理的鼓励、引导，带动地方经济的发展，让农民群众获得更多的就业机会，增加收入，享受更好的居住环境和发展条件。自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）铺设硬化自然村内车行道路，2条段全长504m，设计宽度4—4.5m。概算总投资37.3万元。

1号路（硬化），全长355m，设计宽度4.5m，厚度20cm。概算投资27.16万元。

2号路（硬化），全长149m，设计宽度4m，厚度20cm。概算投资10.14万元。

- 铺设硬化自然村内人行道路，10条段全长733m。设计宽度2.5m。概算总投资15.61万元。

3号路段（硬化），全长73m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资1.55万元。

4号路段（硬化），全长41m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资0.88万元。

5号路段（硬化），全长53m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资1.13万元。

6号路段（硬化），全长27m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资0.58万元。

7号路段（硬化），全长62m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资1.32万元。

8号路段（硬化），全长64m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资1.36万元。

9号路段（硬化），全长90m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资1.92万元。

10号路段（硬化），全长46m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资0.98万元。

11号路段（硬化），全长87m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资1.85万元。

12号路段（硬化），全长190m，设计宽度2.5m，厚度10cm。概算投资4.04万元。

产业路20km。概算投资75万元。

2．供水规划：

新建人饮工程，净水设备、水池等附属设施。架设80mm主管道长2.4km，25mm入户管道长1.3km。概算投资55万元。

3．排水工程：

污水管，全长2496m，设计标准DN300HDPE管（高密度聚乙烯管）。概算投资50万元。

雨水沟渠，全长2400m，设计标准30cm×30cm。概算投资43.2万元。

4．公共空间：

（1）停车场

停车场，硬化面积1130m2。概算投资13.56万元。

（2）活动场地

修缮球场1个，硬化面积300m2，概算投资3.6万元。

规划小游园，面积1390㎡，概算投资30万元。

古树名木保护，7颗，概算投资28万元。

5．环卫设施：

规划建设5个垃圾箱，概算投资1.5万元。

规划50个塑料垃圾桶，概算投资1.5万元。

规划建设6个公厕，其中2个为提升改造，概算投资42万元。

规划新建污水氧化塘1个，概算投资7万元。

6．亮化工程：

规划安装50盏太阳能路灯，概算总投资25万元。

7．民居建设：

从长远发展需要和实地规划要求，鼓励部分农户逐步搬迁出去，同时，将没有实施安居房建设的部分农户住房进行特色改造，使每户农户实现有特色民居，有庭院，有入户路，达到小而美、小而净、小而宜居。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线2.4千米，入户线1.3千米。

（2）有线电视：主线2.4千米，入户线1.3千米。

9．产业发展：

（1）养殖。提升改造现状养殖小区1个。概算投资60万元，并在村庄南部发展林下养殖区。

（2）种植。种植：水稻、核桃、茶叶、甘蔗、玉米、沙松等作物种植。

（3）位于基本农田保护区的茶叶、核桃产业区为现状已有产业区，考虑村庄实际情况，规划予以保留，但不得扩种，改种只能种植粮食类作物。

10．绿化美化：

（1）对林地、水源林等进行保护。

（2）实施广场周边和入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树等本地特色、具有经济价值的树种交叉间种方式实施绿化。

（3）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

（4）恢复和保护村中、村边所有的植被生态。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10.2亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

详见《勐董镇芒摆村委会永让自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐董镇芒摆村委会永让自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |  |
| 道路交通 | 车行道1号路（硬化），全长355m，设计宽度4.5m，厚度20cm | 2019-2022 | 27.16 | 27 | 0.16 | 镇人民政府 |
|  | 车行道2号路（硬化），全长149m，设计宽度4m，厚度20cm | 2019-2022 | 10.14 | 10 | 0.14 | 镇人民政府 |
|  | 人行道3号路（硬化），全长73m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.55 | 1 | 0.55 | 镇人民政府 |
|  | 人行道4号路（硬化），全长41m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 0.88 | 0.8 | 0.08 | 镇人民政府 |
|  | 人行道5号路（硬化），全长53m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.13 | 1 | 0.13 | 镇人民政府 |
|  | 人行道6号路（硬化），全长27m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 0.58 | 0.5 | 0.08 | 镇人民政府 |
|  | 人行道7号路（硬化），全长62m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.32 | 1 | 0.32 | 镇人民政府 |
|  | 人行道8号路（硬化），全长64m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.36 | 1 | 0.36 | 镇人民政府 |
|  | 人行道9号路（硬化），全长90m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.92 | 1.8 | 0.12 | 镇人民政府 |
|  | 人行道10号路（硬化），全长46m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 0.98 | 0.8 | 0.18 | 镇人民政府 |
|  | 人行道11号路（硬化），全长87m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.85 | 1.7 | 0.15 | 镇人民政府 |
|  | 人行道12号路（硬化），全长190m，设计宽度2.5m，厚度10cm | 2019-2022 | 4.04 | 4 | 0.04 | 镇人民政府 |
|  | 产业路建设，20km | 2023-2035 | 75 | 70 | 5 | 镇人民政府 |
| 供水工程 | 新建人饮工程，净水设备、水池等附属设施。架设80mm主管道长2.4km，25mm入户管道长1.3km | 2019-2022 | 55 | 51 | 4 | 县人民政府 |
|  | 高位水池4个（兼消防水池） | 2019-2022 | 20 | 19 | 1 | 县人民政府 |
|  | 消防设施建设 | 2019-2022 | 70 | 68 | 2 | 镇人民政府 |
| 排水工程 | 污水管，全长2496m，设计标准DN300HDPE管（高密度聚乙烯管） | 2019-2022 | 50 | 48 | 2 | 镇人民政府 |
|  | 雨水沟渠，全长2400m，设计标准30cm×30cm | 2019-2022 | 43.2 | 42 | 1.2 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 停车场，硬化面积1130m2 | 2019-2022 | 13.56 | 13 | 0.56 | 镇人民政府 |
|  | 修缮球场1个，硬化面积300m2 | 2019-2022 | 3.6 | 3 | 0.6 | 镇人民政府 |
|  | 规划小游园，面积1390㎡ | 2019-2022 | 30 | 28 | 2 | 镇人民政府 |
|  | 古树名木保护，7颗 | 2019-2022 | 28 | 27 | 1 | 镇人民政府 |
| 环卫设施 | 规划5个垃圾箱 | 2019-2022 | 1.5 | 1 | 0.5 | 县人民政府 |
|  | 规划50个塑料垃圾桶 | 2019-2022 | 1.5 | 1 | 0.5 | 县人民政府 |
|  | 规划建设6个公厕，其中2个为提升改造 | 2019-2022 | 42 | 40 | 2 | 县人民政府 |
|  | 规划污水氧化塘1个 | 2019-2022 | 7 | 5 | 2 | 县人民政府 |
| 亮化工程 | 规划安装50盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 25 | 23 | 2 | 县人民政府 |
| 民居建设 | 改造30户民居 | 2023-2035 | 120 | 115 | 5 | 县人民政府 |
| 电力电信 | 有线网络：主线2.4km，入户线1.3km | 2023-2035 | 35 | 33 | 2 | 县人民政府 |
|  | 有线电视：主线2.4km，入户线1.3km | 2023-2035 | 35 | 33 | 2 | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个 | 2023-2035 | 60 | 57 | 3 | 镇人民政府 |
|  | 特色产业扶持 | 2023-2035 | 150 | 145 | 5 | 镇人民政府 |
| 美化绿化 | 实施广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种，实施绿化 | 2019-2022 | 30 | 28 | 2 | 镇人民政府 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少种植5棵本地果木，至少栽种5盆花卉或绿色植物 | 2019-2022 | 30 | 28 | 2 | 镇人民政府 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增居民扩容建设用地10.2亩 | 2023-2035 |  |  |  | 镇人民政府 |
| 总计 |  |  | 978.27 | 928.6 | 49.67 |  |

勐董镇芒摆村委会永让自然村村规民约

1．建房服从规划。新建房屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻有舍利益。

2．保持卫生清洁。庭院卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，村组环境卫生实行三日一大打扫，要记工处理，对不积极参加的农户，要折钱补偿。任何人、任何农户，不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处100-500元的违约金。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。进新房不得办大客，过生日不得请客。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

10.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

勐董镇芒摆村委会永让自然村

规划工作小组

组  长：陈娅

副组长：李三西

成  员：陈依改、肖俄不勒、赵三西、李叶惹、肖安那、肖忠明、赵艾老