焦山行政村水塘上寨自然村村庄规划书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了焦山村水塘上寨自然村村庄规划。

（二）村情概况

1．地理区位：焦山村行政村水塘上寨自然村位于村委会西侧，距镇政府驻地38公里，海拔1800—2000米，森林覆盖率达78%，年均年降水量2300毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2．人口现状：自然村小组组成，共20户98人,劳动力68人。

3．资源现状：自然村成“一山隔两寨”之势，有常规耕地面积约1324亩，其中水田268亩，旱地1056亩，林地面积约21400亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、核桃、水稻、玉米、草果为主，有茶叶面积85亩，核桃1351亩，养殖业以牛、猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为12279元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道有1条水泥路，与中伙房路相连接，有3条为小组进组道路，2条为土路，1条为水泥路，1条人行道路年久失修，处于无法行走状态。

（2）饮水：水塘上寨村组于2018年实施人畜饮水户户通，一户一表。

（3）住房：全部为安全稳固住房（其中砖混结构楼房 19户，砖木结构1户。）

（4）场所：有自然村活动室一间70平方米、设备已配套，球场一块500平方米，舞台一块66平方米，文化墙一块20平方米。

（5）学校：无。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，有名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈大聚居、小分散居住布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，中期：2023—2035年，远期：2035-2050年。

（三）规划内容

1.道路交通

（1）硬化道路5条：自然村主干道2条,自然村入户路3条。

1号路为自然村供山有（山神庙）旅游景区主干道硬化（起止点为：杨明家入户路起经农地至供山有（山神庙）），全长 3.5km，设计宽度4.5m，厚度20cm，台阶全长 2km，设计宽度1.5m，厚度18cm。概算投资 420万元。

2号路为自然村主干道硬化（起止点为：中伙房岔路口起经白老大家、白学华家、杨志明家旁至白老三旁），全长 0.5km，设计宽度4.5m，厚度20cm。概算投资 35万元。

3号路为自然村入户路硬化（起止点为：舞台起经曹新发至杨明家脚），全长0.4km，设计宽度3.5m，厚度20cm。概算投资28万元。

4号路为自然村入户路硬化（起止点为：曹新发家起至王强家旁入户路），全长0.3km，设计宽度3.5m，厚度20cm。概算投资21万元。

5号路为自然村入户路硬化（起止点为：主干道起至杨志强入户路长30米、主干道起至白老大入户路长20米、主干道起至杨志军入户路长20米、主干道起至白成明入户路长20米），全长0.09km，设计宽度3.5m，厚度20cm。概算投资7万元。

（2）建设机耕生产路生产路3条：新建2条，提质改造1条。

1号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：王强家起经供永活至白正国家农地），全长3km，设计宽度3.5m。概算投资24万元。

2号路段为机耕生产路提质改造岔路新建(起止点为：白老三家后起至林地），（砂石路），全长1.5km，，设计宽度3.5m。概算投资 10万元。岔路新建(起止点为：白老大家后起至林地），（砂石路），全长1.5km，，设计宽度3.5m。概算投资 10万元。

3号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：自然村主干道起经曹红江至曹明胜家农地），全长1km，设计宽度3.5m。概算投资8万元。

（3）铺设硬化自然村内历史白龙塘人行道路1条、白龙塘围栏1条、大榕树（情人树）周围1条。

起止点为：白龙塘周围，全长150m设计宽度2m，厚度18cm。概算总投资6万元。白龙塘围栏镀锌钢管，全长150m设计高度2m，概算总投资8万元。大榕树（情人树）全长40m设计宽度2m，厚度18cm。概算总投资2万元。

（4）自然村村内户外道路建设项目一个。

建设内容为自然村20户农户进户道路硬化、踏步、主干道两旁花台、寨门建设，概算投资30万元。

2.排水工程

（1）新建雨污分流沟渠项目3个。

1号沟渠：起止点为杨明起至活动室。全长0.4km，设计标准为60CM*60CM三面沟，源头修复坝渠一个，概算总投资 12 万元。

2号沟渠：起止点为白老三起至入组岔路口。全长0.5km，设计标准为60CM*60CM三面沟，源头修复坝渠一个。概算总投资15万元。

3号沟渠：起止点为曹新发起至王强家。全长0.3km，设计标准为60CM*60CM三面沟，源头修复坝渠一个，概算总投资9万元。

（2）新建排污系统项目1个。

1号排污系统：起止点为杨明起至入组岔路口，全长   2km，设计标准为直径100cm的水泥主管道，直径20cm的水泥户外次管道，沉沙池10个(1米*1米*1.5米），污水处理池1个300立方米，概算总投资80万元。

3.环卫设施建设

（1）新建垃圾焚烧炉1个，位于供跌用，概算投资40万元。

（2）新建1个垃圾收集池，概估算总投资1万元。

（3）钩臂式垃圾箱1个，概估算总投资6000元。

（4）钩臂式垃圾车一辆，概估算总投资10万元。

（5）塑料垃圾桶7个，概估算总投资2100元。

4.亮化工程

自然村规划安装40盏太阳能路灯，概算总投资24万元。

5.产业发展

（1）养殖：新建集中养殖小区2个（猪、牛），概算投资120万元。

（2）种植：抓好现有核桃、茶叶，草果管护，新发展草果100亩，重楼（七叶一枝花）40亩，大叶茶100亩，无公害蔬菜40亩。概算投资600万元。

6.绿化美化

实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。实施主球场周边和入村主干道绿化工程，以棵莲菜、樱桃树交叉间种方式实施绿化，概算投资30万元。

7.用地规划

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。

8.旅游综合开发

提质改造白龙塘一座，综合开发塘、草、山，发展旅游业，发展高原特色水养殖等，概算投资10万元。

（四）实施步骤

1近期：2018—2022年。完成道路交通、排水工程、生产灌溉用水、环卫设施、亮化工程、提质改造白龙塘一座、情人树（大榕树）、绿化美化规划内容。

2中期：2022—2035年。完成产业发展、养老设施社会综合治理，文化氛围营造等规划内容。

3远期：2035-2050年。供山有（山神庙）旅游景区。

详见《焦山村水塘上寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

焦山行政村水塘上寨自然村

规划工作小组组长由高峰担任，副组长由白阳清、担任，下设两个工作组，即：综合协调组、文字材料组。高峰同志任综合协调组组长，成员：胡永军、胡永美；白阳清同志任文字材料组组长，成员：杨忠芳、。负责规划编制工作的组织、协调、审核等工作。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦山行政村水塘上寨自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |  |
| 道路交通 | 自然村主干道1号路段（硬化），全长5.5km，设计宽度4.5m，厚度20cm。 | 2018-2022 |  | 420 | 420 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 自然村入户道路2号路段（硬化），全长0.5km，设计宽度3.5m，厚度20cm。 | 2018-2022 |  | 35 | 35 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 自然村入户道道路3号路段（硬化），全长1.6km，设计宽度3.5m，厚度20cm。 | 2018-2022 |  | 56 | 56 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 新建机耕生产路1号3号路段（砂石），全长4km，设计宽度3.5m。 | 2018-2022 |  | 32 | 32 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路2号路段（砂石），全长3km，设计宽度3.5m。 | 2018-2022 |  | 20 | 20 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 铺设硬化自然村白龙塘、情人树人行道，全长0.2km，设计宽度2m。 | 2018-2022 |  | 16 | 16 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 自然村户外道路建设20户、踏步、花台、寨门。 | 2018-2022 |  | 30 | 30 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 排水工程 | 1号沟渠：全长2km，设计标准60cm×60c三面沟m。 | 2018-2022 |  | 80 | 80 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 3号沟渠：全长0.3km，设计标准60cm×60c三面沟。 | 2018-2022 |  | 9 | 9 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 1号排污系统，全长2km，设计标准主管直径100cm，次管20cm。 | 2018-2022 |  | 80 | 80 |  | 镇人民政府 |  |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个。 | 2018-2022 |  | 40 | 40 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 规划建设1个垃圾收集池、钩臂式垃圾箱1个、钩臂式垃圾车1个、塑料垃圾桶7个。 | 2018-2022 |  | 52 | 52 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 规划建设20个户户厕。 | 2018-2022 |  | 16 | 16 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 亮化工程 | 自然村规划安装40盏太阳能路灯。 | 2018-2022 |  | 24 | 24 |  | 镇人民政府 |  |
| 民居建设 | 民居改造20户，无害化户厕20个。 | 2018-2022 |  | 16 | 16 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 产业发展 | 规划养殖小区2个。 | 2022-2035 |  | 120 | 120 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 抓好现有核桃、茶叶、草果管护，新发展草果100亩，重楼100亩，大叶茶40亩，无公害蔬菜40亩。 | 2022-2035 |  | 600 | 600 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 美化绿化 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物，实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。 | 2018-2022 |  | 30 | 30 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。 | 2022-2035 |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |  |
| 旅游综合开发 | 综合开发供山有（山神庙）、草、山、田，发展旅游业，发展高原特色水产养殖。 | 2035-2050 |  | 600 | 600 | 0 | 县人民政府 |  |
| 合计 |  |  |  | 2296 | 2296 | 0 |  |  |

附件3

焦山行政村水塘上寨自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前屋后自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在入户路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、球场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、狗，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向司法所起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥罚，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。