勐省镇满坎村永得更自然村（10组）

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐省镇满坎村永得更自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月 日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐省镇满坎村永得更自然村地处满坎村委会南边，距村委会所在地11公里。

2．人口现状：自然村共有31户农户，总人口106人，劳动力61人，党员2人，建档立卡贫困户11户46人，已,脱贫10户44人，五保户0户0人、残疾户0户0人、低保户12户34人。有60岁以上（含60岁）老人 14人，已全部享受养老待遇。

3．资源现状：有耕地面积1108亩，人均耕地面积10.5亩。林地面积2100亩（含退耕还林）。核桃种植面积1350亩。

4．产业现状：主要种植甘蔗、烤烟、玉米等农作物，种植甘蔗100 亩，玉米300 亩,烤烟160亩；养殖业以养牛（存栏97条）为主；副业以外出务工为主。2018年本组经济总收入137.3万元，农民人均收入10119元，粮食总产量120.4吨，人均有粮491公斤。

5．基础设施

（1）道路：永得更自然村向外连通公路2条，其中：自然村主干道与村委会公路连接，全长11千米，宽4.0米，正在进行硬化施工；自然村与糯良乡帕拍村有1条公路相连，长4.8千米，宽4.0米，正在进行硬化施工。以上两条公路预计2019年12月底通车。自然村内道路1条，全长400米，已经进行硬化（宽2.5米，水泥路面）。自然村内入户道路28条，全长820米，未进行硬化。

（2）饮水：人畜饮水安全保障。

（3）住房：农户32户，其中1户拟分户房正在装修，其余全部为安全稳固住房。

（4）场所：有自然村活动室1间（45平方米），室外活动场地300平方米，公共厕所2座（水冲式厕所1座）。

（5）学校：自然村没有教学点。

（三）优势资源

永得更自然村海报1800米，四季不分明，有一定的昼夜温差。森林覆盖率高，山地面积大，人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处勐省工业中心城镇和沧源佤山机场周边，有沧源崖画点等优质旅游资源，正在建设的瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段穿境而过，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：基本整洁型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通。新建自然村内入户道路28条，全长820米，宽度1.5米，厚度6厘米，概算投资10万元。

2．人畜饮水工程。正在实施人畜饮水扩容工程，预计2019年底完工。

3.排水工程。自然村规划2条排水沟渠，总长1200米。排水汇合沟底设计生态处理池一座，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。沟渠设计标准为30cm×30cm，概算投资20万元。

4.公共空间。

（1）停车场。结合村庄带状布局，自然村规划停车场1个。概算投资13万元。

（2）群众活动室。修缮原活动室（45㎡）、新建村史室一间（50㎡）。概算投资12万元。

5.环卫设施。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。

（2）规划建设1个垃圾收集池，估算总投资4万元。

（3）规划新建设水冲公厕1座，估算总投资8万元。

以上环卫设施概算总投资22万元。

6．亮化工程。

自然村规划安装30盏太阳能路灯，概算总投资15万元。

7．民房建设。

改造民居32户，建筑风格为红瓦灰墙，概算总投资64万元。

8．通讯网络。

改善通讯网络覆盖面小、网络信号不稳定问题。

9．产业发展

（1）养殖。规划养殖小区1个2500平方米，概算投资100万元；养牛200头，养猪500头，概算投资50万元。

（2）种植。抓好现有甘蔗、烤烟、玉米、核桃种植管护，概算投资100万元。

10．绿化美化

（1）实施活动广场周边和自然村道路绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

10．用地规划

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。实施产业发展，完成道路交通、人畜饮水扩容、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信等规划内容。

详见《勐省镇满坎村永得更自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位和村民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划。经自然村振兴理事会核实同意后，提交村民委员会审核后，统一上报镇人民政府审批。

（三）严格执行乡村清洁、保洁相关法律法规及村规民约，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，并发挥好其作用。加大对“两违”建筑治理力度，发现一起治理一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐省镇满坎村永得更自然村

规划工作小组组长：施贵忠（驻村工作队长）

成 员:卫三木不勒（村民小组组长）

卫俄社（村民小组副组长）

卫安那（村民小组妇女组长）

卫艾茸（村民小组保管员）

茶三木格（党员）

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐省镇满坎村永得更自然村村庄规划建设项目统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 永得更自然村与满坎村委会驻地、与帕拍村委会驻地公里硬化。 | 2019 |  | 1264 | 1264 |  |  | 县人民政府 |
|  | 新建自然村内入户道路28条，全长820米，宽度1.5米，厚度6厘米，概算投资10万元。 | 2019 |  | 10 | 8 |  | 2 | 乡村振兴 理事会 |
| 人饮工程 | 正在实施人畜饮水扩容工程，预计2019年底完工。 | 2019 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 排水工程 | 排水沟渠全长1100米，设计标准30cm×30cm。 | 2019-2022 |  | 20 | 20 |  |  | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 停车场平整场地1000平方米，硬化面积640平方米。 | 2019-2022 |  | 13 | 13 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 修缮原活动室（45㎡）、新建村史室一间（50㎡）。概算投资12万元。 | 2019-2022 |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个。 | 2019-2022 |  | 10 | 10 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设1个垃圾收集池。 | 2019-2022 |  | 4 | 4 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划新建设水冲公厕1座。 | 2019-2022 |  | 8 | 8 |  |  | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 规划安装太阳能路灯30盏。 | 2019-2022 |  | 15 | 15 |  |  | 县人民政府 |
| 民居建设 | 改造民居32户，建筑风格为红瓦灰墙。 | 2019-2022 |  | 64 | 64 |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信 | 改善通讯网络覆盖面小、网络信号不稳定问题。 | 2019-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个2500平方米。 | 2019-2035 |  | 100 | 80 |  | 20 | 县人民政府 |
|  | 养牛200头，养猪500头。 | 2019-2035 |  | 50 | 40 |  | 10 | 乡村振兴理事会 |
|  | 抓好现有甘蔗、烤烟、玉米、核桃种植管护。 | 2019-2035 |  | 100 | 80 |  | 20 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 广场周边和道路绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。 | 2019-2022 |  | 10 | 8 |  | 2 | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。 | 2019-2022 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。 | 2019-2035 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  |  | 1680 | 1626 |  | 54 |  |

附件4

勐省镇满坎村永得更自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准方可施工。不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要进行处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛等，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超过1天，送礼不超过100元，菜品不超8个，宴席不超过20桌。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。