附件1

“万名干部规划家乡行动”流程图

| 附件2 各自然村在市内工作的公职人员登记册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  | 电话： |  |
| 序号 | 县（区） 名称 | 乡镇（街道）名称 | 行政村 名称 | 自然村（组）名称 | 姓 名 | 身份 | 所在单位 | 职务 （职称） | 联系电话 | 备 注 |
| 1 | XX县 | XXX乡 | XXX村 | XXX村（组） | 张三 | 公务员 | XXXX局 | XXXX | XXXX |  |
| 注：身份一栏填写为公务员、参公人员或事业人员；退休人员所在单位按退休前所在单位填写；联系电话填写手机号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 各单位公职人员在本县出生地或成长地登记册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  | 电话： |  |
| 序号 | 姓 名 | 身份 | 所在单位 | 职务 （职称） | 联系电话 |  | 出生或成长地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 乡镇 | 行政村 名称 | 自然村（组） 名称 | 备 注 |
| 1 | 张三 | 公务员 | XX局 | 科员 | XXXXXXX |  | XXX乡 | XXXX村 | XXXX村（组） |  |
| 注：身份一栏填写为公务员、参公人员或事业人员；退休人员所在单位按退休前所在单位填写；联系电话填写手机号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

勐董镇刀董行政村永不拉自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐董镇刀董行政村永不拉自然村村庄规划。该自然村规划经2019年  月  日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐董镇刀董行政村永不拉自然村位于勐董镇西边，东经99.268326，北纬23.179063〞，距乡政府驻地5公里，距村委会驻地3公里，海拔1350米，森林覆盖率50%，年均年降水量1800毫米，昼夜温差小，水资源短缺，工程性缺水突出。

2．人口现状：刀董村下三组共有户籍人口19户74人（常住80人）。空户1户6人。共有建档立卡户3户10人，已全部脱贫。共有低保户3户10人（都为一般户）。享受农村危旧房改造7户（其中建档立卡3户）。共有重病户1户1人（包光伟户包光伟患冠心病、急性心肌梗死）。无残疾人。共有12名学生（其中建档立卡学生2名）：就读学前班1人；就读小学4人（其中建档立卡2人）；就读初中3人；就读高中4人。共有公益性岗位1人：保洁员1人（为建档立卡户）；共有外出务工38人（建档4人），其中县内务工16人（建档2人），省内务工4人，省外务工14人（建档2人），外国务工4人。

3．资源现状：自然村现住址属原搬迁成的，土地较少，有常规耕地面积约149亩，林地面积约320亩，村庄占地36余亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、玉米、核桃为主，有茶叶面积45亩，核桃15亩，；养殖业以猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为9814元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道与农户入户路连接，全长2公里，宽3米，已经完成硬化。（2）饮水：基本解决人畜饮水，但输水设施简陋落后（钢质和黑塑胶管为主水管）、抗灾抗破坏能力差。

（3）住房：全部为安全稳固住房。

（4）场所：无集体厨房，无室外活动场地等配置。

（三）优势资源

气候适宜，昼夜温差小，交通便利，到县城紧5km,到村委会3km,。全民民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处半山腰地带，热区作物和寒区作物可种植空间小，人均耕地面积少，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：硬化、新建、3条路段。一是建设1条新寨子与老寨子硬板路，全长2km设计宽度4m，厚20cm,概算投资136万元。二是铺设硬化1条从国防路到村脚最右端，总长1.5km，设计宽3m，厚20cm,概算投资76万元。三是新建一条，打通活动室至山顶硬化入路线，合计总长2Km，设计宽度3m,厚20cm，概算投资150万。上述三项概算总投资362万元。

2．供水规划：在老寨子里建1个50立方米，在老寨子山顶建1个50立方米，供老寨子空闲农地发展种植产业。在新寨子村活动室左上侧和右上侧各新建一个1个50立方米，供新寨子人畜饮水及空闲农地发展种植产业。共计储水200立方米，水库取水口架设Φ32镀锌钢质主管道长2km，从水池到农地或农户家中架设Φ20镀锌钢质主管道长2km，概算投资30.2万元。

3．排水工程：

自然村规划6条用300钢带波纹管排污管道，总计1.2km，每条排污管分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理，并建一座一体化污水处理设施。概算总投资40万元。

4.村庄防地质灾害安全保障设施：设置一道防滑挡墙，自然村活动室背后有滑坡危险需建防滑坡挡墙一座下底长18m,上底长18m,高2m,下底宽2m，上底宽1m,概算投资10万元。

4．公共空间：

结合村住宅宅基地面积小，入村主干道狭窄村民无车辆停放处，没有健身设施和集体活动室，规划2个停车场、1个集体食堂，1个健身中心。概算总投资66万元。

（1）停车场：规划在自然村活室篮球场旁建设一个停车场，硬化面积140平方米。概算投资2万元；在老寨子新建一个停车场300平方米万概算投资4万元。

（2）村集体食堂。

规划新建1个80平方米集体食堂，概算投资共计40万元。

（3）健身设施。

在村民党员活动室旁建一个村民建身中心，估算10万元。

（4）建寨子大门。

在进入寨子的主路路口建一道寨子大门，概算50万。

5．环卫设施：概算总投资46万元

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资20万元。

（2）规划建设3个垃圾收集池，估算总投资2万元

（3）规划建设2个公厕，估算总投资10万元。

6．亮化工程：

自然村规划安装25盏太阳能路灯，概算总投资15万元。

7．产业发展：

（1）养殖。建立特种养殖基地，以本地老品种猪和本地土鸡、牛为主，进行生态养殖。规划养殖小区4个，在新寨子建立两个生猪养殖基地。在老寨子建立两个养牛基地，概算投资500万元。

（2）种植。种植蔬菜、经济林果树30亩，概算投资50万元。

（3）旅游配套设施。在新寨子山顶最高处建一座4层观景台，可观测和欣赏沧源县城全景，同时在观景台周围铺设若干条用小石头连接主路的小巷（宽约1m,长约为3km）,并小巷两旁和观景台周围，种植一些具有观赏性的花卉和树木，配套完备基础设施，形成生态自然与现代技术有机融合小型绿色公园，在公园展示佤族文化、传统农耕、生活生产用。与农户所发展的产业链接合并形成特色农业旅游休闲观光带。概算投资500万元。

8．绿化美化：

（1）实施主活动室周边和入村主干道绿化工程，自然村内入户路两侧种植景观树50颗，以香樟树、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资1.25万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植2-5株牛油树，至少栽植5盆花卉或绿色植物。全村预计需求种植牛油果50株，概算投资2万元。

9．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地15亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、供水规划、健身设施、旅游配套设施。规划内容。

详见《勐董镇刀董行政村永不拉自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐董镇刀董行政村永不拉自然村

规划工作小组组长：鲍志祥、鲍强、陈跃华

成员：李三木保、李岩搞、李叶英

| 附件5 沧源县自然村村庄规划牵头人员登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  | 电话： |  |
| 序号 | 县（区） 名称 | 乡镇（街道）名称 | 行政村 名称 | 自然村 名称 | 姓 名 | 身份 | 所在单位 | 职务 （职称） | 联系电话 | 备 注 |
| 注：身份一栏填写为公务员、参公人员或事业人员；退休人员所在单位按退休前所在单位填写；联系电话填写手机号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐董镇刀董村永不拉自然村规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 小组新寨子与老寨子硬板路，全长2km设计宽度4m，厚20cm, | 2022-2035 |  | 136 | 24 |  | 0 | 县人民政府 |
|  | 国防路到村脚最右端（硬化），总长1.5km，设计宽3m，厚20cm, | 2022-2035 |  | 76 | 18 |  | 0 | 乡人民政府 |
|  | 打通活动室至山顶硬化入路线，全长2Km，设计宽度3m,厚20cm | 2022-2035 |  | 150 | 22 |  | 0 | 乡人民政府 |
| 供水工程 | 在老寨子里建1个50立方米，在老寨子山顶建1个50立方米，供老寨子空闲农地发展种植产业。在新寨子村活动室左上侧和右上侧各新建一个1个50立方米，供新寨子人畜饮水及空闲农地发展种植产业。共计储水200立方米，水库取水口架设Φ32镀锌钢质主管道长2km，从水池到农地或农户家中架设Φ20镀锌钢质主管道长2km，概算投资30.2万元。 | 2018-2022 |  | 30.2 | 52.6 |  | 0 | 县人民政府 |
| 排水工程 | 自然村规划6条用300钢带波纹管排污管道，总计1.2km，每条排污管分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理，并建一座一体化污水处理设施。 | 2018-2022 |  | 40 | 200 |  | 0 | 乡人民政府 |
|  | 设置一道防滑挡墙，自然村活动室背后有滑坡危险需建防滑坡挡墙一座下底长18m,上底长18m,高2m,下底宽2m，上底宽1 m, | 2018-2022 |  | 10 | 46 |  | 0 | 乡人民政府 |
| 公共空间 | 规划在自然村活室篮球场旁建设一个停车场，硬化面积140平方米。 | 2018-2022 |  | 2 | 10 |  | 0 | 乡人民政府 |
|  | 在老寨子新建一个停车场300平方米 | 2022-2035 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 规划新建1个村集体厨房。80平方米党员活动室。 | 2018-2022 |  | 40 | 4 |  | 0 | 乡村振兴理事会 |
|  | 在村民党员活动室旁建一个村民建身中心 | 2022-2035 |  | 10 | 3 |  | 0 | 乡村振兴理事会 |
|  | 在进入寨子的主路路口建一道寨子大门 | 2022-2035 |  | 50 |  |  |  |  |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2022-2035 |  | 40 | 15 |  |  | 乡人民政府 |
|  | 规划建设3个垃圾收集池 | 2018-2022 |  | 2 | 6 |  | 0 | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划建设2个公厕 | 2018-2022 |  | 10 | 12 |  | 0 | 乡人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装25盏太阳能路灯 | 2018-2022 |  | 15 | 150 |  |  | 县人民政府 |
| 民居建设 |  | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信 |  | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
|  |  | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区4个 | 2022-2035 |  | 500 | 150 |  | 20 | 县人民政府 |
|  | 抓好现有核桃、茶叶、玉米管护。发展蔬菜、经济果树种植。 | 2022-2035 |  | 50 | 300 |  | 200 | 乡村振兴理事会 |
|  | 旅游配套设施 | 2022-2035 |  | 500 |  |  |  |  |
| 美化绿化 | （1）实施主活动室周边和入村主干道绿化工程，自然村内入户路两侧种植景观树50颗，以香樟树、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资1.25万元。 | 2018-2022 |  | 1.25 | 60 |  | 0 | 乡村振兴理事会 |
|  | （2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植2-5株牛油树，至少栽植5盆花卉或绿色植物。全村预计需求种植牛油果50株. | 2018-2022 |  | 2 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  |  | 1670.45 | 1707.6 |  | 224 |  |

附近7

勐董镇刀董行政村永不拉自然村村规民约

为加快推进“乡村振兴”建设，打造一个“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽村庄，依据国家法律、法规、政策，结合实际，经全体村民讨论通过，制定本村规民约，望各户自觉遵守。

1热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义，坚决拥护中国共产党的全面领导，认真执行党的路线、方针、政策。

2、崇尚法律。每个村民都要学法、知法、守法、自觉维护法律尊严，积极同一切违法犯罪行为作斗争。积极踊跃的检举、揭发、提供黑恶势力线索。

3．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，个人提出申请，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

4．倡导绿色环保。合理使用农药、化肥、除草剂、生长剂，推广使用有机肥、缓释肥，严禁使用高毒、高残留农药。

5．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

6．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

7．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

8．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

9．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

10．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

11．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，提倡用协商办法解决，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的可请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。依法理性表达利益诉求，不得无礼上访和越级上访，不得闹事滋事，扰乱社会秩序。

12．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

本条约自村民讨论通过之日起执行实施。若有与国家法律、法规、政策相抵触的，按国家规定秩序。

附件8

相关部门服务机构联系人及联系电话

| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话号码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX领导小组办公室 | XXX | XXX | 示例 |
| 2 | XXX乡服务站 | XXX | XXX |  |
| 3 | XXX局服务站 | XXX | XXX |  |
| 4 | XXX村服务组 | XXX | XXX |  |

附件9

装袋材料清单

1.乡镇基本情况，基本村情

2.返乡干部花名册

3.乡土人才清单

4.乡村规划知识要点和基本流程

5.文件资料

6.自然村高清航拍图及相关说明材料

7.卫星航拍影像图及相关说明材料

8.各自然村乡村振兴规划及乡村规划四个清单

9.行业部门涉及该行政村或自然村的专项规划情况

10.其它材料

以上材料原则上均提供电子版，根据工作需要请自行印制。