附件

2023年沧源县农村人居环境提升整治项目项目建设内容及投资计划明细表

单位： 沧源佤族自治县农业农村局                填报人： 赵静梅                                     日期：2023年8月31日

| 序号 | 项目 类型 | 二级类型 | 子类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 |  | 主要建设内容（详细填列工程量化指标） | 项目建设地点 | 建设 年度 | 项目总 投资 （万元） | 资金构成（万元） |  |  |  |  | 其中衔接资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 财政衔接资金 | 涉农整合 资金 | 行业部门资金 | 帮扶 资金 | 自筹 资金 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 |  |  |  |  |
| 1 | 人居环境整治项目 | 村容村貌提升 |  | 2023年沧源县农村人居环境提升整治项目 | 新建 | 个 | 25 | 项目主要建设内容及规模为10个乡（镇）20个行政村25个村庄人居环境整治提升。建设排水沟1300米，排污管378米，道路3608平方米，修复道路台边377米，毛石挡墙898立方米，混凝土挡土墙150立方米，村内便道硬化68米，果树2209棵。 | 东米村、贺岭村、坝尾村、芒阳村、回珠村、丁来村、芒回村、帕良村、永和社区、白岩村、莱片村、焦山村、安也村、嘎多村、班搞村、帕浪村、下班老村、芒库村、公坎村、勐卡村 | 2023年 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 250.00 | 491.00 | 1549.00 | 1.数量指标：新增排水沟数量≥1300米；新增排污管数量≥378米；新增道路硬化面积≥3608平方米；新增挡墙数量≥1048立方米；新增村内便道硬化数量≥68米；果树种植数量≥2209棵。 2.质量指标：项目（工程）验收合格率≥95%。 3.时效指标：年内项目开工率、按时完工率≥100%。 4.成本指标：建设工程造价低于当地平均标准比例≥95%。 5.效益指标:受益脱贫人口、监测对象数量≥8251人。 6.满意度指标:项目区群众满意度≥95%。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局 |  |