芒卡镇莱片村莱片一组自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇莱片村田坝组自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月21日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：芒卡镇莱片村莱片一组自然村位于芒卡镇莱片村东南部，距镇政府驻地11公里，距村委会驻地9公里，海拔1200米，森林覆盖率达80%，年均年降水量2300毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2．人口现状：自然村由莱片一组1个村民小组组成，共31户101人。。

3．资源现状：自然村成“四周环山”之势，有常规耕地面积约356亩，林地面积约2857亩，村庄占地68余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、玉米为主，有水稻面积150亩、玉米面积206亩；养殖业以猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10364元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道与219国道公路连接，全长1公里，宽3米，已经完成硬化。村庄内路面已经全部硬化。

（2）饮水：实施人畜饮水池50m³2座，架设100mm主管道长1.3km，更换25mm入户支管道长1km。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房31户。

（4）场所：有自然村活动室一间，有室外活动场地篮球场一块。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资276.538万元，其中：上级补助 161.838万元，群众自筹114.7万元。

1．道路交通：概算总投资22.338万元。

建设硬板路2条，1号硬板路长25米，宽3米，投资1.35万元；2号硬板路长129米，宽4米，投资9.288万元；1条观景人行道，长650米，宽1米，投资11.7万。

2．村庄消防规划：概算投资28万元。

实施消防水池一座，面积100平方米，投资单价2800元/平方米。设消防给水管道；配备相应的机动消防泵、水带、水枪；配备室外消防栓7个。

3．排水工程：概算投资9.4万元。

规划建设3条排污沟渠。1号排污沟渠，长240米，投资单价200元/米，概算投资4.8万元；2号排污沟渠，长140米，投资单价200元/米，概算投资2.8万元；3号排污沟渠，长90米，投资单价200元/米，概算投资1.8万元。

- 公共空间：结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场（村民活动广场），三个休闲亭。概算总投资30万元。

- 停车场（村民活动广场）。1个停车场概算投资15万元； 3个休闲亭，一个投资5万元，总计15万元。

5．环卫设施：概算总投资3.4万元。

（1）规划购买8个垃圾桶，投资单价500元/个，估算总投资0.4万元。

（2）规划氧化池1座，面积100平方米，投资单价300元/平方米，概算投资3万元。

6.亮化工程：概算投资3.6万元。

自然村规划安装45盏太阳能路灯，投资单价8000元。

- 民居建设：概算总投资93万元。

- 实施31户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价30000元/户。

- 产业发展：概算投资80万元。

- 规划魔芋种植200亩，投资单价4000元/亩。

9．绿化美化：概算投资6.8万元。

（1）实施进村入户主干道绿化工程，实施进村入户主干道绿化工程，补充当地花树、果树1公里长，共需种植900棵，概算投资1.8万元。

（2）实施绿化工程，每户庭院至少栽植5-10盆花卉或绿色植物，概算投资5万元。

10．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地50亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展民居建设、等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

(五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

(一)自然村域规划图(见附件)

(二)村庄建设规划图(见附件)

(三)自然村村规划说明书(见附件)

(四)规划建设项目表(见附件)

(五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：茶贵荣

成员：捌志荣 捌志坚 李新民 彭卫兰 彭学明

彭卫芳 茶桂仙 杨跃武 茶衡荣 茶贵华

王缤美 杨明清 茶衡英 彭金明 彭贵新

彭思仙 尹海峰 茶衡美 彭贵文

芒卡镇莱片村田坝组

2019年3月14日