芒卡镇莱片村田坝自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇莱片村田坝组自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：芒卡镇莱片村田坝自然村位于芒卡镇莱片村东南部，距镇政府驻地16.5公里，距村委会驻地14.5公里，海拔1300米，森林覆盖率达70%，年均年降水量2400毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2．人口现状：自然村由田坝组1个村民小组组成，共34户124人。。

3．资源现状：自然村成“四周环山”之势，有常规耕地面积约365亩，林地面积约2810亩，村庄占地35余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、玉米、甘蔗为主，有水稻面积72亩、甘蔗面积36亩、玉米面积158亩；养殖业以猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10364元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道与219国道公路连接，全长0.55公里，宽3米，已经完成硬化。村庄内路面已经全部硬化。

（2）饮水：实施人畜饮水池50m³2座，架设100mm主管道长1.3km，更换25mm入户支管道长1km。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房23户，砖木结构11户。

（4）场所：有自然村活动室一间，有室外活动场地篮球场一块。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资 548.58万元，其中：上级补助 518.58 万元，群众自筹30 万元。

1．道路交通：概算总投资40万元。

建设砂石路1条(机耕路)从村西口至农地全长8公里，设计宽4米，投资50000元/公里。

2．供水规划：概算投资10万元。

实施人畜饮水池50m³2座，架设100mm主管道长1.3km，更换25mm入户支管道长1km。

3．排水工程：概算投资52.4万元。

一是自然村规划建设7条沟渠。总计长1.8km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地1座，占地面积150平方米。

（1）村内排水沟（32.4万）

- 自然村规划7条排水沟渠，总计长2200km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。其中：1—5号排水沟需同步进行水土流失治理，采取支砌包坎、跌水缓冲、栽植竹木方式处理。概算总投资18万元。

- 1号排水沟渠（村西口至活动室下岔口），全长250m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资12.5万元。

- 2号排水沟渠（王志能户至白学军户下方），全长200m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资10万元。

- 3号排水沟渠（彭文英户至村西口主干道），全长100m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资5万元。

- 4号排水沟渠（李建军户至村西口主干道），全长150m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资7.5万元。

- 5号排水沟渠（彭光军户至尹平户、），全长100m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资5万元。

- 6号排水沟渠（王朝荣户至主干道），全长100m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资5万元。

- 7号排水沟渠6条（彭秀芳、曹银平、曹银贵、曹银忠、白明军、彭小三等农户），全长500m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资25万元，新建15条双壁波纹排污支管，总计长2200m，直径300mm，投资单价300元/m，概算投资18万元，新建氧化池一座，占地面积100平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。

- 公共空间：结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场（村民活动广场）。概算总投资6万元。

- （1）停车场（村民活动广场）。1个停车场概算投资6万元。

5．环卫设施：概算总投资14万元。

（1）规划建设2个垃圾收集池，估算总投资2万元。

（2）规划建设2个水冲式公厕，估算总投资12万元。6．亮化工程：概算投资24万元。

自然村规划安装30盏太阳能路灯，概算总投资24万元。

7．民居建设：概算总投资68万元。

新建（改造）34户民居，建筑风格为红顶黄墙。概算总投资68万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线1.8千米，入户线1.8千米。

（2）有线电视：主线1.8千米，入户线1.8千米。

9．产业发展：概算投资719.2万元。

（1）养殖。规划养殖小区1个。概算投资60万元。

（2）种植。抓好现有玉米、水稻、甘蔗管护，新发展沃柑200亩，魔芋100亩，砂仁100亩，概算投资659.2万元。

10．绿化美化：概算投资5.7万元。

（1）实施进村入户主干道绿化工程，以樱桃树、鸡爪树交叉间种方式实施绿化，共需种植800棵，概算投资4万元

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植340棵，概算投资1.7万元

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地2亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展民居建设、等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

(五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

(一)自然村域规划图(见附件)

(二)村庄建设规划图(见附件)

(三)自然村村规划说明书(见附件)

(四)规划建设项目表(见附件)

(五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：尹海森

成员：捌志荣 捌志坚 李新民 彭卫兰 彭学明

彭卫芳 茶桂仙 杨跃武 茶衡荣 茶贵华 彭金民

茶贵荣 王缤美 尹  飞 杨明清 茶衡英

彭思仙 尹海峰 茶衡美 彭贵文 彭贵星

芒卡镇莱片村田坝组

2019年3月14日