勐角乡莲花塘行政村糯恩自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐角乡莲花塘行政村糯恩自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月17日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐角乡莲花塘行政村糯恩自然村位于勐角乡西北部，东经100°19′41〞，北纬24°119′52〞，距乡政府驻地2公里，距村委会驻地1公里，海拔1200米，森林覆盖率达40%，年均年降水量800毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：该自然村以傣族为主，2018年末共有57户260人。

3．资源现状：自然村处于立孟二级路线上，是沧源通往孟定的必经之地，有常规耕地面积约405.1亩，其中：水田面积281亩、旱地面积124.1亩，林地面积约200亩，村庄占地50余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、玉米、薯类、小麦、蚕豆、油菜、烤烟、竹木、蔬菜、水果、核桃为主，有水稻面积281亩，玉米440亩，小麦76亩，油料30亩，烤烟30亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年末农村经济总收入183.564万元，农民人均可支配收入为10532元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道与立孟二级路连接，全长460米，宽3.5米，未完成硬化。自然村有5条（段）与主干道相连土路为小组道路，5条（段）全长1.10km。村庄内5条（段）历史以来的古人行道路年久失修，处于急需建设状态，全长1.10km。

（2）饮水：自然村于2010年自筹从控角自然村与允纳自然村交界处水源处引水解决人畜饮水，但年久失修、需要维修。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全部为砖混结构房屋。

（4）场所：有自然村活动室一间，室外活动场地2处，但修建时间已久，需要增加相应设施。

（三）优势资源

自然村位于坝区，是沧源通往孟定的交通要道，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、林地面积较多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇虽然较近，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脚坝头而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）硬化、新建7条段硬板路。一是建设3条自然村与立孟二级路连接的硬板路。全长2.5km，设计宽度4m；二是铺设硬化2条段自然村内道路，总长500m，设计宽度2.5m；三是铺设3条贯穿水稻种植区的硬板路，全长3.7公里，宽3米。上述三项概算总投资大约335万元。

1号路段（硬化），全长1km，设计宽度4m，厚度15cm。概算投资48万元。

2号路段（新建），全长1Km，设计宽度3m，厚度15cm。概算投资60万元。

3号路段（新建），全长0.5Km，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资30万元。

4号路段（硬化），全长800m，设计宽度2m，厚度10cm。概算投资15万元。

5号路段（硬化），全长1.8Km，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资50万元。

6号路段（新建），全长1.5KM，设计宽度3M，厚度10cm。概算投资90万元。

7号路段（新建），全长700m，设计宽度3米，厚度10cm，概算投资42万。

（2）铺设硬化自然村内历史人行道路，3条段全长100m。设计宽度1—1.5m。概算总投资14.15万元。

1号路段（硬化），全长40m，设计宽度1.5m，厚度10cm。概算投资2.4万元。

2号路段（硬化），全长30m，设计宽度1m，厚度10 cm。概算投资1.95万元。

3号路段（硬化），全长30m，设计宽度1m，厚度10cm。概算投资1.95万元。

2．供水规划：

新建人畜饮水工程，架设8cm主管道长5km，2.5cm入户管道长3km。概算投资40万元。

3．排水工程：

自然村规划5条排水沟渠，总计长2.46km。五条排水沟汇聚处设计污水处理池，处理后的污水可用于灌溉，概算总投资54万元。

1号沟渠，全长700m，设计标准30cm×30cm，设计包坎6处共180m。概算投资10万元。

2号沟渠，全长100m，设计标准30cm×30cm，设计包坎4处共200m。概算投资8.4万元。

3号沟渠，全长80m，设计标准30cm×30cm，设计包坎3处共50m。概算投资7.5万元。

4号沟渠，全长70m，设计标准20cm×20cm，设计包坎2处共20m。概算投资1.4万元。

5号沟渠，全长620m，设计标准30cm×30cm，设计包坎5处共250m。概算投资16.8万元。

4．公共空间：

结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场（村民活动广场），一个泼水广场，规划修缮2个活动室（其中包括一个宗教活动场所）。概算总投资133万元。

（1）停车场（村民活动广场）。规划建设篮球场一个，硬化面积420㎡；篮球场侧边划停车位，硬化面积500平方米，概算投资20万元。

（2）1号活动室（党员活动室）。

规划修缮1个60㎡党员活动室，概算投资共计3万元。

（3）2号活动室（宗教活动场所）。

规划建设宗教活动场所，建筑面积1800㎡。估算投资100万元。

（4）泼水广场。

规划建设一个泼水广场，建筑面积600㎡。估算投资10万元。

5．环卫设施：概算总投资30万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。

（2）规划建设2个垃圾收集池，估算总投资4万元。

（3）规划建设2个垃圾公厕，估算总投资16万元。

6．亮化工程：

自然村规划安装150盏太阳能路灯，概算总投资125万元。

7．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线3千米，入户线3千米。

（2）有线电视：主线3千米，入户线3千米。

9．产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区2个。概算投资120万元。

（2）种植。规划稻田养鱼区1个；大棚蔬菜种植区1个。概算投资300万元。

10．绿化美化：

（1）实施停车场周边和1千米入村主干道绿化工程，种植三角梅方式实施绿化。概算投资5万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩。

（四）实施步骤

1．近期：2018—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

详见《勐角乡（镇）莲花塘行政村糯恩自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

五、补充说明

（一）两个村庄规划图中的两个养殖小区是自然小山包，未占用基本农田。

（二）新建6号路和7号路是沿原水沟建设，未全部占用基本农田。

（三）现有住户中有沿1号路段有三家可能占用基本农田。

勐角乡（镇）莲花塘行政村糯恩自然村

规划工作小组组长：贺英汉

成员：李秀珍   俸先兵   李明华   贺芒