芒卡镇扣勐村联合组自然村村庄规划说明书

（审定稿）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇扣勐村联合组自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：联合组自然村位于芒卡镇东南部，距镇政府驻地30公里，距村委会驻地5公里，海拔1060米，森林覆盖率达78%，年均年降水量1400毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出；风向为西南方向。

2．人口现状：自然村共27户108人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约1510.69亩，林地面积约596.8亩，村庄占地60余亩。

4．产业现状：种植业橡胶、玉米、无筋豆为主，有橡胶1550亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为13037元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自扣勐村委会至联合组自然村连接，已硬化。

（2）饮水：联合组自然村于2003年解决人畜饮水，但水源不足，并于2019年在建人畜饮水巩固提升改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，砖混结构楼房27户。

（4）场所：有篮球场一个，面积550平方米。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积13.99亩、林地面积5.53亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资337.61万元，其中：上级补助312.61万元，群众自筹25万元。

1．道路交通：概算总投资70.55万元。

- 村内道路：概算总投资70.55万元。

小组进组道路1号路段-小组入户路（硬化）,全长150m，设计硬化宽度3m，厚度20cm

小组产业路一条，寨子脚至公得伞，全长4km,设计宽度3m,厚度10cm

小组产业路一条，寨子脚至南岭河，全长2km,设计宽度3m,厚度10cm

小组产业路一条，主干道至公老用地全长2km,设计宽度3m,厚度10cm

- 2.饮水工程：概算投资19.56万元

- （1）新建压力水池1座30立方米，概算投资3万元；

- （2）更换饮水主管道4.6km（40管），概算投资16.56万元。

- 3．排水工程：概算投资76万元。

一是自然村规划建设4条沟渠。总计长2km。排水沟底部分别设计生态处理池4个，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地4座，占地面积300平方米。

（1）村内排水沟（36万元）

1号沟渠-白老大户至寨子脚，全长500m，设计标准30cm×40cm

2号沟渠-陈志祥户至寨子脚，全长400m，设计标准30cm×40cm

3号沟渠-刘玉宝户至寨子脚，全长400m，设计标准30cm×40cm

4号沟渠-肖开成户至寨子脚，全长700m，设计标准30cm×40cm

（2）新建人工湿地4座，占地面积300平方米，计划投资40万元（含土地补偿费）。

- 4.公共空间：概算投资30万元。

- 新建文化活动室和打歌场地2亩，概算投资30万元（含土地补偿费）

- 环卫设施：概算总投资15.5万元。

- （1）规划新增5个垃圾收集箱，概算总投资1.5万元。

（2）规划建设2个公厕，概算总投资14万元。

6．亮化工程：概算投资27万元。

自然村规划安装54盏太阳能路灯，概算总投资27万元。

7．民居建设：概算总投资54万元。

实施27户民居房屋外包装，，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资54万元。

9．产业发展：概算投资20万元。

（1）种植业：抓好现有橡胶、新发展无筋豆200亩。概算投资20万元。

10．绿化美化：概算投资25万元。

（1）实施主干道周边和1000米入村主干道绿化工程，概算投资25万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、民居建设等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：彭飞

成员：彭正华 尹城 白云峰 白建芳 尹天炽

李学明 白和 白光荣 彭晓芬 彭仙慧  白如萍 白新慧 白革芳 尹政府 白桂娥 金志忠 白清霞 金志勇 金桂花  尹正康 白玉梅 白玉萍 田云霞 曹红兵

芒卡镇扣勐村村民委员会 二0一九年三月十二日