附件2

勐省镇满坎村贺科新寨自然村

村庄规划说明书

1．地理区位：勐省镇满坎村贺科新寨自然村地处满坎村委会东南边，距村委会所在地1.5公里。

2．人口现状：自然村共有85户农户，总人口306人，劳动力200人，党员5人，建档立卡贫困户15户46人已全部脱贫，五保户2户2人、残疾户10户10人、低保户8户29人。

3．资源现状：有耕地面积1600亩，人均耕地面积5.5亩。林地面积5600亩（含退耕还林）。

4．产业现状：主要种植甘蔗、玉米等农作物，有甘蔗亩，玉米亩；养殖业以牛为主；副业以外出务工为主。2018年本组经济总收入400.7万元，农民人均收入10065元，粮食总产量129.3吨，人均有粮217公斤。

5．基础设施

（1）道路：贺科新寨自然村向外联通公路4条，其中：贺科新寨自然村主干道与村委会公路连接，全长1500米，宽4.5米，正在进行硬化施工；贺科新寨自然村与满坎小寨自然村有1条公路相连，长10000米，宽4.5米，正在进行硬化施工；贺科新寨自然村与胶队自然村有1条机耕路相连，长5000米，宽3米，未硬化；贺科新寨自然村与贺科老寨易地搬迁点有1条机耕路相连，长2000米，宽3米，未硬化。自然村内道路14条（段），其中：5条（段）道路已经硬化但是年久失修，全长1510米；9条（段）道路未硬化，全长2790米。自然村内入户道路84条，全长800米。

（2）饮水：正在实施人畜饮水工程改造。

（3）住房：农户84户，其中7户正在进行危旧房改造施工，其余全部为安全稳固住房。

（4）场所：有自然村活动室1间，室外活动场地500平方米，公共厕所4个（水冲厕所1个）。

（5）学校：自然村没有教学点。

（三）优势资源

属亚热带河谷地区，四季不分明，有一定的昼夜温差，适宜种植热带亚热带作物。森林覆盖率高，耕地比较平缓，人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处勐省工业中心城镇和沧源佤山机场周边，有沧源崖画点等优质旅游资源，正在建设的瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段穿境而过，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通

（1）实施自然村向外联通道路硬板化建设2条段。一是建设贺科新寨自然村与胶队自然村硬板路，长5000米，设计宽度4米，厚度15厘米，概算投资350万元；二是建设贺科新寨自然村与贺科老寨易地搬迁点硬板路，长2000米，设计宽度4米，厚度15厘米，概算投资140万元。

（2）翻修和新建自然村内硬板道路14条（段）。一是翻修年久失修的硬板路5条（段），全长1510米，宽度2.5至3米，厚度10厘米，概算投资60万元；二是新建硬板路9条（段），全长2790米，宽度2.5至3米，厚度10厘米，概算投资100万元；三是新建自然村内入户道路84条，全长800米，宽度1.5米，厚度10厘米，概算投资16万元。

以上公路概算总投资666万元。

2．排水工程

自然村规划6条排水沟渠，总长5800米。每条排水沟底部分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。其中：2号沟渠全长1100米，设计标准30cm×30cm，概算投资16.5万元；其余5条排水沟渠，全长4700米，设计标准20cm×20cm，概算投资56.4万元。

以上6条排水沟渠概算总投资72.9万元。

3．公共空间

结合村庄带状布局，自然村共规划3个停车场（村民活动广场），养老设施1座，幼儿园1所。概算总投资133万元。

- 停车场（村民活动广场）

1号停车场（村民活动广场）平整场地5336平方米，规划建设篮球场一个，硬化面积1000平方米。概算投资20万元。

2号停车场（村民活动广场）平整场地1000平方米，硬化面积300平方米。概算投资5万元。

3号停车场（村民活动广场）平整场地1334平方米，硬化面积300平方米。概算投资8万元。

以上3个停车场概算投资33万元。

（2）养老设施

规划建设可容纳20人的养老院一所，建筑面积300平方米。估算投资75万元。

（3）幼儿园

可容纳30名幼儿的幼儿园一所，建筑面积100平方米。估算投资25万元。

- 环卫设施

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。

（2）规划建设1个垃圾收集池，估算总投资4万元。

（3）规划建设5个水冲公厕（新建2个，改造3个），估算总投资20万元。

以上环卫设施概算总投资34万元。

5．亮化工程

自然村规划安装80盏太阳能路灯，概算总投资40万元。

6．民房建设

新建（改造）30户民居，建筑风格为红瓦灰墙，概算总投资600万元。

7．电力电信

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线4000米，入户线1600米。

（2）有线电视：主线4000米，入户线1600米。

8．产业发展

（1）养殖。规划养殖小区1个2500平方米，概算投资250万元；养牛500头，养猪1000头，概算投资100万元。

（2）种植。抓好现有甘蔗、玉米种植管护，概算投资500万元；在陡坡地和林地新发展坚果3000亩，概算投资300万元。

9．绿化美化

（1）实施主广场周边和自然村道路绿化工程，以三角梅、樱桃树、坚果树交叉间种方式实施绿化。概算投资30万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

10．用地规划

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2018—2022年。实施产业发展，完成道路交通、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、养老设施、幼儿园等规划内容。

详见《勐省镇满坎村贺科新寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐省镇满坎村贺科新寨自然村

规划工作小组组长：肖国祥

成员：田军民  肖梅  赵啊萍 李丽春 李又良 陈尼二 赵艾噶木 赵叶格 卫云江

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐省镇满坎村贺科新寨自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 建设贺科新寨自然村与胶队自然村硬板路，长5000米，设计宽度4米，厚度15厘米 | 2018-2022 |  | 350 | 350 |  |  | 县人民政府 |
|  | 贺科新寨自然村与贺科老寨易地搬迁点硬板路，长2000米，设计宽度4米，厚度15厘米 | 2018-2022 |  | 140 | 140 |  |  | 县人民政府 |
|  | 翻修自然村内年久失修的硬板路5条（段），全长1510米，宽度2.5至3米，厚度10厘米 | 2018-2022 |  | 60 | 60 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 新建自然村内硬板路9条（段），全长2790米，宽度2.5至3米，厚度10厘米，概算投资100万元 | 2018-2022 |  | 100 | 100 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 新建自然村内入户道路84条，全长800米，宽度1.5米，厚度10厘米 | 2018-2022 |  | 16 | 16 |  |  | 乡村振兴 理事会 |
| 排水工程 | 2号沟渠全长1100米，设计标准30cm×30cm | 2018-2022 |  | 16.5 | 16.5 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 1、3、4、5、6号等5条排水沟渠，全长4700米，设计标准20cm×20cm | 2018-2022 |  | 56.4 | 56.4 |  |  | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 1号停车场（村民活动广场）平整场地5336平方米，规划建设篮球场一个，硬化面积1000平方米 | 2018-2022 |  | 20 | 20 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 2号停车场（村民活动广场）平整场地1000平方米，硬化面积300平方米 | 2018-2022 |  | 5 | 5 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 3号停车场（村民活动广场）平整场地1334平方米，硬化面积300平方米 | 2018-2022 |  | 8 | 8 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 建设可容纳20人的养老院一所，建筑面积300平方米 | 2022-2035 |  | 75 | 75 |  |  | 县人民政府 |
|  | 建设可容纳30名幼儿的幼儿园一所，建筑面积100平方米 | 2022-2035 |  | 25 | 25 |  |  | 县人民政府 |
|  | 规划新建2个80㎡党员活动室 |  |  | 22.4 | 22.4 |  |  | 县人民政府 |
|  | 规划建设可容纳20人的养老院一所，建筑面积600㎡ | 2022-2035 |  | 150 | 150 |  |  | 县人民政府 |
|  | 可容纳40名幼儿的幼儿园一所，建筑面积120㎡ | 2022-2035 |  | 30 | 30 |  |  | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2018-2022 |  | 10 | 10 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设1个垃圾收集池 | 2018-2022 |  | 4 | 4 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划建设5个水冲公厕（新建2个，改造3个） | 2018-2022 |  | 20 | 15 |  | 5 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装80盏太阳能路灯 | 2018-2022 |  | 40 | 40 |  |  | 县人民政府 |
| 民居建设 | 新建（改造）30户民居，建筑风格为红瓦灰墙 | 2018-2035 |  | 600 | 120 |  | 480 | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信 | 有线网络：主线4000米，入户线1600米 | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
|  | 有线电视：主线4000米，入户线1600米 | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个2500平方米 | 2018-2035 |  | 250 | 200 |  | 50 | 县人民政府 |
|  | 养牛500头，养猪1000头 | 2018-2035 |  | 100 |  |  | 100 | 乡村振兴理事会 |
|  | 抓好现有甘蔗、玉米种植管护 | 2018-2035 |  | 500 |  |  | 500 | 乡村振兴理事会 |
|  | 在陡坡地和林地新发展坚果3000亩 | 2018-2035 |  | 300 | 150 |  | 150 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施广场周边和道路绿化工程，以三角梅、樱桃树、坚果交叉间种方式实施绿化 | 2018-2022 |  | 30 | 20 |  | 10 | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2018-2035 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  |  | 2928.3 | 1633.3 |  | 1295 |  |

附件4

勐省镇满坎村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥罚，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。