勐角乡勐卡行政村新寨自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐角乡勐卡行政村新寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月20日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐角乡勐卡行政村新寨自然村位于勐角乡政府驻地西部，东经99°143′162〞，北纬23°119′52〞，距镇政府驻地27公里，距村委会驻地1.5公里，国土面积10.60平方公里，海拔1230.00米至1350米，年平均气温23.00℃，年降水量800.00毫米，适宜种植水稻等农作物，森林覆盖率达65%以上，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村由勐卡村一组、二组、三组3个村民小组组成，共145户739人。其中：一组44户254人，二组51户243人，三组50户242人。

3．资源现状：勐卡新寨自然村属于缓坡丘陵地形，村庄周围地势起伏较大，有常规耕地面积约1744.7亩，轮耕荒山面积约838.5亩，林地面积3000余亩，村庄占地300余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、玉米、茶叶、核桃、竹子、杉木为主，其中水稻面积915.5亩，玉米面积约600亩，茶叶面积约500亩，核桃面积约200亩，竹子面积约200亩，杉木面积约300亩；养殖业以猪和鸡为主；副业以编制出售篾桌篾凳和外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为9152元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道为翁芒公路（翁丁隧道口至芒公村），已硬化，自然村至翁丁隧道口全长9公里，宽3.5米。村内主道全长1.2公里，宽3米，为石板路。村庄内有20条（段）历史人行道路，总长约为3.5km，大多为石板路和水泥路，少部分仍为土路。

（2）饮水：自然村现状有2个高位水池，水量基本够用，本自然村于2017年完成人畜安全饮水工程改造。

（3）住房：全部为基本安全稳固住房，大部分为特色民居木板房，其中竹木结构房120户，砖混结构楼房25户。

（4）场所：有自然村活动室1间，佛寺1座，篮球场一块等配置。

（5）学校：有全村教学点1处（勐卡完小）。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候宜居，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，村庄内农户房屋紧邻，发展空间不大，需部分移民搬迁，但有青山绿水、特色民居、名木古树、传统手工艺、南传佛教文物古迹等优质旅游资源，生态条件优越，产业发展空间大。农户盘山而居，依山就势，错落有致，呈片状布局。结合区位条件、自然资源条件和正在规划建设中的芒回水库，自然村村庄规划定位为：特色保护旅游特色型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）新建、修缮、硬化4条（段）道路。一是建设1条自然村与“那海代”搬迁点连接硬板路，打通自然村南面缅寺出口途经“回南涡”至“那海代”移民搬迁点的硬板路，全长1.5km，设计宽度4m。二是修缮、拓宽“芒坝悍”、“回京”、“贺南注”三条机耕路，上述两项概算总投资310万元。

1号路段（新建硬板路），打通自然村南面缅寺出口至“那海代”移民搬迁点，全长1.5km，设计宽度4m，厚度15cm。概算投资120万元。

2号路段（修缮、拓宽），翁芒公路回京段至“芒坝悍”农地的机耕路，全长5km，拓展宽度至4m，铺设砂石。概算投资100万元。

3号路段（修缮、拓宽），翁芒公路回京段至“那回京”农地的机耕路，全长2.5km，拓展宽度至4m，铺设砂石。概算投资50万元。

4号路段（修缮、拓宽），翁芒公路勐卡河段至“贺南注”农地的机耕路，全长2km，拓展宽度至4m，铺设砂石。概算投资40万元。

（2）铺设自然村内历史道路为完全石板路，21条（段）全长约4.2km。设计宽度1.5—4m。概算总投资25万元。

1、村内主路（铺设石板），全长1.2km，拓展宽度至4m。概算投资10万元。

2、20条（段）历史人行小道（铺设石板），总长3km，设计宽度1.5m—3m。概算投资15万元。

2．供水规划：

（1）新建移民搬迁点人畜饮水工程，架设8cm主管道长3km，2.5cm入户管道长4km。概算投资50万元。

（2）移民搬迁点内新建2个公共蓄水池，蓄水量30m³。概算投资16万元。

3．排水工程：

自然村内规划18条排水沟渠网，包含3条主排水渠和15条支排水渠，按地势走向沿村内主道和人行古道修建，涵盖每家每户，总计长约7km。每条支排水沟均连通主排水沟，主排水沟底部分别设计污水生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。概算总投资120万元。

（1）、3条主排水渠，总计长约3km，设计标准50cm×50cm。概算投资60万元。(详见附件2：村庄规划图)

（2）、15条支排水渠，总计长约4km，设计标准30cm×30cm。概算投资60万元。(详见附件2：村庄规划图)

4．公共空间：

结合村庄布局和旅游特色规划，自然村共规划建设1个大型泼水广场（村民活动广场）、1个大型停车场（应急避难场所）、1个党员活动室、1个村史馆（民族特色手工艺品展销点）、4道傣族特色寨门。概算总投资827万元。

（1）大型泼水广场（村民活动广场）1个。

建设需移民搬迁8户，配套中央特色建筑、特色小吃摊点、水塘、水池、澡堂等设施建设，铺设地砖。概算投资600万元。

（2）大型停车场（应急避难场所）1个。

停车场内规划建设篮球场2块，总硬化面积1300㎡。概算投资30万元。

（3）党员活动室1个。

规划在现址重建1个100㎡党员活动室。概算投资共计15万元。

（4）1个村史馆（民族特色手工艺品展销点）。

规划在泼水广场周边修建一个村史馆和民族特色手工艺品展销点相结合的2层民族特色建筑，建筑面积400㎡。概算投资共计60万元。

（5）傣族特色寨门4道。

在现有的东、南、西3道寨门的基础上推倒重建，规划建成含凉亭、旅客接待区的宽大傣族特色寨门，东门作为主寨门，新设北寨门，重修南寨门和西寨门。东门概算投资30万元，其余3门每道概算投资8万元。合计概算投资54万元。

- 宗教寨心“撒拉房”1个。

在现有“撒拉房”地址重建1个佛教寨心“撒拉房”，占地面积40㎡，竹木结构。概算投资3万元。

（7）幼儿园1所。

规划建设可容纳40名幼儿的幼儿园1所（地点待定），建筑面积150㎡。概算投资40万元。

（8）养老院1座。

规划建设可容纳30人的养老院1座（地点待定），建筑面积150㎡。概算投资40万元。

5．环卫设施：概算总投资32万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资10万元。

（2）规划建设2个垃圾收集池，估算总投资1万元。

（3）规划在村内重要路口放置10个可移动垃圾箱，

估算总投资1万元。

（4）规划建设4个公厕，估算总投资20万元。

6．亮化工程：

自然村规划安装60盏太阳能路灯，概算总投资40万元。

7．民居建设：

移民搬迁50户，统一建设新式民族特色民居。概算总投资1500万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线3千米，入户线5千米。

（2）有线电视：主线3千米，入户线5千米。

9．产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区1个。概算投资100万元。

（2）种植。抓好现有水稻、玉米、茶叶、核桃、竹子、杉木管护和发展，新发展野藤蔑200亩，水果（含火龙果、芒果、桃子、石榴、香橼果）300亩，建设“回京”、“广滚”、“那农就”、“那芒勒”4条三面光农田灌溉沟渠，规格30cm×30cm，全长10km。种植业概算总投资500万元。

10．绿化美化：

（1）实施公共空间和入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资100万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植3株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资50万元

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容、移民搬迁及其他旅游设施建设用地300亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设、养老设施、幼儿园等规划内容。

详见《勐角乡勐卡行政村新寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交行政村审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

（四）自然村村规民约（见附件4）

勐角乡勐卡行政村新寨自然村

规划工作小组组长：刀忠华

规划工作小组副组长：贺细利、俸晓燕

成    员：张玉红、罕小江、英乃牙、 张永生、英乃旺到、丙巩、贺英、贺章、 张国华、章牙、英坦广、往那、贺英忙旺、刀军强、贺章