芒卡镇白岩村岩朗自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇白岩村岩朗自然村村庄规划。该自然村规划经2019年 月  日自然村村民代表会议审议表决通过。

(二）村情概况

1．地理区位：岩朗自然村属于芒卡镇白岩村委会，地处芒卡镇东边，距镇政府所在地25公里，到镇道路为柏油路，交通方便，距白岩村5公里，距离村委会2.00公里,距离镇25.00公里， 国土面积8.35平方公里，海拔900.00米，年平均气温15.00℃，年降水量2300.00毫米，适宜种植玉米等农作物。

2．人口现状：芒卡镇白岩村岩朗自然村现有农户27户，乡村人口108人，其中劳动力86人。

3．资源现状：属亚热带暖湿气候类型，气候条件好，有丰富的光温水热资源。年平均气温15℃，年降水量2300毫米，是农作物生长的适宜区域。

4．产业现状：白岩村岩朗自然村是芒卡镇的经济薄弱村，由于受区域经济的影响和交通条件的制约，经济发展尚处于初级阶段，农产品生产主要为粗放型，资源利用率低，因此造成镇域经济发展较慢。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主要通过入村水泥路连接南立线实现对外联系、道路宽度6.5米，宽3.5米，已经完成硬化。现有的道路网系统不完善，各级道路不完整，村内除主要道路外其他道路未完全硬化，内部人行道路多为土路，衔接不通畅，有断头路，影响通行和环境，也影响村民日常生活；道路附属设施不够齐全，无停车场地。

（2）饮水：自然村于2003年自筹解决人畜饮水，目前

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房27户。

（4）场所：有自然村活动室一间，公共厕所2间。（5）学校：无自然村教学点

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。  二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

一．道路交通：项目计划投资385万元。

1、主干道1条硬板路1000米，宽3.5米，厚度1米，面积3500平方米。概算总投资75万元。

2、养殖小区硬板路100米，宽度3米，厚度20厘米，面积300平方米，概算投资60万元。

3、入户路6条，总长2500米，（硬化），设计宽度3m，厚度20cm。概算投资150万元。

4、从球场到寨子角硬板路200米，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资12万元。

5、垃圾路石板路1500米，（新建）设计宽度3m，厚度20cm。概算投资90万元。

二．供水规划：

现已有自来水一户一表，概算投资15万元。

三．排水工程：

自然村规划3条排水沟渠，总计长1.2km。概算总投资21.2万元。

1号沟渠，从曹永军家到张老大家，全长800m，宽4米，深4米，概算投资14.4万元。

2号沟渠，从白小家到曹永明家全长300m，宽4米，深4米，概算投资5.4万元。

3号沟渠，从杨新明和白老三家中间到大路，全长100m，宽4米，深4米，概算投资1.8万元。

四．公共空间：概算总投资71.6万元。

1、活动室一间80平方米，概算总投资8万元。

2、规划新建停车场一个，占地面积120平方米，概算投资13.6万元。

五、环卫设施

1、规划建设垃圾焚烧炉1个，占地面积0.5亩，估算投资40万元。

2、规划建设1个垃圾公厕，估算总投资10万元。

万元。

六．亮化工程：

自然村规划安装20盏太阳能路灯，概算总投资40万元。

七．绿化美化：

（1）实施主干道、村庄周边绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资4万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

八、居民建设

新建（改造）27户民居，建筑风格为红瓦白墙。概算投资67.5万元。

九、产业发展

茶叶、坚果、橡胶面积400亩，概算投资20万元；养殖猪300头，牛100头概算投资10万元

十、用地规划

划定村庄在建设边界，民居扩建用地30亩，坟地10亩

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设、养老设施等规划内容。

详见《芒卡镇岔白岩村岩朗自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

规划工作小组组长 ：王美英

成员  ：杨文光、白祥、吴华、曹贵明

芒卡镇白岩村岩朗自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准后，才能建盖，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用（讨论如何缴费）。

3.兴办公益事业。村内兴办公益建设所需筹资劳，实行“一事一议”由村民会议或户代表会议讨论通过，必须户户参与，不参与投工者，每天按当地工价折资兑现。

4．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

5．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

6．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超3天，送礼不超100元，菜品不超8个。

7．维护社会治安。严禁赌博、吸毒、贩毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

8．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

9．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

10．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。