焦山行政村水塘大寨自然村村庄规划书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了焦山村水塘大寨自然村村庄规划。

（二）村情概况

1．地理区位：焦山村行政村水塘大寨自然村位于村委会北侧，距镇政府驻地29公里，海拔1550米，森林覆盖率达78%，年均年降水量1800毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2．人口现状：自然村小组组成，共47户186人,劳动力124人。

3．资源现状：自然村成“一山隔路寨”之势，有常规耕地面积约1864亩，其中水田453亩，旱地1411亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、核桃、水稻、玉米、草果为主，有茶叶面积173亩，核桃2006亩，养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为8023元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道有2条水泥路，与南立线路相连接，有3条为小组进组道路，3条为水泥路。

（2）饮水：水塘大寨村组于2018年实施人畜饮水户户通，一户一表。

（3）住房：全部为安全稳固住房（其中砖混结构楼房 43户，砖木结构4户。）

（4）场所：有自然村活动室一间70平方米、无设备配套，球场一块500平方米。

（5）学校：无。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，有名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈大聚居、小分散居住布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1.道路交通

（1）硬化道路堡坎2条：自然村入户路1条，堡坎主干道1条。

1入户路为自然村主干道硬化（起止点为：沈海林家入户路起经王永林家至王华军），全长 0.5km，设计宽度3m，厚度20cm，概算投资 20万元。

2入户路为自然村主干道堡坎（起止点为：入组路起经白华明家至白华军家弯道），全长 0.5km，设计高度2m，厚度60cm，概算投资 48万元。

（2）建设机耕生产路生产路4条：新建2条，提质改造2条。

1号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：王小四家起经供谢用至拱得脑农地），全长6km，设计宽度3.5m。概算投资48万元。

2号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：白学明家农田起经清沟至拱弄啊农地），全长2km，设计宽度3.5m。概算投资16万元。

3 号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：杨志国家至沈海林家农田），全长2km，设计宽度3.5m。概算投资16万元。

4号路段为机耕生产路提质改造(起止点为：寨子脚起至拱达控），（砂石路），全长8km，，设计宽度3.5m。概算投资 48万元。

5号路段为机耕生产路提质改造(起止点为：王小四家起至拱用得），（砂石路），全长3.1km，，设计宽度3.5m。概算投资 19万元。

（3）自然村村内户外道路、球场、舞台、安全栏、设备建设项目5个。

（1）建设内容为自然村47户农户进户道路硬化、踏步、主干道两旁花台、寨门建设，概算投资60万元。

（2）球场新建500平方米，篮球设备一套，概算投资25万元。

（3）舞台新建70平方米，文化墙30平方米，概算投资8万元。

（4）路边安全护栏300米，镀锌管概算投资15万元。

（5）活动室设备一套，概算投资5万元。

2.环卫设施建设

（1）新建垃圾焚烧炉1个，位于供跌用，概算投资40万元。

（2）钩臂式垃圾箱4个，概估算总投资24000元。

（3）钩臂式垃圾车一辆，概估算总投资10万元。

（5）塑料垃圾桶20个，概估算总投资6万元。

3.产业发展

（1）养殖：新建集中养殖小区4个（猪、鸡），概算投资120万元。

（2）种植：抓好现有核桃、茶叶，草果管护，新发展魔芋100亩，蓖麻100亩，无公害蔬菜60亩。概算投资600万元。

4.绿化美化

实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。实施主球场周边和入村主干道绿化工程，以棵莲菜、樱桃树交叉间种方式实施绿化，概算投资50万元。

5.用地规划

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。

6.民居建设

无公害厕所47户，概估算总投资29万元。

（四）实施步骤

1近期：2018—2022年。完成道路交通、生产灌溉用水、环卫设施、绿化美化规划内容。

2中期：2022—2035年。完成产业发展、养老设施社会综合治理，文化氛围营造等规划内容。

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

焦山行政村水塘大寨自然村

规划工作小组组长由白华云担任，副组长由白桂英、担任，下设两个工作组，即：综合协调组、文字材料组。白华云同志任综合协调组组长，成员：刘峰；白桂英同志任文字材料组组长，成员：杨志勇、白美华。负责规划编制工作的组织、协调、审核等工作。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦山行政村水塘大寨自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |  |
| 道路交通 | 自然村主干道1号堡坎2号路段（硬化），全长0.5km，设计宽度3m，厚度20cm。全长0.5km，设计高度3m，厚度60cm。 | 2018-2022 |  | 68 | 68 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 新建机耕生产路1号路段（砂石），全长5km，设计宽度3.5m。 | 2018-2022 |  | 40 | 40 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 新建机耕生产路2号3号路段（砂石），全长4km，设计宽度3.5m。 | 2018-2022 |  | 32 | 32 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路3号路段（砂石），全长8km，设计宽度3.5m。 | 2018-2022 |  | 48 | 48 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 提质改造机耕生产路4号路段（砂石），全长3.1km，设计宽度3.5m。 | 2018-2022 |  | 19 | 19 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 球场、舞台、文化墙、安全栏、设备 | 2018-2022 |  | 44 | 44 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 自然村户外道路建设47户、踏步、花台、寨门。 | 2018-2022 |  | 60 | 60 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个。 | 2018-2022 |  | 40 | 40 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 规划建设1个垃圾收集池、钩臂式垃圾箱4个、钩臂式垃圾车1个、塑料垃圾桶20个。 | 2018-2022 |  | 61.6 | 61.6 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 民居建设 | 民居改造47户，无害化户厕47个。 | 2018-2022 |  | 29 | 29 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 产业发展 | 规划养殖小区4个。 | 2022-2035 |  | 120 | 120 | 0 | 镇人民政府 |  |
|  | 抓好现有核桃、茶叶、草果管护，魔芋100亩，蓖麻100亩，无公害蔬菜60亩。 | 2022-2035 |  | 600 | 600 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 美化绿化 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物，实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。 | 2018-2022 |  | 50 | 50 | 0 | 镇人民政府 |  |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。 | 2022-2035 |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |  |
| 合计 |  |  |  | 1211.2 | 1211.2 | 0 |  |  |

附件3

焦山行政村水塘大寨自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前屋后自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在入户路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、球场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、狗，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向司法所起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。