班老乡上班老村永德胶队自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委、临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，班老乡上班老村永德胶队自然村村庄规划。该自然村规划经2019年03月07日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1.地理区位：永德胶队属于山区，地势以山地为主，海拔1400米，土层深厚，土质肥沃、疏松、有机质含量高，比较适宜发展橡胶、水稻、玉米等经济林木和畜牧养殖等产业。属亚热带暖湿气候类型，气候条件好，有丰富的光温水热资源。年平均气温21℃，年降水量2000毫米，是农作物生长的适宜区域。

2．人口现状：永德胶队居民点有农户29户，人口114人，以农业人口为主。

3.资源现状：永德胶队是班老乡的经济薄弱村，由于受区域经济的影响和交通条件的制约，经济发展尚处于初级阶段，农产品生产主要为粗放型，资源利用率低，因此造成镇域经济发展较慢。

4.产业现状：产业结构以一产为主，三产极度缺乏。该自然村现状主要产业为第一产业，以农业为主，主要种植茶叶、澳洲坚果、竹子等农作物，受耕地少及当地农业种植技术的制约，第一产业的总体水平较低；第三产业为小商店、修理铺等基础服务设施，发展相对滞后。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道，全长350米，宽4米，已经完成硬化。

（2）饮水：正在进行人畜饮水改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构29户，砖木结构0户。

（4）场所：有自然村活动室一间，无室外活动场地等配置。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

- 规划内容

- （一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1.道路交通：

硬化4条段硬板路，铺设硬化4条段自然村各小组进组道路，总长800m，设计宽度2—3m。上述概算总投资32.3万元。

1号路段（硬化），全长30m，设计宽度2m，厚度20cm。概算投资1.02万元。

2号路段（硬化），全长40m，设计宽度2m，厚度20cm。概算投资1.36万元。

3号路段（硬化），全长400m，设计宽度2m，厚度20cm。概算投资13.60万元。

4号路段（硬化），全长200m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资10.20万元。

5号路段（硬化），全长100m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资5.10万元。

6号路段（硬化），全长30m，设计宽度2m，厚度20cm。概算投资1.02万元。

2.饮水设施：修建水池1座50立方米，概算投资5万元。埋设水管6000m,概算投资2万元。

3.环卫设施：规划建设1个垃圾收集池，长4m，宽3m，深2米，估算总投资1万元。

4.亮化工程：自然村规划安装30盏太阳能路灯，概算总投资1.5万元。

5.产业发展：专业养殖土鸡小区500m，预计投资36.50万

6.绿化美化：

（1）实施360米入村主干道绿化工程，以种植芒果荔枝等方式实施绿化。概算投资2万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

7.公共墓地：留出1亩公共墓地

（四）实施步骤

1.近期：2019—2022年。完成道路交通、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2.远期：2022—2035年。产业发展等规划内容。

详见《班老乡上班老村永德胶队自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

附件3：

班老乡上班老村永德胶队自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 道 路 交 通 | 入户道路1号路段（硬化），全长30m，设计宽度2m，厚度20cm | 2019-2022 | 1.02 0202 | 1.02 |  | 乡人民政府 |
|  | 入户道路2号路段（硬化），全长40m，设计宽度2m，厚度20cm | 2019-2022 | 1.36 | 1.36 |  | 乡人民政府 |
|  | 入户道路3号路段（硬化），全长400m，设计宽度2m，厚度20cm | 2019-2022 | 13.60 | 13.60 |  | 乡人民政府 |
|  | 入户道路4号路段（硬化），全长200m，设计宽度3m，厚度20cm | 2019-2022 | 10.20 | 10.20 |  | 乡人民政府 |
|  | 入户道路5号路段（硬化），全长100m，设计宽度3m，厚度20cm | 2019-2022 | 5.10 | 5.10 |  | 乡人民政府 |
|  | 入户道路6号路段（硬化），全长30m，设计宽度2m，厚度20cm | 2019-2022 | 1.02 | 1.02 |  | 乡人民政府 |
| 饮水设施 | 水池 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 乡人民政府 |
|  | 水管 | 2019-2022 | 2 | 2 |  |  |

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 环卫 设施 | 规划建设垃圾收集池1个 | 2019-2022 | 1 | 1 |  | 乡人民政府 |
| 亮化 工程 | 自然村规划安装30盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 乡人民政府 |
| 产业 发展 | 养殖小区500平方米 | 2022-2035 | 36.5 | 36.5 |  | 乡人民政府 |
| 美化 绿化 | 实施主干道绿化工程，以种植芒果、荔枝树方式实施绿化 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 乡人民政府 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019-2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 80.3 | 80.3 |  |  |

附件4：

班老乡上班老村永德胶队自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6.维护社会治安。认真开展扫黑除恶工作，严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8.妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。