芒卡镇南景村岩帅小新寨自然村村庄

规划说明书

（送审稿）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南景村岩帅小新寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月25日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：岩帅小新寨，属于芒卡镇南景村委会岩帅新寨组，地处芒卡镇扣勐村地界内，以承包种植扣勐橡胶地,

距离村委会4公里,距离镇36 公里， 国土面积5.57平方公里，南景村交河组属于山区，地势以山地为主，海拔1200米，土层深厚，土质较为肥沃、疏松、有机质含量高，比较适宜发展水稻、玉米、等经济林木和畜牧养殖等产业。属亚热带暖湿气候类型，气候条件好，有丰富的光温水热资源。年平均气温23℃，年降水量1800毫米，是农作物生长的适宜区域。风向为北南方向。

2．人口现状：自然村共 9户38人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，村庄占地4.8余亩。

4．产业现状：种植业以橡胶、玉米为主，玉米50亩，橡胶1200亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为9261元。

5．基础设施：

（1）道路：交河自然村主干道在南腊村委会至南景村委会的主干道上连接，叉路口在联合自然村的地带，该道路经过联合自然村到本自然村，全长2.2公里，宽 3.5 米，目前还未硬化。

（2）饮水：交河自然村于2013年解决人畜饮水问题，但水源不统一，计划在下一步进行改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全为砖混结构楼房 75 户。

（4）场所：本自然村有活动室一间，面积60平方米，篮球场一个，面积480平方米；

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积2.52亩、林地面积24.1亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资 373.14万元，其中：上级补助 369.14万元，群众自筹4万元。

1．道路交通：概算总投资118.54万元。

硬化、新建6条段硬板路和9条机耕路。一是建设4条人行路硬板路，全长247米，设计宽度1.5m，厚度15cm。二是铺设硬化2条村内道路，总长250米，设计宽度4.5m，厚度20cm。三是拟建9条自然村产业机耕路，全长21.04公里，设计宽度4m。

（1）村内道路：概算总投资24万元。

1-1人行路，全长50米  设计硬化宽度1.5m，厚度15cm。概算投资 1万元。

1-2人行路，全长50米，设计硬化宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1万元。

1-3人行（踏步）路，全长50米，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.5万元。

1-4人行路，全长97米，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资2.4万元。

延长村内3号路硬化，全长50米，设计宽度4.5m，厚度20cm。概算投资3.8万元。

延长村内4号路硬化，全长200米，设计宽度4.5m，厚度20cm。概算投资15.3万元。

- 机耕路:概算总投资95.54万元。

- 1号机耕道路开挖扩宽及砂石化路面，全长4km，设计宽度4m，概算投资 16万元.

- 1号机耕延长开挖及砂石化路面，全长0.3km，设计宽度4m，概算投资 1.5万元.

- 2号机耕路开挖及砂石化路面，全长4.7km，设计宽度4m，概算投资 23.5万元.

- 3号机耕路开挖及砂石化路面，全长3.25km，设计宽度4m，概算投资16.3万元.

- 4号机耕路扩宽开挖及砂石化路面，全长1.76km，设计宽度4m，概算投资7万元.

- 5号机耕路扩宽开挖及砂石化路面，全长0.76km，设计宽度4m，概算投资3万元.

- 6号机耕路扩宽开挖及砂石化路面，全长2.41km，设计宽度4m，概算投资9.64万元.

- 7号机耕路扩宽开挖及砂石化路面，全长1.16km，设计宽度4m，概算投资4.6万元.

- 8号机耕路扩宽开挖及砂石化路面，全长2.7km，设计宽度4m，概算投资13.5万元.

2．供水规划：概算投资36.8万元。

（1）新建主管道及入户管网和水表（75户），概算投资24.6万元。

（2）消防栓DN65mm长700米，概算投资4.6万元，消防路用现有的进村路。

（3）新建自然村100立方米的蓄水池1个，1座取水坝概算投资11万元。

3．排水排污及农田灌溉工程：概算投资59万元。

一是自然村规划建设6条沟渠。总计长3.74km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地1座，占地面积110平方米。

（1）村内排水沟（1.5万）

1号排水沟(1号硬化路延长沟），全长500米，设计标准40 cm×40cm，概算投资1.5万元。

（2）村内排污沟（21.5万）

1号排污沟，全长560米，设计管径150mm ，概算投资8.4万元。

2号排污沟，全长230米，设计标管径150mm，概算投资3.4万元。

3号排污沟，全长250米，设计标管径150mm，概算投资3.7万元。

4号排污沟，全长400米，设计标管径150mm，概算投资6万元。

（3）村内农田灌溉沟渠（36万）

1号农田灌溉沟渠全长2000米，设计断面尺寸50cmX60cm，概算投资27万元。

（4）新建人工湿地1座，占地面积110平方米，概算投资15万元（含土地补偿费）。

- 公共空间：概算投资33.3万元。

- 新建打歌场1块，面积180平方米，概算总投资 5.4万元.

- 修复现有篮球场1块，面积480平方米，概算总投资 13.8万元.

- （3）停车场硬化面积1662.6平方，概算总投资14.1万元。

5．环卫设施：概算总投资22.2万元。

（1）规划建设4个垃圾收集池，估算总投资1.2万元。

（2）规划建设3个公厕，概算总投资21万元。

6．亮化工程：概算投资25万元。

自然村规划安装50盏太阳能路灯，概算总投资25万元。

7．电力电信：概算总投资1万元

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）lk架设电杆2根，概算总投资1万元

（2）有线网络：主线2千米，入户线2千米。

（3）有线电视：主线2千米，入户线2千米。

8．产业发展：

种植业：抓好现有橡胶、茶叶管护。

9．绿化美化：概算投资9万元。

（1）实施主干道周边绿化工程，概算投资8万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植2盆花卉或绿色植物。

10、地质灾害治理：概算投资47.9万元

75#挡墙560m3，概算投资22.4万元，Φ800mm水泥涵管100m,概算投资5.5万元，回填土方2万m3，概算投资20万元，

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地22.5亩,预留公墓1.2亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化、水源林保护等规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业路发展、电力电信、民居建设、地质灾害治理等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：陈学明

成员：陈建明、陈真、陈红兴、

陈志明 陈金江

芒卡镇南景村村民委员会

二0一九年三月十二日