勐来乡丁来村永冷自然村村庄

规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐来乡丁来村永冷自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月28日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1.地理区位：属于山区。距离村委会3公里,距离乡政府16公里，国土面积4.40平方公里，海拔1700米，年平均气温17℃，年降水量1750毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2.人口现状：永冷自然村共22户78人。

3.资源现状：永冷自然村有常规耕地面积约790亩，拥有林地1538.20亩，其中经济林果地734.70亩，人均经济林果地3.81亩，主要种植核桃等经济林果；其他面积3800亩。

4.产业现状：种植业以甘蔗、茶叶、核桃、玉米、为主，有甘蔗180亩,茶叶面积105亩，核桃97亩；养殖业以牛、猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为7312元。

5.基础设施：

（1）道路：行政村与自然村主干道全长3公里，宽3.5米，组内入户路已经全部硬化。

（2）饮水：于2017年完成人畜饮水改造，一户一表。

（3）住房：全部为安全稳固住房，22户均为砖混结构。

（4）场所：有自然村活动室一间，有一块篮球场但均未配套健身器材。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户夹山而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

（三）规划内容

1.道路交通：概算总投资139.85万元。

一是新建3条产业路，全长22km，设计宽度3.5m，概算总投资 88万元。二是新建硬化踏步路250米，设计宽度2米，概算总投资8.5万元。三是新建村内主干道500米，设计宽度4.5米，概算总投资38.25万元。四是新建人行道150米，设计宽度2米，概算总投资5.1万元。

2.供水规划：概算总投资7.56万元。

重建水源池一座50立方米，2.5cm入户管道长800米。概算投资7.56万元。

3.排水工程：概算总投资50万元。

一是新建污水管网，全长3.5km及新建一体化污水处理设施一座，概算投资30万元。二是新建排水沟800米，概算总投资20万元。

4.公共空间：

结合村庄带状布局，自然村共规划停车场、村民活动广场、党员活动室、篮球场、小公园及寨门，概算总投资 84.4万元。

（1）停车场。新建停车场概算投资8.4万元。

规划建设停车场和篮球场一个，硬化面积700㎡。概算投资8.4万元。

（2）党员活动室。新建党员活动室200㎡，概算投资共计28万元。

（3）寨门。规划新建1个寨门，概算投资共计10万元。

（4）村民活动广场、舞台。规划新建一个舞台（含舞台文化墙等配套设施），村民活动广场，硬化面积250㎡。概算投资3万元。设计标准6m×10m，概算投资共计15万元。概算投资共计18万元。

（5）规划小公园：概算总投资20万元。

规划小公园1.5亩，概算投资20万元。

5.环卫设施：概算总投资50.7万元。

（1）规划建设4个垃圾箱，估算总投资1.2万元。

（2）新建2座公厕（水冲式），改造2座公厕，估算总投资48万元。

（3）购买塑料垃圾桶30个，估算投资1.5万元。

6.亮化工程：概算总投资25万元。

自然村规划安装50盏太阳能路灯，概算总投资25万元。

- 民居建设：概算总投资330万元，其中上级补助310万元，群众自筹20万元。

- 房屋特色包装22户民居，建筑风格为突出佤文化、橄榄式建筑风格。

8.电力电信：概算总投资36万元。

有线网络：主线10000米，入户线3000米，概算总投资15万元。

有线电视：主线10000米，入户线3000米，概算总投资15万元。

新加入户电线500米，概算总投资6万元。

9.产业发展：概算总投资422万元，其中上级补助372万元，群众自筹50万元。

（1）养殖。规划养殖小区1个800㎡。概算投资72万元。

（2）种植。抓好现有甘蔗、玉米、核桃、茶叶管护。概算投资350万元，其中上级补助300万元，群众自筹50万元。

10.绿化美化：概算投资40万元，上级补助30万元，群众自筹10万元。

（1）实施主广场周边和4.5千米入村（组）主干道绿化工程，以菠萝蜜树、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资20万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物，概算投资20万元，上级补助10万元，群众自筹10万元。

11.消防设施：

消防设施建设（包括购置灭火器、规划新建消防水池，铺设消防管道、安装消防栓等消防设施），概算投资60万元。

12.用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地 20亩。

（四）实施步骤

1.近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、电力电信、绿化美化规划内容。

2.远期：2023—2035年。完成产业发展、民居特色包装等规划内容。

详见《勐来乡丁来村永冷自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐来乡丁来村永冷自然村

规划工作小组组长：赵明富

成员：赵俄社、赵  光、陈尼空

赵俄者、赵赛保、赵艾轮

勐来乡丁来村永冷自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。农户庭院试行一日一清扫自家门前自己负责，本组公共环境卫生实行一星期一清扫，公共厕所试行三天一清扫，每户必须保证有一个人出工，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、水沟等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现由本组理事会警告，并责令自己清理、不清理予以处罚。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、养殖小区、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。（注：养殖小区属集体财产，所有权归集体，农户只有使用权、无权利专卖、转让等，养殖小区试行动态调整养殖、不养不提供养殖场所，养殖小区自家门前的卫生自己负责。）

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办，不盲目攀比。办客原则不超1天，菜品不超6个，以本地菜为主。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒，不参加黑社会集团、严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8.妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

10.自觉移风易俗。倡导新风气、反对旧习俗，家里有生病的，先去看医打针治疗等，不允许“杀鸡看卦”再送病人就诊。

11.尊师从教。家里有适龄儿童，家庭监护人必须按时送校，不允许途中辍学，直至到高中毕业。

12.组务公开。本组的收支情况一律试行按月公布公开。

本规定从本组村民大会表决通过后执行。

13.水管及水源维护费：本自然村关于水管及水源维护费：按什么时候维护什么集资。

14.外出务工管理：本自然村对外出务工未能参加义务公的按一个公30元。

15.扫黑除恶：不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

本规定从本组村民大会表决通过后执行。

丁来村永冷自然村

2019年4月

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐来乡丁来行政村永冷自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  | 总计 |  | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |  |  |
| 道路交通 | 1号产业路新建8公里，设计宽度3.5米 | 2019-2022 | 32 |  | 32 | 0 |  |  | 县人民政府 |
|  | 2号产业路新建6公里，设计宽度3.5米 | 2019-2022 | 24 |  | 24 | 0 |  |  | 乡人民政府 |
|  | 3号产业路新建8公里，设计宽度3.5米 | 2019-2022 | 32 |  | 32 | 0 |  |  | 乡人民政府 |
|  | 新建村内主干道500米，设计宽度4.5米 | 2023-2035 | 38.25 |  | 38.25 | 0 |  |  | 乡人民政府 |
|  | 新建人行道150米，设计宽度2米 | 2023-2035 | 5.1 |  | 5.1 | 0 |  |  | 乡人民政府 |
|  | 新建硬化踏步路250米，设计宽度2米 | 2019-2022 | 8.5 |  | 8.5 | 0 |  |  | 乡人民政府 |
| 供水工程 | 重建水源池一座50立方米 | 2019-2022 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 县人民政府 |
|  | 2.5cm入户管道长800米 | 2019-2022 | 2.56 |  | 2.56 |  | 0 |  | 县人民政府 |
| 排水工程 | 污水处理池及污水网管 | 2019-2022 | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 乡人民政府 |
|  | 新建排水沟800m | 2019-2022 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 乡人民政府 |
| 公 共 空 间 | 村民活动场所250平方米；舞台设计标准6m×10m | 2019-2022 | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 乡人民政府 |
|  | 新建活动室200平方米 | 2019-2022 | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划小公园1.5亩 | 2023-2035 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 乡人民政府 |
|  | 新建1个寨门 | 2019-2022 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 新建球场、停车场700平方米 | 2019-2022 | 8.4 |  | 8.4 |  | 0 |  | 乡村振兴事会 |
| 环卫设施 | 新建垃圾箱4个 | 2019-2022 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 乡人民政府 |
|  | 垃圾桶30个 | 2019-2022 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 乡人民政府 |
|  | 新建厕所2座，改造2座厕所 | 2019-2022 | 48 |  | 48 |  | 0 |  | 乡村振兴理事会 |
| 亮化工程 | 安装太阳能路灯50盏 | 2019-2022 | 25 |  | 25 |  | 0 |  | 县人民政府 |
| 民居建设 | 房屋特色包装22户民居，建筑风格为突出佤文化、橄榄式建筑风格 | 2022-2035 | 330 |  | 310 |  | 20 |  | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信 | 有线网络：主线10000米，入户线3000米 | 2019-2022 | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 县人民政府 |
|  | 有线电视：主线10000米，入户线3000米 | 2019-2022 | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 县人民政府 |
|  | 新加入户电线500米 | 2019-2022 | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 抓好现有甘蔗、玉米、核桃、茶叶管护 | 2023-2035 | 350 |  | 300 |  | 50 |  | 县人民政府 |
|  | 新建建养殖小区800平方米 | 2023-2035 | 72 |  | 72 |  | 0 |  | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 菠萝蜜树、樱桃树（400棵） | 2019-2022 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019-2022 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
| 消防设施 | 规划新建消防水池2座，铺设消防管道、安装消防栓20个等消防设施 | 2019-2022 | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 1245.51 |  | 1165.51 |  | 80 |  |  |