**沧源县勐角乡莲花塘村糯恩自然村村庄规划项目建设统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |
| **道****路****交****通** | 1号路段（硬化），全长1km，设计宽度4m，厚度15cm。 | **2019-2022** | 48 | 48 |  | **乡人民政府** |
| 2号路段（新建），全长1Km，设计宽度3m，厚度15cm。 | **2019-2022** | 60 | 60 |  | **乡人民政府** |
| 3号路段（新建），全长0.5Km，设计宽度3m，厚度10cm。 | **2019-2022** | 30 | 30 |  | **乡人民政府** |
| 4号路段（硬化），全长800m，设计宽度2m，厚度10cm。 | **2019-2022** | 15 | 15 |  | **乡人民政府** |
| 5号路段（硬化），全长1.8Km，设计宽度3m，厚度10cm。 | **2019-2022** | 50 | 50 |  | **乡人民政府** |
| 6号路段（新建），全长1.5KM，设计宽度3M，厚度10cm。 | **2019-2022** | 90 | 90 |  | **乡人民政府** |
| 7号路段（新建），全长700m，设计宽度3米，厚度10cm， | **2019-2022** | 42 | 42 |  | **乡人民政府** |
| **停车场****供水****工程** | 规划建设篮球场一个，硬化面积420㎡；篮球场侧边划停车位，硬化面积500平方米新建人畜饮水工程，架设8cm主管道长5km，2.5cm入户管道长3km。 | **2019-2022****2022-2035** | 2040 | 2040 |  | **乡人民政府****乡人民政府** |  |
| **排水****工程** | 自然村规划5条排水沟渠，总计长**2.46**km。五条排水沟汇聚处设计污水处理池，处理后的污水可用于灌溉。概算投资54万元。 | **2022-2035** | 54 | 54 |  | **乡人民政府** |  |
| **公共****服务** | **宗教活动场所** | **2022-2035** | 100 | 100 |  | **乡人民政府** |  |
| **泼水广场** | **2019-2022** | 10 | 10 |  | **乡人民政府** |  |
| **党员活动室** | **2019-2022** | 3 | 3 |  | **乡人民政府** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **环卫设施** | **规划建设垃圾焚烧炉个** | **2022-2035** | **10** | **10** |  | **乡人民政府** |  |
| **规划建设垃圾**收集池2个 | **2019-2022** | **4** | **4** |  | **乡人民政府** |  |
| **规划建设公共厕所2个** | **2019-2022** | 16 | 16 |  | **乡人民政府** |  |
| **亮化绿化硬化工程** | **自然村规划安装150盏太阳能路灯（包括停车场，村民活动室用灯）** | **2022-2035** | **125** | 125 |  | **乡人民政府** |  |
| 实施停车场周边和1千米入村主干道绿化工程，种植三角梅方式实施绿化。 | **2019-2022** | **5** | 5 |  | **乡人民政府** |
| 实施庭院硬化绿化美化工程，进户路全部实现硬板化。每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。 | **2019-2022** | **10** |  | **10** | **乡村振兴理事会** |
| **网络设施** | **有线网络：主线5千米，入户线3千米** | **2022-2035** | **30** |  | **30** | **乡人民政府** |  |
| **有线电视：主线5千米，入户线3千米** | **2022-2035** | **20** |  | **20** | **乡人民政府** |  |
| **产****业****发****展** | **生态养鸡场1个。占地7.5亩** | **2022-2035** | 20 | 20 | 5 | **乡村振兴理事会** |  |
| **生态养猪场1个。 占地7.5亩** | **2022-2035** | 40 | **40** | 10 | **乡村振兴理事会** |
| **养牛场1个。占地10亩** | **2022-2035** | 80 | **40** | 40 | **乡村振兴理事会** |
| 稻田养鱼区，占地60亩 | **2022-2035** | 30 | **25** | 5 | **乡村振兴理事会** |
| 大棚蔬菜种植区，占地30亩 | **2022-2035** | 20 | 15 | 5 | **乡村振兴理事会** |  |
| **用地****规划** | 1. **划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩**
 | **2022-2035** | **30** | **30** |  |  |  |
| **总计** |  |  | **1502** | **1377** | **125** |  |  |