芒卡镇南腊行政村那底胶队村庄规划

说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇南腊村那底胶队村庄规划。该自然村规划经2019年4月15日田坝自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：南腊行政村那底胶队位于芒卡镇东部，距镇政府驻地 51  公里，距村委会驻地  15 公里，海拔  800  米，森林覆盖率达 80 %以上，年均降水量 2500 毫米，昼夜温差小，低处有南腊河，水资源充沛，但工程性缺水突出；风向为西南方向。

2．人口现状：那底胶队共29户 109 人。

3．资源现状：那底胶队村庄建在四周群山环绕的小山坡上，村庄周边橡胶树繁茂。有常规耕地面积 1001.63 亩（旱地 316.28  亩，水田 685.35  亩），林地面积2184.34亩（橡胶林 2184.34 亩)。

4．产业现状：种植业以橡胶、甘蔗、玉米、茶叶、杉木为主。橡胶面积 2184.34  亩，茶叶面积 29  亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为 12693   元。

5．基础设施：

（1）道路：那底胶队主干道自南腊村委会至那底胶队连接（泥土路），全长 15 公里，宽 6 米。村庄内主干道均为硬板路。

（2）饮水：那底胶队已在寨子头建有一座集中供水的蓄水池，但水源不足，水质不佳，引水管老化，池小，蓄水量小，容量为21.6立方米（4m×3m×1.8m），至今人畜饮水未能得到有效改善。

（3）住房：29户全部为安全稳固住房，全为砖混结构房。

（4）场所：有活动室一间，面积60平方米，篮球场一块，长26.7米，宽16.1米，面积600平方米。篮球场实际是综合性活动场地，是开展篮球比赛等体育活动、打歌跳舞等娱乐活动以及停车的场地。篮球场于2017年建造，但球场面不平整，雨季积水,需要重建。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积 316.28  亩、林地面积 2184.34  亩，人口少，年轻人外出务工，劳动力不足，根据农户的意愿，除橡胶主产业外，适宜发展生态养殖业。那底胶队民风淳朴，社会风气好，村庄整洁干净、空气清新，春节以打陀螺为传统娱乐活动。

二、规划内容

（一）规划思路

那底胶队距中心城镇较为偏远，生态条件优越，村庄建在周围群山高耸环绕的小山坡上，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，村庄规划定位为：基本整洁型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

项目概算总投资309.38万元，其中：上级补助300.38万元，群众自筹 9万元。

1．道路建设：概算总投资154.5万元。

新建2条段村内入户硬板路（设为消防通道），全长150米，宽4米，厚0.25米。新建2条产业发展硬板路（即：村庄至那底河和养殖小区的路），全长5000米，宽3.5米，厚0.25米。

2．供水建设：概算总投资16.94万元。

（1）新建那底胶队人畜饮水集中供水池（含消防水池）1个，（10m×6m×1.8m）108立方米，概算投资10.8万元。。

（2）设计引水管道全长1130米。

一是从集中供水水池主管道长760米（65镀锌钢管），概算投资4.94万元。

二是入户管道长370米（32镀锌钢管）。概算投资1.2 万元。

3．排水工程：概算总投资10.2万元。

那底胶队规划新建3条村装内的排水沟渠，总计长600米，设计标准50cm×50cm，沟渠内三面光、上加盖板。

- 公共空间：概算总投资12.7429万元。

- 在原来地址上重新建造一块合格的多功能篮球场（打球、打歌、停车、消防回车场地），面积429.87（26.7m×16.1m）平方米，概算投资7.3078万元。

- 篮球场附属工程建造

一是后侧靠大土墙设花台一个，长26.7米,宽2.2米,高1米，种植当地花草。概算投资2.072万元。

沿花台设坐阶2个，每个设计标准长26.7米,宽40厘米, 高40厘米。概算投资0.3631万元。

二是球场前方（与花台相对应）设绿化区，长15米,宽3米,面积45平方米。种植当地树木花草。概算投资3万元。

5．环卫设施：概算总投资 0.6 万元。

规划建设2个垃圾收集池，概算投资 0.6万元。

6．亮化工程：概算总投资29.4万元。

一是自寨子头至寨尾沿寨内硬板路两侧每隔30米分别安装1盏太阳能路灯，共计安装20盏，概算投资14万元；

二是村庄内，自东向西沿入户路每隔30米分别安装1盏太阳能路灯，共计安装22盏太阳能灯，概算投资15.4万元。

合计共安装42盏太阳能路灯。概算总投资29.4万元。

7．民居建设：概算总投资46 万元。

实施29户民居房屋及1间活动室房屋（改造）外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙，外墙体上可绘画陀螺或葫芦等具有文化元素的图案 。概算投资48万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线已有，入户线2400米。

（2）有线电视：主线已有，入户线2400米。

9．产业发展：概算总投资60万元。

在抓好现有橡胶等的提质增效的同时，在村庄的东角建设养殖小区，发展生态养殖业，主养猪、鸡，概算投资60万元。

10．绿化美化：概算总投资6万元。

（1）实施入村主干道两边路的绿化工程，全长300米。主要种植当地花树、果树或其他植物，概算投资6万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边栽植5

至10盆花卉或绿色植物。

11.用地规划：

在村庄的西角预留新增民居括容建设用地8亩。

12.村庄消防规划：

那底胶队村庄内外无天然水池、水库等，只能以人畜饮水蓄水池作为消防水池，结合现有道路设置以及水池位置、村庄布局、村庄户数少的实际情况来设计村庄消防体系。

（1）以预备新建的蓄水池作为消防水池。

（2）沿村庄内建设的两条消防车通道每隔60米设置1个消防栓，共设置3个消防栓。

(3)设消防给水管道（管径不小于100mm）。

(4)配备相应的机动消防泵、水带、水枪。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成入户硬化路（含村庄内消防通道改造加宽）、排水工程、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展（生态养殖业）、电力电信、民居建设、消防设施等规划内容。

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

(二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

(三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

(四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

(五)在自然村振兴理事会成员中,明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

(一)自然村域规划图(见附件)

(二)村庄建设规划图(见附件)

(三)自然村村规划说明书(见附件)

(四)规划建设项目表(见附件)

(五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：刘智航

成员：赵建海、杨东亮、杨令香、张红、刘新云

芒卡镇南腊村那底胶队村民委员会

2019年4月 16日