|  |
| --- |
| **勐董镇帕良村上帕良自然村村庄规划项目建设统计表** |
| 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） | 实施主体 |
| 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |
| 道路交通 | 主干道（硬化），全长600米，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 | 42 | 40 | 2 | 县人民政府 |
| 新居点公路（硬化），全长700米，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 | 50 | 50 | 1 | 镇人民政府 |
| 新建养殖小区路（硬化）800米，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 | 50 | 45 | 5 | 镇人民政府 |
| 从文化室到寨子头历史人行道130米，设计宽度1—1.5m | 2018-2022 | 2.5 | 2 | 0.5 | 镇人民政府 |
| 新建历史人行道140米，设计宽度1—1.5m。 | 2018-2022 | 2.8 | 2 | 0.8 | 镇人民政府 |
| 养殖小区新建历史人行道100米，设计宽度1—1.5m。 | 2018-2022 | 2 | 1.5 | 0.5 | 镇人民政府 |
| 供水工程 | 新居点人畜饮水工程，架设5cm主管道长4km，1.5cm入户管道长1km。 | 2022-2035 | 20 | 18 | 2 | 县人民政府 |
| 排水工程 | 1号公路边沟渠（含水土流失治理），全长300m，设计标准30cm×30cm，设计包坎2处共100立方米。 | 2018-2022 | 10 | 8 | 2 | 镇人民政府 |
| 2号寨子中间沟渠，全长150m，设计标准30cm×30cm， | 2018-2022 | 7.8 | 7 | 0.8 | 镇人民政府 |
| 3号寨子中间沟渠，全长150m，设计标准30cm×30cm， | 2018-2022 | 7.8 | 7 | 0.8 | 镇人民政府 |
| 4号文化室前后沟渠（含水土流失治理），全长400m，设计标准40cm×40cm，设计包坎2处共200立方米 | 2018-2022 | 21 | 18 | 3 | 镇人民政府 |
| 5号到寨子头沟渠，全长410m，设计标准30cm×30cm | 2022-2035 | 20 | 18 | 2 | 镇人民政府 |
| 6号新居点沟渠（含水土流失治理），全长200m，设计标准30cm×30cm，设计包坎1处共100。 | 2022-2035 | 10 | 9 | 1 | 镇人民政府 |
| 7建立一个二级污水处理池，计划5米X7米， | 2018-2022 | 8 | 8 | 0 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 1号寨子脚停车场，平整地基，硬化面积800㎡ | 2022-2035 | 5 | 4 | 1 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 规划增加一层100㎡党员活动室 | 2022-2035 | 15 | 13 | 2 | 县人民政府 |
| 一套健身器材 | 2022-2035 | 5 | 5 | 0 | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 规划增加1个垃圾箱 | 2018-2022 | 1 | 1 | 0 | 镇人民政府 |
| 规划建设1个卫生公厕，修建2个卫生公厕 | 2018-2022 | 11 | 10 | 1 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装50盏太阳能路灯 | 2018-2022 | 25 | 25 | 0 | 县人民政府 |
| 民居建设 | 新建（改造）42户民居，建筑风格为佤族风格改造 | 2022-2035 | 840 | 800 | 40 | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信 | 新居点有线网络：主线1千米，入户线1千米 | 2022-2035 | 2 | 1 | 0 | 县人民政府 |
| 新居点有线电视：主线1千米，入户线1千米；电力：主线1千米，入户线1千米 | 2022-2035 | 52 | 52 | 0 | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区1个 | 2022-2035 | 200 | 190 | 10 | 县人民政府 |
| 板栗100亩，沃柑100亩，甜樱桃100亩 | 2022-2035 | 420 | 400 | 20 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施寨子主干道、文化室周边绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2018-2022 | 20 | 18 | 2 | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2022-2035 | 0 | 0 | 0 | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 1849.9 |  |  |  |