岩帅镇新寨村大寨自然村村庄规划说明书

总则

- (一）政策背景

- 根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发＜关于贯彻乡村振兴战略的实施方案＞的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发く关于加快推进村庄规划提升工作方案＞》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照千部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了岩帅镇新寨行政村大寨自然村村庄规划，该自然村规划经2018年月日自然村村民代表会议审议表决通过。
  （二)村情概况
   1．地理区位：岩帅镇新寨行政村大寨自然村位于岩帅镇西部，东距镇政府驻地 7 公里，距村委会驻地0.3公里，海拔1600米。

- 2.人口现状：大寨寨村共86户，人口315人。

- 3．产业现状：种植业以甘蔗、坚果、烤烟为主。

- 4.基础设施
（1）道路：自然村主干道与岩帅镇政府公路连接，全长7公里，宽3．5米，已经完成硬化。大寨自然村有17条路需要硬化，总长4710米。

- （2）饮水：2004年完成人畜饮水改造。
（3）住房：全部为安全稳固住房。

- （4）场所：有自然村活动室一间，需再新建活动室一间，面积200㎡概算总投资24万元。
 （三）优势资源
  森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周国以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。
                           规划内容
  （一）规划思路
   自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：基本整洁型村庄
  （二）规划期限
  近期：2019－2022年，远期：2022－2035年
  （三）规划内容

- 道路交通：

- 硬化新建1条硬板路（1号路段），总长1.3km，设计宽度3m，概算总投资31.2万元。

- （2）铺设硬化17条小组入户道路，概算总投资81.84万元。其中：

- 2号路段（硬化），全长0.6km，设计宽度3m，厚度15cm
概算投资14.4万元。
   3号和4号路段（硬化），全长0.21km，设计宽度3m，厚度15cm，概算投资14.4万元。
   5号路段（硬化），全长1km，设计宽度3m，厚度10cm
概算投资24万元
  6号路段（硬化），全长0.8km，设计宽度3M，厚度10cm
概算投资19.2万元
  7号至17号路段（硬化），长0.8km，设计宽度3m，厚度10cm，概算投资19.2万元。
  2．供水规划

- 水源地的管护，树苗的种植概算投资2万元。规划养殖小区新建水池一座。
    3．排水工程：
    自然村规划5条排水沟渠与硬板路并排，总计长2km。需用300钢带波纹管，概算投资50万元。

- 公共空间

- 结合村庄带状布局，大寨自然村共规划:

- （1）停车场1个（村民活动广场），硬化面积600㎡。概算投资7.2万元。

- （2）舞台（村民活动广场），硬化面积70㎡。概算投资1.2万元。

- （3）规划新建3个公厕，估算总投资14.4万元。

- 5.环卫设施：概算总投资16.9万元
（1）规划建设垃圾池3个，估算投资9000元。
（2）规划建设10个塑料垃圾桶，估算总投资3000元。

- （3）二套一体化污水处理设施，估算总投资40万元。

- 6．亮化工程：

- （1）主干道从大路路口至英永村规划安装40盏太阳能路灯，概算总投资20万元。

- （2）自然村规划安装65盏太阳能路灯，概算总投资32.5万元
    7．产业发展：
   （1）养殖。规划养殖小区1个。面积10亩，概算投资480万元
  （2）种植。抓好现有坚果、甘蔗、烤烟、概算投资420万元
      8．绿化美化：

- （1）实施主广场周边和2000米入村主干道绿化工程，
以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资25万元。
  （2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。
    9．用地规划：
   划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。
   （四）实施步骤：
    1．近期：2019－2022年。完成道路交通、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

- 2．远期：2022－2035年。完成产业发展、完成道路交通详见《岩帅镇新寨行政村大寨自然村村庄规划项目建设统计表》。
                    规划管理
    （一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。
    （二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然

- 统一上报镇党委、政府审批。
    （三）严格执行乡村清洁相关规定，扎实开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- （四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。
    （五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。
                  情况说明

- （一）在产业规划中存在部分甘蔗+坚果种植区、茶叶+魔芋种植区占基本农田的情况，已经是产业发展现状，下步将严格按照产业发展规划符合县农业农村局“两区” 划定要求，不再占基本农田扩种坚果和产业。

- （二）村庄范围内现状居民住房占基本农田情况，已是现状，而且多数是永久性建筑。

- （三）污水处理地点占基本农田情况，因污水处理地点需要设在村庄的最低端处，而村庄四周都已划入基本农田，考虑到处理好的污水可以用来灌溉基本农田，并经过实地踏勘，所设处都是无法耕种农作物的坑洼。

- 规划附件
（一）自然村域规划图（见附件1）
（二）村庄建设规划图（见附件2）
（三）规划建设项目表（见附件3）
（四）自然村村规民约（见附件4）

- 岩帅镇新寨行政村大寨自然村规划工作

- 小组组长：田胜龙
成员：田开政 田开新 田国亮 田谊信 田红星 田玉花 田学锋 肖正宏 赵安嘎 田月 王学文 田美容 肖芳 田明忠 赵依茸 田红兵 田军新 田欧四 赵红明 赵明生 赵勇 肖子强 田云强 田海龙 肖玉兰 田艾进 田学花  赵为明 赵春美 赵红忠 田宏 田华 赵改课  肖智勇  田三木块