|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |
| 岩帅镇新寨行政村永道班自然村村庄规划项目建设统计表 |
| 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） | 实施主体 |
| 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |
| 道路交通 | 小组进组道路1号路段（硬化），全长200m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 | 8 | 7 | 1 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路2号路段（硬化），全长450m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 | 18 | 16 | 2 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路3号路段（硬化），全长3km，设计宽度4m，厚度15cm m | 2022-2035 | 255 | 240 | 15 | 镇人民政府 |
| 小组进组道路4号路段（硬化），全长4km，设计宽度4m，厚度15cm m | 2022-2035 | 340 | 320 | 20 | 镇人民政府 |
| 自然村内历史人行道1号路段（硬化），全长100m，设计宽度1.5m，厚度10cm | 2018-2022 | 2 | 1.8 | 0.2 | 乡村振兴理事会 |
| 自然村内历史人行道2号路段（硬化），全长130m，设计宽度1m，厚度10cm | 2018-2022 | 1.95 | 1.5 | 0.45 | 乡村振兴理事会 |
| 自然村内历史人行道3号路段（硬化），全长130m，设计宽度1m，厚度10cm | 2022-2035 | 1.95 | 1.5 | 0.45 | 乡村振兴理事会 |
| 自然村内历史人行道4号路段（硬化），全长130m，设计宽度1m，厚度10cm | 2018-2022 | 1.95 | 1.5 | 0.45 | 乡村振兴理事会 |
| 自然村内历史人行道5号路段（硬化），全长160m，设计宽度1m，厚度10cm | 2022-2035 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 乡村振兴理事会 |
| 自然村内历史人行道6号路段（硬化），全长100m，设计宽度1.5m，厚度10cm | 2018-2022 | 2 | 1.6 | 0.4 | 乡村振兴理事会 |
| 自然村内历史人行道7号路段（硬化），全长100m，设计宽度1m，厚度10cm | 2018-2022 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 乡村振兴理事会 |
| 供水工程 | 水源地的管护，树苗的种植概算投资1.5万元。 | 2022-2035 | 1.5 | 1.125 | 0.375 | 乡村振兴理事会 |
| 新建人畜饮水工程，架设8cm主管道长5km，2.5cm入户管道长3km | 2022-2035 | 40 | 32 | 8 | 县人民政府 |
| **排水工程** | 一套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。 | 2022-2035 | 8 | 6 | 2 | 镇人民政府 |
| 1号沟渠，全长2km，300钢带波纹管 | 2018-2022 | 50 | 5 | 45 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 1号停车场（村民活动广场），规划建设篮球场一个，硬化面积800㎡ | 2022-2035 | 10 | 6 | 4 | 镇人民政府 |
| 2号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡ | 2018-2022 | 3.7 | 2.7 | 1 | 乡村振兴理事会 |
| 3号停车场（村民活动广场），硬化面积200㎡ | 2018-2022 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 乡村振兴理事会 |
| 4号停车场（村民活动广场），硬化面积550㎡ | 2018-2022 | 6.8 | 4 | 2.8 | 乡村振兴理事会 |
| 5号停车场（村民活动广场），硬化面积400㎡ | 2018-2022 | 5 | 3.5 | 1.5 | 乡村振兴理事会 |
| 6号停车场（村民活动广场），硬化面积150㎡ | 2018-2022 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 乡村振兴理事会 |
| 公共空间 | 规划新建2个80㎡党员活动室 | 2022-2035 | 22.4 | 22.4 |  | 县人民政府 |
| 规划建设可容纳20人的养老院一所，建筑面积600㎡ | 2022-2035 | 150 | 150 |  | 县人民政府 |
| 可容纳40名幼儿的幼儿园一所，建筑面积120㎡ | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 镇人民政府 |
| 规划建设3个垃圾收集池 | 2018-2022 | 2 | 1.7 | 0.3 | 乡村振兴理事会 |
| 规划建设3个公厕 | 2018-2022 | 12 | 10 | 2 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装50盏太阳能路灯 | 2018-2022 | 25 | 25 |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区3个 | 2022-2035 | 51.1 | 45 | 6.1 | 县人民政府 |
| 牛30头，养猪310头 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 抓好现有甘蔗、烤烟、玉米、坚果、橘橙类管护，新发展橘橙类100亩。 | 2022-2035 | 15 |  | 15 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2018-2022 | 50 | 36 | 14 | 乡村振兴理事会 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 3463.65 | 1131.8 | 2331.85 |  |