勐角乡勐卡行政村广抗老寨自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委、临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐角乡勐卡行政村广抗老寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月20日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐角乡勐卡行政村广抗老寨自然村位于勐角乡政府驻地西部，东经99°154′08〞，北纬23°268′32〞，距镇政府驻地23公里，距村委会驻地4公里，国土面积2.3平方公里，海拔1370.00—1490米，年平均气温23.00℃，年降水量800—900毫米，适宜种植水稻等农作物，森林覆盖率达70%，昼夜温差大，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村由勐卡村五组1个村民小组组成，共37户143人。

3．资源现状：勐卡广抗老寨自然村属于陡坡山地，总体坡向为西向，村庄周围地形落差较大，有常规耕地面积约408亩，轮耕荒山面积约322.5亩，林地面积约2700亩，村庄占地100余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、茶叶、核桃、竹子为主，有水稻面积86亩，茶叶面积180亩，核桃160亩，竹子150亩；养殖业以牛、生猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为8742元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道为翁芒公路（翁丁隧道口至芒公村），已硬化，自然村至翁丁隧道口全长5公里，宽4米。村庄内主道路全长1km，宽3.5m，已硬化，入户道路大多仍为土路，少量为已硬化的水泥路。

（2）饮水：村庄现状有1个高位水池，水量基本够用，该自然村于2017年完成人畜饮水改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房37户。

（4）场所：有自然村活动室一间，篮球场一块。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候宜居，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，但有青山绿水，生态条件优越，产业发展空间大。农户傍山而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：集聚提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）拓宽村内主路，现状村内1km主路虽已硬化，但过于狭窄，规划将村内主路拓宽至4m，混凝土浇灌硬化，厚度15cm。概算投资30万元。

（2）铺设硬化自然村内入户道路，4条（段）全长500m。设计宽度3m。概算总投资40万元。

（3）修建“那主”机耕路，全长500m，宽3.5m。概算投资10万元。

2．供水规划：

新建2.5cm入户管道长2km。概算投资10万元。

3．排水工程：

自然村内规划12条排水沟渠网，包含2条主排水渠和10条支排水渠，按地势走向沿村内主道和住房台地修建，涵盖每家每户，总计长约2km。每条支排水沟均连通主排水沟，主排水沟底部分别设计污水生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。概算总投资35万元。

（1）、2条主排水渠，总计长约1km，设计标准50cm×50cm。概算投资20万元。(详见附件2：村庄规划图)

（2）、10条支排水渠，总计长约1km，设计标准30cm×30cm。概算投资15万元。(详见附件2：村庄规划图)

4．公共空间：

结合村庄台地带状布局，自然村共规划1个停车场（村民活动广场）、1个活动室，篮球场1块。概算总投资40万元。

（1）停车场（应急避难场所）。

规划建设1个大型停车场，硬化面积600㎡，概算投资15万元。

（2）党员活动室（小组活动室）。

规划重建1个80㎡党员活动室，概算投资共计10万元。

（3）篮球场（村民活动广场）。

规划建设1块塑胶篮球场，周边设计舞台和打歌广场，硬化面积500㎡。概算投资15万元。

5．环卫设施：概算总投资20万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，概算投资10万元。

（2）规划建设2个垃圾收集池，概算总投资1万元。

（3）规划在村内重要路口放置6个可移动垃圾箱，

概算总投资0.6万元。

（3）规划建设3个公厕，概算总投资9万元。

6．亮化工程：

自然村内规划安装36盏太阳能路灯，主路每隔30米安装1盏，每台（排）农户住宅基地安装1—2盏，篮球场（打歌场）安装6盏，每个公厕安装1盏。概算总投资18万元。

7．民居建设：

改造1户民居，建筑风格与整村统一。其它农户硬化自家院场，概算总投资60万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线1千米，入户线1.5千米。

（2）有线电视：主线1千米，入户线1.5千米。

9．产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区1个。概算投资25万元。

（2）种植。抓好现有水稻、茶叶、核桃、竹子管护，新发展茶叶面积300亩，香橼果100亩，建设“那冒”、“那回义”、2条三面光农田灌溉沟渠，规格30cm×30cm，全长5km。概算投资200万元。

10．绿化美化：

（1）实施主广场周边和村内主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

详见《勐角乡勐卡行政村广抗老寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

（四）自然村村规民约（见附件4）

勐角乡勐卡行政村广抗老寨自然村

规划工作小组组长：李为明

成员：李尼门  刀贵民  俸兵  王艾罗  刀金兰  肖文光    俸春  罕晓玲  王金秀

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX乡（镇）XX行政村XX自然村村庄规划项目建设统计表（供参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |
| 道路交通 | 小组进组道路1号路段（硬化），全长6km，设计宽度4m，厚度15cm | 2018-2022 |  | 420 | 420 |  |  | 县人民政府 |
|  | 小组进组道路2号路段（硬化），全长100m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 4 | 3 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路3号路段（硬化），全长90m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 3.6 | 2.8 |  | 0.8 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路4号路段（硬化），全长170m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 6.8 | 5 |  | 1.8 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路5号路段（硬化），全长40m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 1.6 | 1 |  | 0.6 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路6号路段（硬化），全长90m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 3.6 | 2.6 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路7号路段（硬化），全长150m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 6 | 5 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路8号路段（硬化），全长170m，设计宽度3m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 6.8 | 5 |  | 1.8 | 镇人民政府 |
|  | 小组进组道路9号路段（新建），全长220m，设计宽度3m，厚度10cm | 2022-2035 |  | 6 | 5 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | 自然村内历史人行道1号路段（硬化），全长120m，设计宽度1.5m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 2.4 | 1.8 |  | 0.6 | 乡村振兴 理事会 |
|  | 自然村内历史人行道2号路段（硬化），全长130m，设计宽度1m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 1.95 | 1.5 |  | 0.45 | 乡村振兴 理事会 |
|  | 自然村内历史人行道3号路段（硬化），全长130m，设计宽度1m，厚度10cm | 2022-2035 |  | 1.95 | 1.5 |  | 0.45 | 乡村振兴 理事会 |
|  | 自然村内历史人行道4号路段（硬化），全长130m，设计宽度1m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 1.95 | 1.5 |  | 0.45 | 乡村振兴 理事会 |
|  | 自然村内历史人行道5号路段（硬化），全长160m，设计宽度1m，厚度10cm | 2022-2035 |  | 2.4 | 1.8 |  | 0.6 | 乡村振兴 理事会 |
|  | 自然村内历史人行道6号路段（硬化），全长100m，设计宽度1.5m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 2 | 1.6 |  | 0.4 | 乡村振兴 理事会 |
|  | 自然村内历史人行道7号路段（硬化），全长100m，设计宽度1m，厚度10cm | 2018-2022 |  | 1.5 | 1.2 |  | 0.3 | 乡村振兴 理事会 |
| 供水工程 | 新建李家组、罗家组人畜饮水工程，架设8cm主管道长5km，2.5cm入户管道长3km | 2022-2035 |  | 40 | 32 |  | 8 | 县人民政府 |
| 排水工程 | 1号沟渠（含水土流失治理），全长500m，设计标准30cm×30cm，设计包坎6处共180m³ | 2018-2022 |  | 10 | 8 |  | 2 | 镇人民政府 |
|  | 2号沟渠（含水土流失治理），全长160m，设计标准30cm×30cm，设计包坎4处共200m³。 | 2018-2022 |  | 8.4 | 7 |  | 1.4 | 镇人民政府 |
|  | 3号沟渠（含水土流失治理），全长400m，设计标准30cm×30cm，设计包坎3处共50m³ | 2018-2022 |  | 7.5 | 6.5 |  | 1 | 镇人民政府 |
|  | 4号沟渠（含水土流失治理），全长70m，设计标准20cm×20cm，设计包坎2处共20m³ | 2018-2022 |  | 1.4 | 1 |  | 0.4 | 镇人民政府 |
|  | 5号沟渠（含水土流失治理），全长620m，设计标准30cm×30cm，设计包坎5处共250m³ | 2022-2035 |  | 16.8 | 14 |  | 2.8 | 镇人民政府 |
|  | 6号沟渠（含水土流失治理），全长360m，设计标准20cm×20cm，设计包坎2处共50m³ | 2022-2035 |  | 5.8 | 5 |  | 0.8 | 镇人民政府 |
|  | 7号沟渠，全长200m，设计标准30cm×30cm | 2018-2022 |  | 3 | 2.7 |  | 0.3 | 镇人民政府 |
|  | 8号沟渠，全长150m，设计标准20cm×20cm | 2018-2022 |  | 1.8 | 1.5 |  | 0.3 | 镇人民政府 |
| 公共空间 | 1号停车场（村民活动广场），规划建设篮球场一个，硬化面积800㎡ | 2022-2035 |  | 10 | 6 |  | 4 | 镇人民政府 |
|  | 2号停车场（村民活动广场），硬化面积300㎡ | 2018-2022 |  | 3.7 | 2.7 |  | 1 | 乡村振兴理事会 |
|  | 3号停车场（村民活动广场），硬化面积200㎡ | 2018-2022 |  | 2.5 | 1.8 |  | 0.7 | 乡村振兴理事会 |
|  | 4号停车场（村民活动广场），硬化面积500㎡ | 2018-2022 |  | 6 | 4 |  | 2 | 乡村振兴理事会 |
|  | 5号停车场（村民活动广场），硬化面积400㎡ | 2018-2022 |  | 5 | 3.5 |  | 1.5 | 乡村振兴理事会 |
|  | 6号停车场（村民活动广场），硬化面积150㎡ | 2018-2022 |  | 1.8 | 1.4 |  | 0.4 | 乡村振兴理事会 |
| 公共空间 | 规划新建2个80㎡党员活动室 | 2022-2035 |  | 22.4 | 22.4 |  |  | 县人民政府 |
|  | 规划建设可容纳20人的养老院一所，建筑面积600㎡ | 2022-2035 |  | 150 | 150 |  |  | 县人民政府 |
|  | 可容纳40名幼儿的幼儿园一所，建筑面积120㎡ | 2022-2035 |  | 30 | 30 |  |  | 县人民政府 |
| 环卫设施 | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2018-2022 |  | 10 | 10 |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设6个垃圾收集池 | 2018-2022 |  | 4 | 3 |  | 1 | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划建设4个公厕 | 2018-2022 |  | 16 | 12 |  | 4 | 镇人民政府 |
| 亮化工程 | 自然村规划安装50盏太阳能路灯 | 2018-2022 |  | 25 | 25 |  |  | 县人民政府 |
| 民居建设 | 新建（改造）93户民居，建筑风格为青瓦白墙 | 2022-2035 |  | 1860 | 186 |  | 1674 | 乡村振兴理事会 |
| 电力电信 | 有线网络：主线3千米，入户线3千米 | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
|  | 有线电视：主线3千米，入户线3千米 | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 规划养殖小区5个 | 2022-2035 |  | 120 | 100 |  | 20 | 县人民政府 |
|  | 山羊1200只，牛300头，养猪1000头 | 2022-2035 |  | 160 |  |  | 160 | 乡村振兴理事会 |
|  | 抓好现有油桉、核桃、茶叶、木瓜管护，新发展马铃薯300亩，龙胆草1000亩，草果600亩，山茶300亩。 | 2022-2035 |  | 420 |  |  | 420 | 乡村振兴理事会 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2018-2022 |  | 50 | 36 |  | 14 | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2022-2035 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  |  | 3463.65 | 1131.8 |  | 2331.85 |  |

附件4

XX乡（镇）XX行政村XX自然村村规民约

（供参考）

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

中共临沧市委办公室 2018年12月12日印发