勐省镇农克行政村永寞弓自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐省镇农克行政村永寞弓自然村村庄规划。该自然村规划经2018年  月   日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐省镇农克行政村永寞弓自然村位于勐省镇东北部，距镇政府驻地11公里，距村委会驻地1公里，平均海拔1250米，森林覆盖率达60%，年均年降水量960毫米，昼夜温差小，水资源较丰富。

2．人口现状：自然村共62户231人。

3．资源现状：自然村位于农克村东北面，有常规耕地面积约870亩，林地面积约2600亩，村庄占地80余亩。

4．产业现状：种植业以甘蔗为主，有甘蔗面积800亩，；养殖业以猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10194元。

5．基础设施：

（1）道路：村庄距行政村1.1K米，目前为土路。自然村有16条（段）与主干道相连，道路路面为土路，16条（段）全长1.909k米。村庄内人行道路为土路，全长431米。

（2）饮水：永寞弓自然村于2018年完成人畜饮水改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房55户，砖木结构7户。

（4）场所：有自然村活动室一幢，属于危房，室内没有办公设施，有一个活动场地，属于土场地，没有文体设施等配置。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源较少。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1、道路交通：一是新建2条自然村与坝和连接硬板路。全长2485米，设计宽度4米，厚度20厘米。二是铺设硬化22条自然村内道路，总长2204米，设计宽度4米，厚度15厘米。三是铺设硬化7条进自然村人行路，总长431米，设计宽度1.5米。上述三项概算总投资579.9万元。

（1）进村道路建设

①村内道路1号路段：新建2条自然村与坝和连接硬板路，全长2485米，设计宽度4米，厚度20厘米，概算投资169万元。

②进村道路2号路段：从村委会到硝石洞新建宽度为4米，厚度为20厘米，全长为4000米的进村硬板路1条，概算投资272万元。

2、村内道路

- 村内道路1号路段：从田三改至田艾改路段（硬化），全长228米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资13.7万元。

- 村内道路2号路段：从李飞不勒至田岩搞路段（硬化），全长117米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资7万元。

- 村内道路3号路段：从田林不勒至张清美路段（硬化），全长250米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资15万元。

- 村内道路4号路段：从赵伞块至赵搞伞路段（硬化），全长20米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资1.2万元。

- 村内道路5号路段：从赵艾倒至组干道路段（硬化），全长23米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资1.4万元。

- 村内道路6号路段：从肖门茸至赵艾惹路段（硬化），全长315米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资18.9万元。

- 村内道路7号路段：从张清美至赵伞块路段（硬化），全长50米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资3万元。

- 村内道路8号路段：从赵到不勒至田国庆路段（硬化），全长145米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资8.7万元。

- 村内道路9号路段：从李关那至赵茸保路段（硬化），全长52米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资3.1万元。

- 村内道路10号路段：从赵那门至赵不勒那路段（硬化），全长38米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资2.3万元。

- 村内道路11号路段：从赵艾惹至赵艾然路段（硬化），全长136米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资8.2万元。

- 村内道路12号路段：从赵不勒搞至田改茸路段（硬化），全长144米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资8.6万元。

- 村内道路13号路段：从肖国庆至田文雄路段（硬化），全长20米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资1.2万元。

- 村内道路14号路段：从田三木改至田惹门路段（硬化），全长170米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资10.2万元。

- 村内道路15号路段：从田改保至组干道路段（硬化），全长11米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资0.7万元。

- 村内道路16号路段：从田改保至教堂路段（硬化），全长190米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资11.4万元。

- 村内道路17号路段：从赵到不勒至田国庆路段（硬化），全长145米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资8.7万元。

- 村内道路18号路段：从田林不勒至组干道路段（硬化），全长20米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资1.2万元。

- 村内道路19号路段：从赵那老至组干道路段（硬化），全长30米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资2.8万元。

- 村内道路20号路段：从田回惹至组干道路段（硬化），全长30米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资1.8万元。

- 村内道路21号路段：从田搞那至组干道路段（硬化），全长60米，设计宽度4米，厚度15厘米。概算投资3.6万元。

- 村内道路22号路段：从赵青到入户路段（硬化），全长10米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积40平方米，概算投资0.6万元。

- （2）自然村内人行道路

- 新建自然村人行道7条，全长431米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算总投资6.6万元。

①1号人行道：从赵艾然至田回惹路段（硬化），全长170米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资2.6万元。

②2号人行道：从教堂至田艾改路段（硬化），全长180米，设计宽度1.5米，厚度10 厘米。概算投资2.7万元。

③3号人行道：从赵艾伞入户路段（硬化），全长7米，设计宽度1米，厚度10厘米。概算投资0.1万元。

④4号人行道：从肖国庆至赵倒不勒入户路段（硬化），全长10米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资0.2万元。

⑤6号人行道：从肖国庆入户路段（硬化），全长20米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资0.3万元。

⑥7号人行道：从赵秋太至赵远伞入户路段（硬化），全长30米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资0.5万元。

⑦8号人行道：从肖茸不勒至田搞茸入户路段（硬化），全长14米，设计宽度1.5米，厚度10厘米。概算投资0.2万元。

2．排水工程：

自然村规划7条排水沟渠，总计长1270米，设计标准0.3米×0.4米。新建污水处理氧化池1座（6米×6米）。概算总投资32.4万元。

1、1号排水沟渠：从教堂至田学庆至田艾改沟渠（含水土流失治理），全长300米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资6万元。

2、2号排水沟渠：从赵惹毛至田艾改沟渠（含水土流失治理），全长150米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资3万元。

3、3号排水沟渠：从田惹门至田三木改至张清美沟渠（含水土流失治理），全长300米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资6万元。

4、4号排水沟渠：从赵美茸至田艾改沟渠（含水土流失治理），全长100米，设计标准30厘米×40厘米。概算投资2万元。

- 5、5号排水沟渠：从田文雄至田搞块沟渠（含水土流失治理），全长100米，设计标准30厘米×30厘米。概算投资2万元。

- 6、6号排水沟渠：从赵青到至张清美沟渠（含水土流失治理），全长120米，设计标准30厘米×30厘米。概算投资2.4万元。

- 7、7号排水沟渠：从田岩搞至田艾改沟渠（含水土流失治理），全长200米，设计标准30厘米×30厘米。概算投资4万元。

8、新建污水处理氧化池1座6米×6米。概算投资7万元。

4、公共空间：

结合村庄带状布局，规划新建砖混结构文化活动室1幢200平方米，新建文化活动（停车场）2个1200平方米，配套体育文化活动设备一批。概算总投资58万元。

（1）文化活动室。新建砖混结构文化活动室1幢，面积200平方米，概算投资30万元。

（2）配套体育文化活动设备一批，概算投资10万元。

（3）停车场（村民活动广场）。停车场（村民活动广场），硬化面积1200平方米。概算投资18万元。

5、环卫设施：概算总投资88.8万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资40万元。

（2）规划购买钩臂式垃圾箱10个（垃圾运输车1、2、四组共用），估算总投资6万元。

（3）规划建设4个水冲式公厕24蹲位，估算总投资19.2万元。

（4）新建家庭厕所62户，概算总投资21.7万元。

（5）新购买活动式塑料垃圾桶62个，概算总投资1.9万元。

6、亮化工程：

自然村规划安装120盏太阳能路灯（含村委会至四组两条路灯），概算总投资72万元。

7．民居建设：

改造9户民居，建筑风格为砖混结构。概算总投资84万元。

8．电力电信

电力方面需要改造升级（电路主干线架高2公里、新建0.5公里），新安装200千伏安变压器1台，概算总投资22.8万元。

9．产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区2个。概算投资124万元。

（2）种植。稳固提升现有甘蔗面积800亩，新种植坚果300亩。概算投资164.8万元。

10．绿化美化：

（1）实施主广场周边和1500米入村主干道绿化工程，以荔枝、咖啡、坚果、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资20万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物，概算投资0.6万元。。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2018—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设、养老设施、幼儿园等规划内容。

详见《勐省镇农克行政村永寞弓自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐省镇农克行政村永寞弓自然村

规划工作小组组长：

成员：

| 勐省镇农克行政村永寞弓自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 实施年度 | 计量 单位 | 数量 | 计算方法 | 投资构成(万元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 省级补助 | 自筹 |  |
| 一、 | 道路交通 |  |  |  |  |  | 579.9 | 579.9 |  |  |
| （一） | 进村道路 |  |  |  |  |  | 441 | 441 |  |  |
| 1 | 进村道路 | 进村道路1号路段：新建2条自然村与坝和连接硬板路，全长2485米，设计宽度4米，厚度20厘米，总浇筑面积9940平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 9940 | 170元/平方米 | 169 | 169 |  |  |
| 2 | 进村道路 | 进村道路2号路段：从村委会到硝石洞新建宽度为4米，厚度为20厘米，全长为4000米的进村硬板路1条，总浇筑面积为16000平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 16000 | 170元/平方米 | 272 | 272 |  |  |
| （二） | 村内道路 |  |  |  |  |  | 132.3 | 132.3 |  |  |
| 1 | 村内道路 | 村内道路1号路段：从田三改至田艾改路段（硬化），全长228米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积912平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 912 | 150元/平方米 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 2 | 村内道路 | 村内道路2号路段：从李飞不勒至田岩搞路段（硬化），全长117米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积468平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 468 | 150元/平方米 | 7 | 7 |  |  |
| 3 | 村内道路 | 村内道路3号路段：从田林不勒至张清美路段（硬化），全长250米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积1000平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 1000 | 150元/平方米 | 15 | 15 |  |  |
| 4 | 村内道路 | 村内道路4号路段：从赵伞块至赵搞伞路段（硬化），全长20米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积80平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 80 | 150元/平方米 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 5 | 村内道路 | 村内道路5号路段：从赵艾倒至组干道路段（硬化），全长23米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积92平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 92 | 150元/平方米 | 1.4 | 1.4 |  |  |
| 6 | 村内道路 | 村内道路6号路段：从肖门茸至赵艾惹路段（硬化），全长315米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积1260平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 1260 | 150元/平方米 | 18.9 | 18.9 |  |  |
| 7 | 村内道路 | 村内道路7号路段：从张清美至赵伞块路段（硬化），全长50米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积200平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 200 | 150元/平方米 | 3 | 3 |  |  |
| 8 | 村内道路 | 村内道路8号路段：从赵到不勒至田国庆路段（硬化），全长145米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积580平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 580 | 150元/平方米 | 8.7 | 8.7 |  |  |
| 9 | 村内道路 | 村内道路9号路段：从李关那至赵茸保路段（硬化），全长52米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积208平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 208 | 170元/平方米 | 3.1 | 3.1 |  |  |
| 10 | 村内道路 | 村内道路10号路段：从赵那门至赵不勒那路段（硬化），全长38米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积152平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 152 | 170元/平方米 | 2.3 | 2.3 |  |  |
| 11 | 村内道路 | 11号村内道路：从赵艾惹至赵艾然路段（硬化），全长136米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积544平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 544 | 150元/平方米 | 8.2 | 8.2 |  |  |
| 12 | 村内道路 | 12号村内道路：从赵不勒搞至田改茸路段（硬化），全长144米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积576平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 576 | 150元/平方米 | 8.6 | 8.6 |  |  |
| 13 | 村内道路 | 13号村内道路：从肖国庆至田文雄路段（硬化），全长20米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积80平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 80 | 150元/平方米 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 14 | 村内道路 | 14号村内道路：从田三木改至田惹门路段（硬化），全长170米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积680平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 680 | 150元/平方米 | 10.2 | 10.2 |  |  |
| 15 | 村内道路 | 15号村内道路：从田改保至组干道路段（硬化），全长11米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积44平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 44 | 150元/平方米 | 0.7 | 0.7 |  |  |
| 16 | 村内道路 | 16号村内道路：从田改保至教堂路段（硬化），全长190米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积760平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 760 | 150元/平方米 | 11.4 | 11.4 |  |  |
| 17 | 村内道路 | 17号村内道路：从赵到不勒至田国庆路段（硬化），全长145米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积580平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 580 | 150元/平方米 | 8.7 | 8.7 |  |  |
| 18 | 村内道路 | 18号村内道路：从田林不勒至组干道路段（硬化），全长20米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积80平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 80 | 150元/平方米 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 19 | 村内道路 | 19号村内道路：从赵那老至组干道路段（硬化），全长30米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积120平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 120 | 150元/平方米 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| 20 | 村内道路 | 20号村内道路：从田回至组干道路段（硬化），全长30米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积120平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 120 | 150元/平方米 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| 21 | 村内道路 | 21号村内道路：从田搞那至组干道路段（硬化），全长60米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积240平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 240 | 150元/平方米 | 3.6 | 3.6 |  |  |
| 22 | 村内道路 | 22号村内道路：从赵青到入户路段（硬化），全长10米，设计宽度4米，厚度15厘米，总浇筑面积40平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 40 | 150元/平方米 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| （三） | 自然村人行道 |  |  |  |  |  | 6.6 | 6.6 |  |  |
| 1 | 人行道 | 1号人行道：从赵艾然至田回惹路段（硬化），全长170米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积255平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 255 | 100元/平方米 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 2 | 人行道 | 2号人行道：从教堂至田艾改路段（硬化），全长180米，设计宽度1.5米，厚度10 厘米，总浇筑面积270平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 270 | 100元/平方米 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 3 | 人行道 | 3号人行道：从赵艾伞入户路段（硬化），全长7米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积10.5平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 10.5 | 100元/平方米 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 4 | 人行道 | 4号人行道：从肖国庆至赵倒不勒入户路段（硬化），全长10米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积15平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 15 | 100元/平方米 | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 5 | 人行道 | 6号人行道：从肖国庆入户路段（硬化），全长20米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积30平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 30 | 100元/平方米 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 6 | 人行道 | 6号人行道：从赵秋太至赵远伞入户路段（硬化），全长30米，设计宽度1.5米，厚度10厘米，总浇筑面积45平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 45 | 100元/平方米 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 人行道 | 6号人行道：从肖茸不勒至田搞茸入户路段（硬化），全长14米，设计宽1.5米,厚度10厘米，总浇筑面积21平方米。 | 2019-2020 | 平方米 | 21 | 100元/平方米 | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 二 | 排水工程 |  |  |  |  |  | 32.4 | 32.4 |  |  |
| 1 | 排污沟 | 新建0.3米×0.4米的村内排水沟7条，长1270米（1.从教堂至田学庆至田艾改沟渠全长300米; 2.从赵惹毛至田艾改沟渠全长150米; 3.从田惹门至田三木改至张清美沟渠全长300米; 4.从赵美茸至田艾改沟渠全长100米; 5.从田文雄至田搞块沟渠全长100米; 6.从赵青到至张清美沟渠全长120米; 7.从田岩搞至田艾改沟渠全长200米）。 | 2019-2020 | 米 | 120 | 200元/米 | 25.4 | 25.4 |  |  |
| 2 | 氧化池 | 新建氧化池1座（6米×6米）。 | 2019-2021 | 座 | 1 | 70000元 | 7 | 7 |  |  |
| 三 | 公共空间 |  |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |
| 1 | 文化活动室 | 新建砖混结构文化活动室1幢200平方米 | 2020-2021 | 平方米 | 200 | 1500元/平方米 | 30 | 30 |  |  |
| 2 | 体育文化活动设备 | 配套体育文化活动设备一批 | 2020-2022 | 批 | 10 | 100000元/批 | 10 | 10 |  |  |
| 3 | 公共停车场 | 新建公共停车场2块1200平方米。 | 2020-2021 | 平方米 | 1200 | 150元/平方米 | 18 | 18 |  |  |
| 四 | 环卫设施 |  |  |  |  |  | 88.8 | 88.8 |  |  |
| 1 | 垃圾焚烧炉 | 规划安装垃圾焚烧炉1个 | 2020-2021 | 个 | 1 | 400000元/个 | 40 | 40 |  |  |
| 2 | 钩臂式垃圾箱 | 购买钩臂式垃圾箱10个。 | 2020-2021 | 个 | 10 | 6000元/个 | 6 | 6 |  |  |
| 3 | 公厕 | 新建砖混结构水冲式公厕4幢24个蹲位。 | 2020-2021 | 蹲位 | 24 | 8000元/蹲位 | 19.2 | 19.2 |  |  |
| 4 | 家庭厕所 | 新家庭所62户。 | 2020-2022 | 户 | 62 | 3500元/户 | 21.7 | 21.7 |  |  |
| 5 | 垃圾桶 | 新购买活动式塑料垃圾桶62个 | 2020-2021 | 个 | 62 | 300元/个 | 1.9 | 1.9 |  |  |
| 五 | 亮化工程 |  |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  |
| 1 | 太阳能路灯 | 安装路灯120盏。 | 2020-2021 | 盏 | 120 | 6000元/盏 | 72 | 72 |  |  |
| 六 | 民房建设 |  |  |  |  |  | 108 | 36 | 72 |  |
| 1 | 安居房建设 | 新建安居房9幢560平方米（砖混结构）。 | 2020-2025 | 平方米 | 720 | 1500元/平方米 | 108 | 36 | 72 |  |
| 七 | 电力电信 |  |  |  |  |  | 22.8 | 22.8 |  |  |
| 1 | 电力工程 | 架设0.4kv电线路2500米（电路主干线架高2000米、新建500米）。 | 2020-2021 | 米 | 2500 | 63元/米 | 15.8 | 15.8 |  |  |
| 2 |  | 新安装200千伏安变压器1台 | 2020-2022 | 台 | 1 | 70000元/台 | 7 | 7 |  |  |
| 八 | 产业发展 |  |  |  |  |  | 288.8 | 288.8 |  |  |
| 1 | 养殖小区 | 新建养殖小区2个1550平方米 | 2020-2022 | 平方米 | 1550 | 800元/平方米 | 124 | 124 |  |  |
| 2 | 种植业 | 新种植坚果200亩， 30株/亩，6000株。 | 2020-2022 | 株 | 6000 | 20元/株 | 12 | 12 |  |  |
| 3 | 甘蔗产业 | 稳固提升现有甘蔗面积800亩， | 2020-2021 | 亩 | 800 | 1910元/亩 | 152.8 | 152.8 |  |  |
| 九 | 绿化美化 |  |  |  |  |  | 20.6 | 20.6 |  |  |
| 1 | 道路沿线绿化工程 | 实施主广场周边和1500米村内主干道绿化工程，以荔枝、咖啡、坚果、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2020-2021 | 株 | 10000 | 20元/株 | 20 | 20 |  |  |
| 2 | 村内绿化工程 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆绿色植物 | 2020-2022 | 株 | 310 | 20元/株 | 0.6 | 0.6 |  |  |
| 十 | 用地规划 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 预留建设用地 | 预留建设用地30亩 | 2020-2021 | 亩 | 30 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1271.3 | 1199.3 | 72 |  |

勐省镇农克行政村永得办自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

农克村永寞弓自然村理事会

2019年  月   日