芒卡镇扣勐村班别组自然村村庄规划说明书

（审定稿）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇扣勐村班别组自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：班别组自然村位于芒卡镇东南部，距镇政府驻地38公里，距村委会驻地5公里，海拔1060米，森林覆盖率达78%，年均年降水量1400毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出；风向为西南方向。

2．人口现状：自然村共33户126人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约1819.13亩，林地面积约9139亩，村庄占地60余亩。

4．产业现状：种植业橡胶、玉米、无筋豆为主，有橡胶230亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为9555元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自扣勐村委会至班别组自然村连接，正在硬化。

（2）饮水：班别组自然村于2003年解决人畜饮水，但水源不足，并于2019年在建人畜饮水巩固提升改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，砖混结构楼房14户，砖木结构住房19户。

（4）场所：有自然村活动室1间，面积80平方米，篮球场一个，面积550平方米。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积14.43亩、林地面积72.53亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资405.859万元，其中：上级补助360.859万元，群众自筹45万元。

1．道路交通：概算总投资80.359万元。

硬化18条硬板路，新建4条产业路，新建1条人工踏步。一是铺设硬化1条李卫东至白岩东人工踏步，全长0.08千米；二是铺设4条产业路，全长7.5千米；三是铺设硬化18条村内道路，总长0.88千米，设计宽度3m，厚度10cm。

- 村内道路：概算总投资71.28万元。

小组进组道路1号路段-尹老四至肖卫忠户（硬化）,全长25m，设计硬化宽度3m，厚度20cm

村内道路2号路段－主干道至白凤军户（硬化）,全长7m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路3号路段－主干道至白勇户（硬化）,全长40 m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路4号路段－主干道至李卫明（硬化）,全长10m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路5号路段－主干道至李新民户（硬化）,全长15m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路6号路段－主干道至曹老大户（硬化）,全长15m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路7号路段 - 主干道至尹老二户（硬化），全长20km,设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路8号路段 - 主干道至李老二户（硬化），全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路9号路段 - 主干道至李卫东户（硬化），全长150m，设计硬化宽度3m，厚度10cm，

村内道路10号路段 - 主干道至肖卫明户（硬化），全长15m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路11号路段 - 主干道至李华云户（硬化），全长15m,设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路12号路段 - 主干道至尹明户（硬化），全长25m，设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路13号路段 - 尹明户至尹老三户（硬化），全长150m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路14号路段 - 尹明户至李正强户（硬化），全长25m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路15号路段 - 主干道至肖老二户（硬化），全长30m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路16号路段 - 主干道至李政新户（硬化），全长200m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路17号路段 - 主干道至李正华户（硬化），全长20m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路18号路段 - 主干道志白华户（硬化），全长70m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

村内道路19号路段 - 李卫东户至白岩东户人工踏步（硬化），全长80m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm

小组产业路一条，全长3km,设计宽度3m,厚度10cm

小组产业路一条，主干道至尹老二地全长1km,设计宽度3m,厚度10cm

小组产业路一条，主干道至肖老二地全长2km,设计宽度3m,厚度10cm

小组产业路一条，主干道至白新华地全长1.5km,设计宽度3m,厚度10cm2.

3．排水工程：概算投资115.3万元。

一是自然村规划建设4条沟渠。总计长3.6km。排水沟底部分别设计生态处理池4个，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地3座，占地面积450平方米。

（1）村内排水沟（55.3万元）

1号沟渠-白华户至李正强户，全长800m，设计标准30cm×40cm

2号沟渠-肖老二户至李卫东户，全长800m，设计标准30cm×40cm

3号沟渠-肖卫明户至白凤军户，全长1km，设计标准30cm×40cm

4号沟渠-李新民户至白勇户，全长1km，设计标准30cm×40cm

（2）新建人工湿地3座，占地面积450平方米，计划投资60万元（含土地补偿费）。

- 4.公共空间：概算投资29万元。

- 停车场硬化面积500㎡，概算总投资14.5万元。

- 古榕树周围硬化500㎡，概算总投资14.5万元。

- 环卫设施：概算总投资15.2万元。

- （1）新增4个垃圾箱，估算总投资1.2万元。

（2）规划建设2个公厕，概算总投资14万元。

6．亮化工程：概算投资25万元。

自然村规划安装50盏太阳能路灯，概算总投资25万元。

7．民居建设：概算总投资66万元。

实施33户民居房屋外包装，，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资66万元。

9．产业发展：概算投资30万元。

（1）种植业：抓好现有橡胶、新发展无筋豆300亩。概算投资30万元。

10．绿化美化：概算投资45万元。

（1）实施主干道周边和1500米入村主干道绿化工程，概算投资45万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、民居建设等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：彭飞

成员：彭正华 尹城 白云峰 白建芳 尹天炽

李学明 白和 白光荣 彭晓芬 彭仙慧  白如萍 白新慧 白革芳 尹政府 白桂娥 金志忠 白清霞 金志勇 金桂花  尹正康 白玉梅 白玉萍 田云霞 曹红兵

芒卡镇扣勐村村民委员会

二0一九年三月十二日