勐角乡莲花塘村上金牙自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发〈关于贯彻乡村振兴战略的实施方案〉的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发〈关于加快推进村庄规则提升工作方案〉》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制勐角乡莲花村上金牙自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月16日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1、地理区位：上金牙自然村，属于半山半坝。距离县城13公里，距离乡政府3.00㎞，距离村委会2.50 国土面积,0.6平方公里，海拔1230.米，年平均气温21.℃年降水量800.00毫米，适宜种植水稻、油菜等农作物。有耕地284.9亩，有林地655.8亩。

2、人口现状：全村辖1个村民小组，有农户21户，有乡村人口69人，劳动力40人，

3、资源现状：上金牙自然村为佤族村庄，统一过春节。全村有水田面积54亩，林地面积655.8亩。

4、产业现状：该村的种植业主要为水稻、油菜；养殖业以养猪为主，年出栏生猪80头；副业以本地务工为主， 2018年农民人均可支配收入为 1063公斤。

（三）老基础设施：

（1）道路：水泥路硬化，一条长约200米，2015交通局项目。

（2）饮水：芒友组、下金牙组、上金牙组共同用小坝卡水源头小，已到干天水不够用，基本解决饮水问题，但用水高峰季经常出现停水现象。

（3）住房：全部为安全稳固砖混住房，共21户。

（4）场所：有自然村活动室一间，公厕一间。

（四）新规划

（1）环寨路硬化1条硬板路0.13Km，设计宽度3.5m，厚度20cm，概算投资12万元；

（2） 供水规划：

新建1座50立方米的蓄水池一个，铺设饮水管道2km，概算投资10万元。

（3）环卫设施：

规划新建公厕3栋，18个蹲坑，概算投资18万元；

（4）亮化工程:

自然村规划安装25盏太阳能路灯，概算投资13万元。

（5）舞台：长10米，高6米，概算投资6万元

（6）球场栏杆长35米，高2米，概算投资2万元

（五）产业发展：

（1）管好原有杉木、水稻、玉米、等。

（2）烤烟100亩；

（3）水果专业户10亩，自产自销。

（七）实施步骤

比较急需建1座100立方米的蓄水池一个，铺设饮水管道2km，概算投资20万元；舞台：长10米，高6米，概算投资6万元；球场栏杆长35米，高2米，概算投资2万元。

在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

勐角乡莲花塘行政村上金牙自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 建设项目 | 1、环寨路水泥路硬化长130米，宽4，厚度0.2厘米 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 县人民政府 |
| 供水工程 | 2、急需要建蓄水池100 m³，铺设饮水管道2km | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 公共空间 | 3、球场围栏栏杆长35米，高2米 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 县人民政府 |
|  | 4、舞台长10米，宽6米 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府 |
|  | 5、健身设备 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 亮化工程 | 路灯25张 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡村振兴理事会 |
| 环卫设施 | 规划新建公厕3栋18个蹲坑 | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 县人民政府 |
|  | 新增垃圾桶6个 | 2019-2022 | 0.12 | 012 |  | 群主自筹 |
|  | 污水处理1000米 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 民居包装 | 民居包装21户，建筑以佤族风格为主，每户1万元，概算投入21万元 | 2022-2035 | 68 | 68 |  | 县人民政府 |
| 产业发展 | 1、管好原有杉木 | 2022-2035 |  |  |  |  |
|  | 2、养殖业21户×10平方米= | 2022-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
|  | 3、水果产业 | 2022-2035 |  |  |  | 自筹资金 |
| 用地规划 | 规划预留发展用地5亩 |  |  |  |  | 县人民政府 |
| 总计 |  |  | 1296.08 | 1052.96 | 143.12 |  |

勐角乡莲花塘行政村上金牙自然村

规划工作小组组长：赵国忠

副组长：吴启光、肖叶成

成 员：田汉文、卫艾伟、卫安嘎、

赵赛看、钟 志

勐角乡莲花塘村上金牙自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育，不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人

8、妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物，违反者一律交执法部门处理。

10.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。