勐角乡勐卡行政村广抗新寨自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委、临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐角乡勐卡行政村广抗新寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年4月20日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐角乡勐卡行政村广抗新寨自然村位于勐角乡政府驻地西部，东经99°143′162〞，北纬23°119′52〞，距乡政府驻地23公里，距村委会驻地4公里，国土面积1.3平方公里，海拔1370.00—1500米，年平均气温23.00℃，年降水量800—900毫米，适宜种植水稻等农作物，森林覆盖率达70%，昼夜温差大，水资源充沛，工程性缺水突出。

2．人口现状：自然村由勐卡村六组1个村民小组组成，共17户71人。

3．资源现状：勐卡广抗新寨自然村属于陡坡山地，总体坡向为西向，村庄周围地形落差较大，有常规耕地面积约214亩，轮耕荒山面积约156亩，林地面积约2000亩，村庄占地90余亩。

4．产业现状：种植业以水稻、茶叶、核桃、竹子为主，有水稻面积58.5亩，茶叶面积60亩，核桃30亩，竹子30亩；养殖业以牛、生猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为8603元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道为翁芒公路（翁丁隧道口至芒公村），已硬化，自然村至翁丁隧道口全长4.5公里，宽4米。村庄内主道路2条，全长1km，宽3.5m，已硬化，入户道路大多为已硬化的水泥路，少量仍为土路。

（2）饮水：村庄现状有1个高位水池，水量基本够用，该自然村于2017年完成人畜饮水改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房17户。

（4）场所：有自然村活动室1间，篮球场1块,打歌场1处。

（三）优势资源

交通便利，森林覆盖率高，气候宜居，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，但有青山绿水，生态条件优越，产业发展空间大。农户傍山而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：集聚提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）修建“那广抗”机耕路，全长3.5km，宽3m。概算投资15万元。

（2）延长修建“那主”机耕路，全长500m，宽3m。概算投资5万元。

2．供水规划：

修缮2.5cm入户管道长1.5km。概算投资8万元。

3．排水工程：

自然村内规划7条排水沟渠网，包含3条主排水渠和4条支排水渠，按地势走向沿村内主道和住房台地修建，涵盖每家每户，总计长约2km。每条支排水沟均连通主排水沟，主排水沟底部分别设计污水生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种树养草的方式，实施污水生态处理。概算总投资30万元。

（1）、3条主排水渠，总计长约1.5km，设计标准50cm×50cm。概算投资25万元。(详见附件2：村庄规划图)

（2）、4条支排水渠，总计长约500m，设计标准30cm×30cm。概算投资5万元。(详见附件2：村庄规划图)

4．公共空间：

结合村庄台地带状布局，自然村共规划1个停车场（村民活动广场）、1个活动室，篮球场1块。概算总投资40万元。

（1）停车场（应急避难场所）。

规划建设1个大型停车场，硬化面积600㎡，概算投资15万元。

（2）党员活动室（小组活动室）。

规划原地重建1个80㎡党员活动室。概算投资共计10万元。

（3）篮球场（村民活动广场）。

规划建设1块塑胶篮球场，周边设计舞台和打歌广场，硬化面积500㎡。概算投资15万元。

5．环卫设施：概算总投资20万元。

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，概算投资10万元。

（2）规划建设1个垃圾收集池，概算总投资0.5万元。

（3）规划在村内重要路口放置6个可移动垃圾箱，

概算总投资0.6万元。

（3）规划建设2个公厕，概算总投资6万元。

6．亮化工程：

自然村内规划安装30盏太阳能路灯，主路每隔30米安装1盏，每台（排）农户住宅基地安装1—2盏，篮球场（打歌场）安装6盏，每个公厕安装1盏共2盏。概算总投资15万元。

7．民居建设：

农户硬化自家院场，概算总投资34万元。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线1千米，入户线1.5千米。

（2）有线电视：主线1千米，入户线1.5千米。

9．产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区1个。概算投资25万元。

（2）种植。抓好现有水稻、茶叶、核桃、竹子管护，新发展茶叶面积100亩，香橼果100亩。概算投资50万元。

10．绿化美化：

（1）实施主广场周边和村内主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资10万元。

11．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地25亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

详见《勐角乡勐卡行政村广抗新寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

（四）自然村村规民约（见附件4）

勐角乡勐卡行政村广抗新寨自然村

规划工作小组组长：李志华

成员：李明  贺各达  李文明  王罗少 罕玲  俸娇  张永华