沧源佤族自治县单甲乡安也行政村小护俄

自然村村庄规划

两图一书一表一民约

沧源县单甲乡安也行政村规划领导小组制

2019年4月

沧源县单甲乡安也行政村小护俄自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制沧源县单甲乡安也村委会小护俄自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3 月13 日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：小护俄自然村，属于山区。距离村委会10.00公里,距离单甲集镇56.00公里， 国土面积1.52平方公里，海拔1340.00米，年平均气温20.00℃，年降水量2100.00毫米，适宜种植水稻等农作物。有耕地442.00亩，其中人均耕地3.68亩；有林地741.00亩。

2．人口现状：全村辖1个村民小组，有农户34户，有乡村人口128人，其中农业人口128人，劳动力123人，其中从事第一产业人数51人。

3．资源现状：全村有耕地总面积442.00亩，有林地741.00亩。(其中：田53亩，地389亩)，人均耕地3.6亩；主要种植茶叶等经济作物。

4．产业现状：主要农作物为水稻、玉米，主要经济作物为核桃、茶叶。 农民收入主要以种植业为主。

5．基础设施：

（1）道路：村脚有一条北至安也村国防巡逻道，东至护俄大寨的国防巡逻道。是小护俄与外部联系的主要通道，目前全都是柏油路。村内道路已完成硬化。

（2）饮水：小护俄现有1个高位水池和部分供水设施，没有形成环状供水系统，接入农户供水安全性差。

（3）环卫设施：村内现状无污水集中收集处理设施；无垃圾箱；有公厕二座，但须提升改造。

（4）住房：现状建筑多为砖混结构、砖结构。

（5）场所：现状有活动室，但离现在的村庄远、有篮球场，缺少打歌场地。

（6）学校：小学和幼儿园就读于行政村。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应合理，公共服务设施建设难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处边界附近，与城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通：

（1）硬板路1条（寨子-养殖场）。全长150m，设计宽度3.5m，厚度15cm。概算投资3.75万元。

（2）开挖机耕路（新建），全长7km,设计宽度3m。概算总投资84万元。

1号路段（新建，寨子-得弄），全长2km，设计宽度3m，砂石路面，开挖边沟，有水的地方安装水泥管道。概算投资24万元。

2号路段（新建，寨子-公来乐），全长5km，设计宽度3m，砂石路面，开挖边沟，有水的地方安装水泥管道。概算投资60万元。

2．供水规划：

寨子现有高位水池，需要维修进入农户网管，管道全长2km，2.5cm入户管道长0.5km。概算投资10万元。

3．排水工程：

污水管，全长800m，设计标准DN300HDPE管（高密度聚乙烯管）。

雨水沟渠，全长1.5km，设计标准30cm×30cm。

4．公共空间：

（1）停车场

停车场，整合现有的球场。

（2）活动场地

撒拉房，面积40 m2。

打歌广场，整合现有的球场。

活动室（新建），面积80m2。

5．环卫设施：

规划建设3个垃圾焚烧池。

规划改造2个公厕。

污水氧化池一座。

6．亮化工程：

自然村规划安装20盏太阳能路灯，概算总投资10万元。

7．民居建设：

从长远发展需要和实地规划要求，农户安居房建设要进行加固，使每户农户房屋结实、稳固，现有庭院，有入户路，能达到小而美、小而净、小而宜居。

8．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线600m，入户线300m。

（2）有线电视：主线600m，入户线300m。

9．产业发展：

（1）养殖。巩固梅花鹿养殖。增加投入，概算投资10万元；增加黑山羊养殖，养种50只，概算投资4万元。

（2）种植。种植：茶、核桃、佛手，杉木，玉米、水稻等作物种植。

10．灾害防治：

规划护坡360m。

11．绿化美化：

（1）对林地、墓地、水源林等进行保护。

（2）实施主广场周边和入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树等本地特色、具有经济价值的树种交叉间种方式实施绿化。

（3）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。

（4）恢复和保护村中、村边所有的植被生态。

12、消防设施

安装消防设施10个，自来水接入，高压喷洒

13．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

详见《单甲乡安也村委会小护俄自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

单甲乡安也村委会小护俄自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹 |  |
| 道路交通 | 硬化路段（寨子-养殖场），全长150m，设计宽度3.5m，厚度15cm。 | 2019-2022 | 3.75 | 3 | 0.75 | 自然村理事会 |
|  | 机耕路段1号路段（新建，寨子-得弄），全长3km，设计宽度3m，砂石路面，开挖边沟。 | 2019-2022 | 24 | 19.2 | 4.8 | 乡人民政府 |
|  | 机耕路段2号路段（新建，寨子-公来乐），全长5km，设计宽度3m，砂石路面，开挖边沟。 | 2019-2022 | 60 | 48 | 12 | 乡人民政府 |
|  | 人行道8号路段（硬化），全长76m，设计宽度2m，厚度10cm | 2019-2022 | 1.29 | 1 | 0.29 | 自然村理事会 |
| 供水工程 | 维修进入农户网管，管道全长2km，2.5cm入户管道长0.5km。 | 2019-2022 | 10 | 8 | 2 | 乡人民政府 |
| 排水工程 | 污水管，全长800m，设计标准DN300HDPE管（高密度聚乙烯管） | 2019-2022 | 10 | 8 | 2 | 乡人民政府 |
|  | 雨水沟渠，全长1.5km，设计标准30cm×30cm | 2019-2022 | 20 | 16 | 4 | 乡人民政府 |
| 公共空间 | 停车场，整合现有球场 | 2019-2022 |  |  |  | 自然村理事会 |
|  | 撒拉房，面积40m2 | 2019-2022 | 10 | 8 | 2 | 自然村理事会 |
|  | 打歌广场，整合现有球场 | 2019-2022 |  |  |  | 自然村理事会 |
|  | 新建活动室，面积80m2 | 2019-2022 | 14.4 | 11.55 | 2.88 | 乡人民政府 |
| 环卫设施 | 规划新建3个垃圾焚烧池 | 2019-2022 | 3 | 2.4 | 0.6 | 乡人民政府 |
|  | 改造1个公厕，新建1个公厕 | 2019-2022 | 8.2 | 6.56 | 1.64 | 乡人民政府 |
|  | 污水氧化池一个 | 2019-2022 | 7 | 5.6 | 1.4 | 乡人民政府 |
| 亮化工程 | 规划安装20盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 10 | 8 | 2 | 乡人民政府 |
| 民居建设 | 民居加固30户 | 2022-2035 | 60 | 48 | 12 | 乡人民政府 |
|  | 有线电视：主线600m，入户线300m | 2022-2035 | 10 | 8 | 2 | 乡人民政府 |
| 产业发展 | 增加黑山羊养殖，梅花鹿管护 | 2022-2035 | 14 | 11.2 | 2.8 | 自然村理事会 |
| 灾害防治 | 规划护坡460m | 2019-2022 | 92 | 73.6 | 18.4 | 乡人民政府 |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种，实施绿化 | 2019-2022 | 5 | 3 | 2 | 自然村理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少种植5棵本地果木，至少栽种5盆花卉或绿色植物 | 2019-2022 | 5 | 3 | 2 | 自然村理事会 |
| 消防设施 | 安装消防设施10个，自来水接入，高压喷洒。 | 2019-2022 | 10 | 8 | 2 | 自然村理事会 |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增居民扩容建设用地15亩 | 2022-2035 |  |  |  | 自然村理事会 |
| 总计 |  |  | 377.64 | 300.11 | 77.53 |  |

沧源县单甲乡安也村委会小护俄自然村村规民约

1．建房服从规划。新建房屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻有舍利益。

2．保持卫生清洁。庭院卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，村组环境卫生实行三日一大打扫，要记工处理，对不积极参加的农户，要折钱补偿。任何人、任何农户，不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处100-500元的罚款。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4．加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。进新房不得办大客，过生日不得请客。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。

10.完成义务教育。有适龄儿童、适龄少年的家庭要依法送子女接受并完成义务教育，完不成义务教育的孩子，家长要承担法律责任，村委会、理事会有权不让享受国家的惠民政策。

11.不参与涉黑涉恶等违法活动，积极配合上级有关部门开展扫黑除恶专项斗争。严禁充当家族、宗族等黑恶势力的“保护伞”，严厉打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。

单甲乡安也村委会小护俄自然村

规划工作小组组长：李光胜

成员：肖艾茸、肖别、赵依茸、

肖生茸、 肖茸保