莲花塘村委会芒友自然村规划说明书

一、总则

(一)政策背景

根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》、《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》和《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐角民族乡莲花塘村委会芒友自然村村庄规划。该自然村规划经2019年  月  日自然村村民代表会议审议表决通过。

(二)村情概况

1.地理区位: 勐角民族乡莲花塘村委会芒友自然村位于勐角民族乡北面，距离村委会1.5公里，距乡政府驻地3.5公里， 国土面积3.3平方公里，海拔1430.00米，年平均气温20.00℃，年均年降水量900毫米，适宜种植水稻、油菜等农作物。

2.人口现状:全村辖1个村民小组，现有农户53户236人，

劳动力181人。

- 资源现状:芒友自然村为彝族村庄，背靠山前临水，信奉

- 佛教，有耕地473.3亩，林地628亩。

4.产业现状:种植业主要以水稻和玉米为主。水稻133.8亩，

玉米200亩，养殖业以猪、牛、鸡为主；副业以外出务工为主。

- 优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展农业观光旅游产业基础好，有较大的旅游发展空间。村庄内部民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

5.基础设施:

(1)道路:自然村主干道与莲花塘村老煤矿连接，全长365米，宽3米，厚度20公分，2014年已完成硬化。

（2）饮水:已完成人畜饮水改造，需对人畜饮水改造设施进行修缮。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全部为砖混结构（53户）

（4）场所:有自然村活动室80平方米一间。

( 5)公厕：全村共有2间公厕（旱厕），1间男女各3个蹲位。

（6）凉亭：现有30m2凉亭一个。

二、规划内容

(一)规划思路

自然村地处勐角民族乡较近，有百亩荷花、百亩生态鱼养殖等优质农业观光旅游资源，加之生态条件优越。农户沿山与田坝交界线而居，依山傍水，错落有致。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：旅游特色型。

(二)规划期限

近期: 2019-2022 年，远期: 2022-2035 年。

（三）规划内容

1.道路交通:

（1）已完成自然村主干道硬化建设730米；完成入户道路硬化建设2条段237.5米；需规划铺设硬化8条段自然村内主干道路，总长800米，设计宽度4米，20公分厚度的水泥路面。

（2）建设3条产业发展道路。①芒友老寨至新煤矿产业路1条，全长0.8公里，铺设成4米宽，20公分厚度的硬板路。②芒友至勐来方向产业路2条，全长8公里，对现有道路扩建，铺设成有效路面4米宽，20公分厚度的硬板路。

- （3）凉亭上方需修12个台阶。

- 2.供水规划:

对现有的人畜饮水工程进行修缮，一是对水源头进行修缮，新建取水坝；二是新建150m3水池一个，铺设饮水管道1千米。

3.排水工程:

自然村内修建2条排水沟渠，总长801.2米（其中主干730米，沿打歌场下来至活动室71.2米）；8条段自然村内主干道路上方需新修800米排水沟渠，设计标准30cm×50cm；芒友老寨至新煤矿产业路修建全长800米排水沟渠，设计标准40cm×60cm。每条排水沟设计为三面沟硬化处理。

4.公共空间:

结合村庄带状布局，自然村规划1个厨房，1个舞台，1个凉亭，1个人工小池塘（既消防水池）。

（1）活动室球场左边（原坟墓地方向）新建1间80m2的砖混厨房；

（2）球场前面（沿打歌场下来路与球场中间）新建1个舞台，长10米，宽7米，舞台高60公斤，背景墙3米高；

（3）在活动室球场路下面新建1个50m2的凉亭，凉亭旁边设健身器材；

（4）将新建的凉亭正南方向新建一所水冲式公厕，男女各5个蹲位，同时把原有2所旱式公厕改建为水冲式公厕，一个公厕男女各5个蹲位。

（5）在组长家上面，现停车场北方向规划新建一个80m2人工小池塘（既消防水池）。

5.环卫设施:

新建生态氧化池3个，1个100m2。

新增垃圾桶25个。

6.亮化工程:

需安装太阳能路灯60盏。

7.民居包装:

对现有53户居房进行润色、绘图等带有彝族建筑风格的美化包装。

8.产业发展:

（1）养殖业方面。规划新养殖小区1个（在将要新建的凉亭南下方与沿老寨路下方规划养殖小区1个，53户×30m2＝1590m2）。

（2）种植业方面。

抓好现有水稻、玉米管护，新发展大棚蔬菜50亩（水田）、农业观光旅游（油菜）80亩。

9.绿化美化:

（1）实施主干道绿化，对活动室周边、进村入户道路两侧以樱桃、五月桃交叉间种方式实施绿化。

（2）实施庭院绿化美化，每户农户庭院及周边种植3—5株本地果木和常食蔬菜。

10.用地规划

- 维持原划定村庄建设边界，预留民居住宅建设用地10亩（村庄北侧）。

- 11.旅游产业：

- 以老寨青砖建筑保护为目的，将大青树周围规划建设为休闲活动场所，将老寨规划建设为休闲观光区。

（三）规划步骤

- 近期: 2019-2022 年。完成8条段自然村内硬化道路、产业道路、人畜饮水、排水工程、环卫设施、亮化工程、休闲景观、绿化美化规划工程建设。

远期: 2022-2035年。完成产业发展、居民建设等规划内容。

详见《勐角民族乡莲花塘村委会芒友自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

(一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育，引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。
    (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡政府审批。
    (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。
    (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。
    (五)在自然村振兴理事会成员中，明确村庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。
   四、规划图件

（一）自然村域规划图(见附件)

（二）村庄建设规划图(见附件)

（三）规划建设项目表(见附件)

（四）自然村村规民约(见附件)

勐角民族乡莲花塘村委会自然村规划工作组

组长:杨美珍

成员:杨春英、陈卫东、杨卫华、李卫华、李金荣、李新明、田志华、李海龙、贺英片、李红军、李先军。

2019年4月23日