芒卡镇扣勐村河边组自然村村庄规划说明书

（审定稿）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇扣勐村河边组自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：河边组自然村位于芒卡镇北部，距镇政府驻地24公里，距村委会驻地9公里，海拔450—700米，森林覆盖率达80%，年均年降水量1400毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出；风向为西南方向。

2．人口现状：自然村共47户184人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约1040.96亩，林地面积约985.8亩。

4．产业现状：种植业以橡胶、玉米为主，有橡胶面积1550亩；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10787元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村主干道自扣勐村委会至河边组自然村连接，全长9公里，宽4.5米，已硬化。

（2）饮水：河边组自然村于2014年解决人畜饮水，水源充足，但主管为胶管。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全为砖混结构房44户，砖木3户。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积80平方米，篮球场一个，面积550平方米。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积5.66亩、林地面积5.36亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资861.355万元，其中：上级补助831.355万元，群众自筹30万元。

1．道路交通：概算总投资175.115万元。

1号路段-村主干道至陶金华户（硬化），全长300米  设计宽度3m，厚度20cm。概算投资 21.6 万元。

3号路段－金老四户至组内主干道（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm。概算投资1.275万元。

3号路段-鲁志华户至5号公厕（硬化），全长50米，设计宽度3m，厚度10cm。概算投资1.275 万元。

4号路段－白和平户至王老二户（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm。概算投资 1.275 万元。

5号路段－组内主干道至王志岗（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm。概算投资 5.1万元。

6号路段－白和平户至田门考（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm。概算投资2.55万元。

7号路段－罗小卫户至白国民户路基，全长100m,平均高度为3m。概算投资55万元。

恢复河边球场至农场铁吊桥800米。概算投资85万元。

供水规划：概算投资9万元。

(1)新建30立方米的压力池2个,概算投资6万元。

(2)人畜饮水管网（48户），更换主管管道长1.5公里。概算投资3万元。

3．排水工程：概算投资57.74万元。

一是自然村规划建设9条沟渠。总计长1.93km。每条排水沟底部分别设计生态处理池，实施污水生态处理，水沟采用盖板方式实施。二是新建人工湿地2座，占地面积300平方米。

（1）村内排水沟（32.4万）

1号沟渠-王红至白和平户，全长100m，设计标准30cm×40cm，概算投资1.8万元。

2号沟渠-尹立生户至白新华户，全长250m，设计标准30cm×40cm，概算投资4.5万元。

3号沟渠-罗小卫户至康向东户，全长300m，设计标准30cm×40cm，概算投资5.4万元。

4号沟渠-曹丽琴至康向东户，全长400m，设计标准30cm×40cm，概算投资3.6万元。

5号沟渠-曹华清至陶金华户，全长100m，设计标准30cm×40cm，概算投资1.8万元。

6号沟渠-张玉荞户至张老二户，全长150m，设计标准30cm×40cm，概算投资2.7万元。

7号沟渠-村主干道户至白东户雨水排水沟，全长350m，设计标准30cm×40cm，概算投资6.3万元。

8号沟渠-村主干道至白老二户雨水排水沟，全长80m，设计标准30cm×40cm，概算投资1.44万元。

9号沟渠-王文明户至康向东户雨水排水沟，全长200m，设计标准30cm×40cm，概算投资3.6万元。

（2）新建人工湿地1座，占地面积300平方米，概算投资20万元（含土地补偿费）。

- 公共空间：概算投资22.48万元。

- （1）活动室前后，硬化面积400㎡，概算总投资12万元.

- （2）.停车场硬化面积13200㎡平方，概算总投资165万元。

- （3）新建康向东户下至小康桥挡墙，长650米，概算总投资165万元。

5．环卫设施：概算总投资22.5万元。

（1）规划新增5个垃圾箱，估算总投资1.5万元。

（2）规划建设3个公厕，概算总投资21万元。

6．亮化工程：概算投资22.5万元。

自然村规划安装45盏太阳能路灯，概算总投资22.5万元。

7．民居建设：概算总投资96万元。

实施48户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资96万元。

8．产业发展：概算投资261.5万元。

（1）种植业：抓好现有橡胶，新发展无筋豆150亩。概算投资30万元。

（2）新建生猪养殖基地10亩6600平方，预计投资50万元。

（3）水产品养殖基地50亩330平方，预计投资181.5万元。

9．绿化美化：概算投资30万元。

（1）实施主干道周边和1000米入村主干道绿化工程，概算投资30万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、民居建设等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：彭飞

成员：彭正华 尹城 白云峰 白建芳 尹天炽

李学明 白和 白光荣 彭晓芬 彭仙慧  白如萍 白新慧 白革芳 尹政府 白桂娥 金志忠 白清霞 金志勇 金桂花  尹正康 白玉梅 白玉萍 田云霞 曹红兵

芒卡镇扣勐村村民委员会

二0一九年三月十二日