岩帅镇新寨村永邦比自然村庄规划说明书

一、总则

- （一）政策背景

- 根据《中共临沧市委临沧市人民政府印发＜关于贯彻乡村振兴战略的实施方案＞的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发く关于加快推进村庄规划提升工作方案＞》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照千部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了岩帅镇新寨行政村永邦比自然村村庄规划。

- 村情概况

- 1．地理区位：岩帅镇新寨行政村永邦比自然村位于新寨村委会东部，东距村委会驻地4公里，，海拔1700米。

- 2.人口现状：共40户，138人。
3．产业现状：种植业以甘蔗、烤烟为主。

- 4.基础设施

- （1）道路：自然村主干道与村委会公路连接，全长7公里，宽3．5米，已经完成硬化。永松自然村有16条路入户需要硬化，总长0.583米。

- （2）饮水：需要新建人畜饮水改造。
（3）住房：全部为安全稳固住房。

- （三）优势资源

- 森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周国以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。
    二、规划内容
   （一）规划思路
    自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：基本整洁型村庄。
   （二）规划期限
   近期：2019－2022年，远期：2022－2035年
   （三）规划内容
    1．道路交通：

- （1）是铺设硬化16条小组入户道路，全长0.576km，设计宽度3m，厚度15cm。概算总投资20.74万元。

- 2．供水规划

- 水源地的管护，树苗的种植概算投资3万元。

- 排水工程：

- 自然村规划1条排水沟渠与硬板路并排，总计长1km。需用300钢带波纹管，概算投资18万元。

- 公共空间

- （1）停车场1个，概算投资3.6万元。

- （2）舞台（村民活动广场），硬化面积60㎡。概算投资2万元。

- （3）规划新建1个公厕，估算总投资4.8万元。

- 5.环卫设施

- （1）规划建设垃圾池3个，估算投资9000元。
（2）规划建设3个塑料垃圾桶，估算总投资900元。

- （3）一套一体化污水处理设施，估算总投资8万元。

- 6．亮化工程：
（1）主干道从大路路口至英永村规划安装28盏太阳能路灯，概算总投资14万元。

- （2）自然村规划安装25盏太阳能路灯，概算总投资12.5万元

- 7．产业发展：
（1）养殖。规划养殖小区1个，面积4亩，概算投资,194.6万元。
（2）种植。抓好现有茶叶、甘蔗、烤烟产业，概算投资150万元。
 8．绿化美化：

- （1）实施主广场周边和1000米入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树、攀枝花树、红豆杉树等交叉间种方式实施绿化。概算投资10万元。
  （2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。
  9．用地规划：
  划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地10亩
 （四）实施步骤：

- 1．近期：2019－2022年。完成道路交通、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

- 2．远期：2022－2035年。完成产业发展、完成道路交通详见《岩帅镇新寨行政村永松自然村村庄规划项目建设统计表》

- 三、规划管理

- （一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- （二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一报村两委审批。

- （三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- （四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- （五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。
   四、情况说明

- 部分茶地和坚果占基本农田已是现状，在下步产业发展中将不再扩建。

- 五、规划附件
（一）自然村域规划图（见附件1）
（二）村庄建设规划图（见附件2）
（三）规划建设项目表（见附件3）
（四）自然村村规民约（见附件4）

- 岩帅镇新寨行政村永班毕自然村规划工作

- 小组组长：胡伟平    成员：田伟东  李三木社  赵秀英  李叶那