|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **勐角乡莲花塘行政村允纳自然村村庄规划项目建设统计表** | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | 投资规模（万元） | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | 群众  自筹 |
| **道路交通** | 1号路段（维修），全长0.2km，设计宽度4m，厚度20cm | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 2号 路段（维修），全长1km，设计宽度4m，厚度20cm | 2018-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 1号路段（新建）从候车亭到贺专勐养鸡田，全长0.5 km，设计宽度4m，厚度20cm | 2018-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 2号路段（新建）煤矿绞车房到大河，全长860米。设计标准，宽度4米，厚度20cm。 | 2018-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府 |
| 3号路段（新建）从张龙到陈陈海明家，全长50m，宽度1.5m，厚度15cm。 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 4号路段（新建）从李玉美户到公墓地，全长约950米，设计宽度4m，厚度20cm。 | 2018-2022 | 41 | 41 |  | 县人民政府 |
| **供水工程** | 加建蓄水池一个，200 m³，更换，维修主水管和入户管道。 | 2018-2022 | 80 | 80 |  | 县人民政府 |
| **排水工程** | 1号沟渠（从撒拉房到贺英片家），全长260m，设计标准30cm×30c  （水泥浇灌沟）。概算投资 20 万元。 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 2号沟渠（从贺专旺到陈海明家），全长500余m，设计水泥盖板。 | 2018-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 3号沟渠（从公厕到各他马家），全长 1km，设计标准30cm×30cm，设计堡坎3处共50m。 | 2018-2022 | 7.5 | 7.5 |  | 县人民政府 |
| 4号沟渠（从各他马家到贺各党家），全长300m，设计标准30cm×30cm，设计水泥浇灌沟和盖板。 | 2018-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 5号沟渠（从允纳佛寺到贺允自然村道路接口处），全长800m，设计标准30cm×30cm，设计水泥浇灌沟。 | 2018-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 6号沟渠（从贺细利家到罕英旺家），全长300m，设计标准 1.5 cm，设计水泥盖板。 | 2018-2022 | 15 | 15 |  | 县人民政府 |
| 7号沟渠（包括水土流失预防设施，从公厕到大河位置），全长2km，设计标准，底宽0.5米，高宽1.5米。 | 2022-2035 | 80 | 80 |  | 县人民政府 |
| 8号沟渠，（包括水土流失预防设施，从佛寺到大河）全长2km，设计标准，底宽0.5米，高宽1.5米。概算投资80万元。 | 2022-2035 | 80 | 80 |  | 县人民政府 |
| **公共空间** | 修复泼水节广场，面积约5000㎡。 | 2018-2022 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会 |
| 规划加高一层73㎡党员活动室 | 2022-2035 | 10.3 | 10.3 |  | 乡村振兴理事会 |
| 1号停车场（寨子中心球场可做临时停车场），加盖防雨设施。 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会 |
| 2号停车场（佛寺背后），硬化面积 300㎡。 | 2018-2035 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| 3号停车场（村公所临时停放）。 | 2018-2035 | 0 | 0 |  | 县人民政府 |
|  | 4号停车场（村口撒拉房），硬化面积 500 ㎡。 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| **环卫设施** | 规划新建一个垃圾处理池 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 规划建设2个污水处理池。 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 群主自筹 |
| **亮化工程** | 自然村规划安装76盏太阳能路灯 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 县人民政府 |
| **民居建设** | **寨子绿化设施，家园美化。** | 2018-2022 | 5 |  | 5 | 乡村振兴理事会 |
| **产业发展** | 抓好现有烤烟产业。 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会 |
| 养猪1000头，养鸡1万尾 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
| **美化绿化** | 实施主广场周边和5.7千米入村主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 县人民政府 |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。 | 2018-2022 | 5 |  | 5 | 群主自筹 |
| **用地规划** | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地82亩 |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  | 1035.08 | 666.96 | 368.12 |  |